LOKALNY PROGRAM

REWITALIZACJI

DLA MIASTA

BYTOM ODRZAŃSKI

NA LATA 2009-2013

Bytom Odrzański, wrzesień 2009r.

Zleceniodawca:

Gmina Bytom Odrzański

Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

tel: (68) 388-40-22

fax: (68) 388-40-26

e-mail: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl

http:www.bytomodrzanski.pl

Autor:

mgr Agata Kubea

mgr inż. Tomasz Sikora

mgr inż. Roman Wójcik

Biuro regionalne:

Business Mobility International Spółka z o.o.

ul. Drewsa 4E

61 – 606 Poznań

tel/fax (061) 825 78 60

e-mail: office@bm-intl.2com.pl

Siedziba spółki:

Business Mobility International Spółka z o.o.

al. 3-go Maja 11

76-200 Słupsk

tel. (0 59) 8 456 301-302

fax.(0 59) 8 456 303

e-mail: office@bm-intl.2com.pl

http:www.bmintl.com

Siedziba w Brukseli:

Business Mobility International NV-SA

Square de Meeûs 38-40

B-1000 Brussels, Belgium

tel. [32-2] 644 36 89

fax [32-2] 648 07 80

www.bm-intl.com

spis treści

Wstęp	5

1.0.	Zarządzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego nr 7/2009	7

2.0. Założenia programu rewitalizacji	16

2.1. Zasięg terytorialny i okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji	16

2.1.1. Kryteria wyboru obszaru do rewitalizacji	16

2.2. Główne kierunki działań	17

2.3. Nawiązanie do dokonanych działań i przedstawienie postępu w realizacji programu wraz z stanem prac nad planowanymi inwestycjami	17

3.0. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie gminy	18

3.1. Zagospodarowanie przestrzenne	21

3.1.1. Granice strefy ochrony konserwatorskiej	21

3.1.2. Uwarunkowania ochrony środowiska	23

3.1.3. Infrastruktura techniczna	24

3.1.3.1. Transport i komunikacja	24

3.1.3.2. Telekomunikacja i łączność	28

3.1.3.3. Elektroenergetyka i ciepłownictwo	28

3.1.3.4. Zaopatrzenie w gaz	28

3.1.3.5. Zaopatrzenie w wodę	29

3.1.3.6. Gospodarka odpadami	30

3.1.3.7. Zasoby mieszkaniowe	31

3.2. Gospodarka	33

3.2.1. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy i miasta	33

3.2.2. Tereny pod inwestycje – strefa ekonomiczna	34

3.2.3. Turystyka	35

3.2.4. Rolnictwo	35

3.3. Strefa społeczna	36

3.3.1. Struktura społeczna	36

3.3.2. Bezrobocie	36

3.3.3. Oświata i wychowanie	37

3.3.4. Kultura	38

3.3.4.1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	38

3.3.4.2. Biblioteka Publiczna	38

3.3.4.3. Kluby i obiekty sportowe	39

3.3.4.4. Organizacje pozarządowe	39

3.3.5. Opieka zdrowotna	40

3.3.6. Opieka społeczna	40

3.3.7. Bezpieczeństwo publiczne	44

4.0. Charakterystyka obecnej sytuacji na obszarze rewitalizowanym	46

4.1. Zagospodarowanie przestrzenne	46

4.1.1. Granice strefy ochrony konserwatorskiej na obszarze rewitalizacji	48

4.1.2. Własność gruntów i budynków	49

4.2. Gospodarka	64

4.3. Strefa społeczna	64

4.3.1. Ludność	64

4.3.2. Bezrobocie i opieka społeczna	66

4.3.3. Bezpieczeństwo publiczne	68

4.4. Analiza przeprowadzonych badań opinii publicznej	68

5.0. Zbiorcze zestawienie kryteriów kwalifikujących obszar do objęcia programem rewitralizacji	76

5.1. Podsumowanie	79

6.0. Analiza SWOT	80

7.0. Wizja , Misja obszaru objętego programem rewitalizacji	83

7.1. Wizja (obszaru rewitalizowanego) – kierunki działań	83

7.2. Misja Miasta Bytom Odrzański w części obszaru objętego rewitalizacją	84

8.0. Schierarchizowane potrzeby i cele rewitalizacji (nadrzędne i strategiczne) wraz z nawiązaniem do dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego	85

9.0. Planowane działania do realizacji w latach 2009- 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym	91

9.1. Programy operacyjne i ich znaczenie	91

9.2. Wieloletni Plan Inwestycyjny	98

9.2.1. Wstęp	98

9.2.1.1. Przyjęte możliwe źródła finansowania	98

10.0. Plan Finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2009 – 2015	104

10.1. Wstęp	104

10.1.1. Cel i metoda	104

10.1.2. Procedury ostrożnościowe	104

10.2.	Analiza sytuacji finansowej Miasta Bytom Odrzański w latach 2006 - 2008, z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na 2009 rok	105

10.2.1. Dane źródłowe	105

10.2.2. Analiza podstawowych kategorii finansowych	105

10.2.3. Analiza struktury dochodów	107

10.2.4. Analiza struktury wydatków	109

10.3.	Projekcja potencjału inwestycyjnego Miasta Bytom Odrzański na lata 2009 - 2015	111

10.3.1. Projekcja nadwyżki operacyjnej	111

10.3.3. Projekcja możliwości inwestycyjnych	113

10.3.4. Projekcja potencjału inwestycyjnego	115

11.0. Sposoby monitorowania realizacji programu, oceny i komunikacji społecznej. Wskaźniki realizacji programu.	117

12.0. System wdrażania	124

12.1. Struktura organizacyjna	124

Spis Tabel	129

Spis wykresów	131

Spis rysunków	132

# Wstęp

Głównym celem realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański jest wyprowadzenie wydzielonego obszaru miasta ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

-	rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację i konserwację zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego.

-	rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,

-	rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom),

Cele i przedmiot rewitalizacji

Przedmiot działań

Przedmiotem działań rewitalizacyjnych są obszary kryzysowe wyznaczone na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej min. bezpieczeństwa, bezrobocia, ubóstwa i stanu infrastruktury.

Rewitalizację należy rozumieć, jako odnowę całej struktury społecznej (Lokalny Program Rewitalizacji) oraz gospodarczej i przestrzennej wydzielonej części miasta Bytomia Odrzańskiego określonej w rozdziale 4 Programu Rewitalizacji.

Zamieszczony poniżej podręczny słownik ma ułatwić interpretacje pojęć stosowanych w dokumencie.

SŁOWNIK POJĘĆ:

Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy, jakości życia lokalnej wspólnoty.

Często pojęcie rewitalizacji mylone jest z pojęciami wchodzącymi w jego skład:

Rewaloryzacja - przywrócenie wartości, czyli remont lub modernizacja obiektów o szczególnej wartości zabytkowej. Wymaga to dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, mających na celu wyeksponowanie tych wartości zabytkowych.

Przebudowa (dw. modernizacja) - tj. remonty uzupełnione wprowadzeniem nowych, lepszych, sprawniejszych lub nawet dodatkowych elementów wyposażenia, podnoszących komfort.

Renowacja - pojęcie szczegółowe określające proces odnowienia, przywrócenia stanu poprzedniej świetności obiektu, przy tym nie ma znaczenia, czy obiekt ma wartość historyczną czy też jej nie ma.

Konserwacja - zespół stałych i systematycznych działań mających na celu utrzymanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym. Polega na zabezpieczaniu obiektów architektonicznych, całych zespołów urbanistycznych, zabytkowych parków itp., w celu zachowania ich wartości historycznych i architektonicznych. Konserwację przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu oraz badań techniczno - naukowych mających na celu ustalenie stanu dzieła, zakresu prac, wybraniu odpowiedniej metody itp.

Adaptacja - przebudowa budynku lub zespołu obiektów w celu nadania innych niż dotąd funkcji użytkowych (np.: na cele gospodarcze, społeczne, kulturowe) lub przystosowanie istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji (np. wymiana instalacji, elementów konstrukcyjnych). Adaptacja zachowuje wszystkie walory historyczne i architektoniczne istniejącej budowli.

Podstawowe pojęcia

Stan kryzysowy - zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, który spowodował trwałą degradację obszaru.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany program operacyjny bazujący na współpracy różnych podmiotów podczas przygotowania, opracowania 
i realizacji. Określenie prawidłowych kierunków działań w LPR, stanowi podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich w niniejszym dokumencie Lokalny Program Rewitalizacji często nazywany jest skrótowo Programem Rewitalizacji).

Obszar programu rewitalizacji - teren, dla którego opracowuje się i realizuje program rewitalizacji, obejmujący całość lub część terenu znajdującego się w stanie kryzysowym.

Główne kryteria wyznaczania obszarów kryzysowych i obszarów rewitalizacji

Wymaga się spełnienia przynajmniej trzech z poniższych kryteriów:

- wysoki poziom ubóstwa,

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,

- wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa,

- niski poziom aktywności gospodarczej,

- porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Pozostałe istotne kryteria, które powinny być wzięte pod uwagę to: duża ilość obiektów lub przestrzeni o wartościach kulturowych i historycznych lub objętych ochroną konserwatorską, obiekty lub przestrzenie stwarzające możliwości inwestycyjne, adaptacyjne.

Projekt rewitalizacji - realizowany na określonym terenie zespół przedsięwzięć, będących częścią programu rewitalizacji, w ramach których realizowane są zadania inwestycyjne, społeczne 
i ekonomiczne.

Obszar projektu rewitalizacji - część obszaru programu rewitalizacji obejmująca zwarty zespół nieruchomości, na której realizowany ma być jeden projekt rewitalizacji.

Gmina – to obszar samorządu terytorialnego określonego granicami administracyjnymi zgodnie           z aktualnym podziałem administracyjnym kraju. W niniejszym dokumencie Gmina Bytom Odrzański to obszar miejsko - wiejski wyznaczony granicami administracyjnymi gminy Bytom Odrzański. 
W niniejszym dokumencie Gmina Bytom Odrzański została podzielona na Miasto Bytom Odrzański – obszar miejski gminy wyznaczony granicami administracyjnymi miasta Bytomia Odrzańskiego oraz teren wiejski – obszar gminy, na który składają się wszystkie sołectwa wyznaczone granicami administracyjnymi sołectw leżące wokół Bytomia Odrzańskiego i wchodzące w skład Gminy Bytom Odrzański.

# Zarządzenie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego nr 7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

z dnia 27 lutego 2009r.

w sprawie: procedury aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański

Podejmując działania mające na celu aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bytom Odrzański optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowych Gminy Bytom Odrzański.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

zarządza, co następuje:

§ 1. 1.Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Na Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji powołać 
Panią Monikę Pelc.

3.Na Wiceprzewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji powołać Panią Elżbietę Grzesiak.

4.Celem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji jest:

1) stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański,

2)komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,

3)przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prywatnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,

4)utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Miasta i Gminy 
w obszarze objętym rewitalizacją,

5)zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.),

6)konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,

7)uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania Miasta i Gminy,

8)określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu Miasta 
i Gminy Bytom Odrzański i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy w zakresie objętym rewitalizacją.

§ 2.1.Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2.Lokalny Program Rewitalizacji posiadać będzie formułę programu „kroczącego”, tj. aktualizowanego sukcesywnie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in.:

1)zmiany w źródłach finansowania LPR.

2)dezaktualizację zadań wprowadzonych do LPR.

§ 3.1.Przedmiotem planowania w Lokalnym Programie Rewitalizacji będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:

1)wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dotyczących tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych 
i oddania obiektu/ów do użytku.

2)Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.

3)Przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).

2.Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2009-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

3.Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata 2009-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

§ 4.1.Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Miasta i Gminy na lata 2009-2013 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia Gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Gminy.

2.Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt 5 i 6 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.

3.W trakcie prac nad aktualizacją LPR Skarbnik Gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.

4.Przed zakończeniem prac nad LPR, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów 
i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego w ostatecznej wersji pierwszej edycji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

§ 5.1.Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji (zwany dalej „wnioskiem”) składany może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2.Do Lokalnego Programu Rewitalizacji przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.

3.Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do LPR przyjmują pracownicy merytoryczni referatów określonych w załączniku numer 4 do niniejszego Zarządzenia.

4.Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.

5.Wnioski do LPR składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - 
z uwzględnieniem zapisów w ust. 3.

6.Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego Sekretarz Gminy celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. LPR.

7.O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych 
w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do LPR, podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju Miasta ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bytom Odrzański.

8.Komisja Koordynacyjna do spraw Lokalnego Programu Rewitalizacji po otrzymaniu wszystkich złożonych wniosków od Sekretarza Gminy dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności 
z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.1.Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad LPR obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.

2.Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu LPR najpóźniej do 10.04.2009 r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia 30 września każdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania LPR).

§ 7. Przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Bytom Odrzański przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszym Zarządzeniem systemu prac nad LPR na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad LPR bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad LPR.

§ 8. Zarządzenie realizowane będzie przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników merytorycznych oraz Komisję Koordynacyjną ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Zał. Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Nr 7/2009 z dnia 27.02.2009r.

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ

DS. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI

Przewodniczący Komisji – Monika Pelc

Wiceprzewodniczący – Elżbieta Grzesiak

Członkowie:

1. Tomasz Siekierkowski

2.  Krystyna Styba

3.  Adrian Niźnikowski

Zał. Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Nr 7/2009 z dnia 27.02.2009r.

HARMONOGRAM PRAC

NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

| L.p. | Rodzaj działań | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie Zarządzenia w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budżetem Gminy. | 27.02.2009 r. | Burmistrz Bytomia Odrzańskiego |
| 2. | Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania LPR” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w LPR, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy „kroczący” charakter programu, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. LPR do zaopiniowania. | 27.02.2009 r. | BMI Sp. z o.o., Burmistrz Bytomia Odrzańskiego, Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej |
| 3. | Warsztaty szkoleniowe dla Komisji Koordynacyjnej ds. LPR i jednostek podległych Gminie. | 10.03.2009 r. | BMI Sp. z o.o., Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej |
| 4. | Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostki powiązane z budżetem Gminy zadań inwestycyjnych do LPR na ujednoliconych kartach informacyjnych. | 16.03.2009 r. | radni, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Miejskiego |
| 5. | Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin). | do 23.03.2009 r. | BMI Sp. z o.o., Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej. |
| 6. | Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcji zadłużenia gminy na lata 2009-2013 | 16.03.2009 r. | Skarbnik Gminy, BMI Sp. z o.o. |
| 7. | Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów. | do 16.03.2009 r. | Komisja ds. LPR |
| 8. | Zakończenie prac nad LPR i przekazanie do konsultacji społecznych. | 30.03.2009 r. | Przewodniczący Komisji ds. LPR na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej |
| 9. | Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej o zatwierdzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji” | kwiecień 2009 r. | Przewodniczący Rady Miejskiej |

Zał. Nr 3 do Zarządzenia

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Nr 7/2009 z dnia 27.02.2009r.

WNIOSEK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

DO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA

BYTOM ODRZAŃSKI

NAZWA ZADANIA:

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców miasta, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież miasta, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy Gminy Bytom Odrzański, turyści, przedsiębiorcy, itp.).

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem - czyja własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierżawy- określić jej okres obowiązywania).

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) - określić czy będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet gminy.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo 
i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane i możliwe pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, 
w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data : .........................................

.......................................................				........................................................

podpis osoby składającej						podpis Burmistrza

Wniosek

Zał. Nr 4 do Zarządzenia

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Nr 7/2009 z dnia 27.02.2009r.

WYKAZ STANOWISK URZĘDU MIEJSKIEGO,

W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

| Lp. | Nazwa Wydziału |
| --- | --- |
| 1. | Stanowisko ds. zamówień publicznych, planowania przestrzennego, utrzymania dróg |
| 2. | Stanowisko ds. organizacyjnych |

Zał. Nr 5 do Zarządzenia

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

Nr 7/2009 z dnia 27.02.2009r.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego | 2 punkty |
| 2. | Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski) | 1 punkt |
| 3. | Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) | 1 punkt |
| 4. | Pozwolenie na budowę | 2 punkty |
| 5. | Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych miasta | 3 punkty |
| 6. | Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami | 1 punkt |
| Razem: |  | 10 punktów |

# 2.0. Założenia programu rewitalizacji

## 2.1. Zasięg terytorialny i okres realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański – dzielnice miejskie zaprojektowany jest na lata 2009- 2013. Program stanowić będzie kontynuacje prac rozpoczętych 
w latach 2004 – 2006 opracowanych pierwotnie dla Miasta Bytom Odrzański.

Obszar przeznaczony do rewitalizacji w latach 2009 – 2013 obejmuje 43 ulice ulokowane 
w centralnej części miasta wraz z przyległymi osiedlami mieszkaniowymi. Program ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miasta określone oznaczonymi numerami działek i numerami kamienic przy ulicach wchodzących w skład obszaru rewitalizowanego. Szczegółowy wykaz własności (sposobu władania) tych nieruchomości znajduje się w rozdziale 4.1.2. niniejszego dokumentu.

Dla potrzeb planowania strategicznego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji poszczególnym obszarom przypisano następujące ulice, obiekty i przestrzenie niezabudowane. Teren podzielono na 5 podobszarów.

.

Obszar 1. - Centrum miasta, Rynek wraz z przyległymi ulicami,

Obszar 2. – Osiedle Mieszkaniowe: 11 Listopada,

Obszar 3. - Osiedle Mieszkaniowe: Piastowskie,

Obszar 4. - Osiedle Mieszkaniowe: Hutnik,

Obszar 5. - Teren portu wraz z ulicami: Mostową, Wodną, Spacerową oraz Nowe Miasto i oś Rybackie.

Zidentyfikowane obszary stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miasta. 
W tych obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone 
w zintegrowanej tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak 
i realizowanych tylko w oparciu o środki własne. Czas realizacji Programu wyznacza tabela WPI (rozdział 9.2. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2015).

### 2.1.1. Kryteria wyboru obszaru do rewitalizacji

Zgodnie z „Wytycznymi do tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2007 –2013” za obszar zdegradowany uznaje się teren spełniający, co najmniej trzy z kryteriów określonych w Wytycznych MRR w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa:

- wysoki poziom ubóstwa,

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,

- wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa,

- niski poziom aktywności gospodarczej,

- porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Przy kategoriach interwencji 50 - Rewaloryzacji obszarów przemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów, oraz 61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Beneficjenci zobligowani są do wykazania wartości wskaźników, do co najmniej trzech kryteriów podanych w punktach od a) do d). Przy kategorii interwencji 78 – Infrastruktury mieszkalnictwa Beneficjenci zobligowani są do wykazania wartości wskaźników, do co najmniej trzech kryteriów podanych w punktach od a) do e), – przy czym pkt e) jest obligatoryjny.

Teren przeznaczony do rewitalizacji w Mieście Bytom Odrzański wytypowany został zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i uznany został za obszar zdegradowany.

## 2.2. Główne kierunki działań

Całemu obszarowi objętemu rewitalizacją przypisano dwa priorytety: sferę społeczną i sferę gospodarczo - ekonomiczną.

Dla każdego z tych priorytetów wyznaczono cele operacyjne, bez których każdy z tych priorytetów życia społeczno-gospodarczego nie miałby możliwości dalszego rozwoju. Szczegółowy opis celów i kierunków działania znajduje się w rozdziale 8.

Główne cele operacyjne przypisane do strefy społecznej to:

1. Ożywienie społeczno – gospodarcze,

2. Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach     społecznych,

3. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta,

4. Ograniczenie patologii społecznych,

5. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców.

Główne cele operacyjne przypisane do strefy gospodarczo - ekonomicznej to:

1. Tworzenie nowych miejsc pracy,

2. Pobudzenie ruchu turystycznego,

3. Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,

4. Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,

5. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,

6. Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji,

7. Podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc.

Ponadto dokument ma na celu propagowanie zachowań proekologicznych i wykorzystywanie przy rewitalizacji części wydzielonej Miasta Bytom Odrzański technologii przyjaznych środowisku.

## 2.3. Nawiązanie do dokonanych działań i przedstawienie postępu w realizacji programu wraz z stanem prac nad planowanymi inwestycjami

Teren przeznaczony do rewitalizacji dotyczy osiedli mieszkaniowych oraz centrum miasta Bytom Odrzański. Część obszaru Rynku i ulic przyległych została odnowiona w ramach działań wynikających z wcześniejszych prac wpisanych w Program Rewitalizacji Miasta na lata 2004 -2006. Działania remontowe obejmowały przebudowę i modernizację miejskiej sieci wodociągowej, rewitalizację infrastruktury technicznej w obszarze Starego Miasta. Projekt miał na celu poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki centrum Bytomia Odrzańskiego.

W celu podkreślenia wartości historyczno-urbanistycznej wykonano iluminacyjne oświetlenia zabudowy Starego Miasta. To rozwiązanie umożliwiło odtworzenie historycznego wyglądu Rynku oraz zapewnia jego trwałość ze względu na zastosowane materiały. Wykonane iluminacje pozwoliły na  zharmonizowanie nowych nawierzchni z zabytkowym charakterem zabudowy.

Stan prac nad planowanymi inwestycjami opisany został w programach operacyjnych i tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (rozdział 9). W planach inwestycyjnych umieszczono 8 zadań do realizacji na lata 2009- 2015 z zakresu wyżej wymienionych sfer działania. Cześć przedsięwzięć stanowi kontynuacje wcześniejszych działań i poniesionych nakładów finansowych. Obecny Program Rewitalizacji części wydzielonej Miasta Bytom Odrzański stanowi kontynuację wizji rozwoju społeczno –gospodarczego tego obszaru.

# 3.0. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie gminy

Miasto położone jest na lewym brzegu Odry, na skraju Pradoliny Barucko-Głogowskiej, w odległości około 6 km na północ od grzbietu Wzgórz Dalkowskich, 22km na zachód od Głogowa i 12 km na wschód od Nowej Soli. Przez miasto przebiega szlak kolejowy - magistrala odrzańska łącząca Wrocław, Zieloną Górę i Szczecin. Rozwinięta jest sieć dróg kołowych, rozchodzących się do wszystkich sąsiednich miejscowości.

Rysunek 1 Województwo Lubuskie – Powiat Nowosolski

www.gminy.pl

Powierzchnia Gminy Bytom Odrzański wynosi 52 km2 w tym Miasto zajmuje powierzchnię 2 km2.  Odległość miasta Bytom Odrzański od miast sąsiedzkich wynosi:

  - Zielona Góra - ok. 35 km,

  - Nowa Sól - ok. 12 km,

  - Głogów - ok.22 km,

  - Kożuchów - ok.16 km,

  - Nowe Miasteczko - ok.8 km.

Tabela 1 Gmina  w statystyce według stanu na koniec 2006, 2007 i 2008 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCI 2006 | WARTOŚCI 2007 | WARTOŚCI 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan ludności ogółem (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy), w tym: | 5 463 | 5 509 | 5 544 |
| mężczyźni | 2 702 | 2 731 | 2 744 |
| kobiety | 2 761 | 2 778 | 2 800 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem, w tym: | 1 228 | 1 206 | 1 193 |
| mężczyźni | 619 | 616 | 615 |
| kobiety | 609 | 590 | 578 |
| Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym: | 3 616 | 3 663 | 3 692 |
| mężczyźni | 1 885 | 1 910 | 1 925 |
| kobiety | 1 731 | 1 753 | 1 767 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem, w tym: | 619 | 640 | 659 |
| mężczyźni | 198 | 205 | 204 |
| kobiety | 421 | 435 | 455 |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | 51 | 50 | 50 |
| Urodzenia żywe | 62 | 58 | 81 |
| Zgony ogółem, w tym: | 46 | 38 | 46 |
| niemowląt | 1 | 1 | 1 |
| Przyrost naturalny | 16 | 20 | 35 |
| Dochód budżetu gminy ogółem (w złotych): | 13 969 849 | 14 219 773 | 13 280 006 |
| Wydatki budżetu gminy ogółem (w złotych), w tym na: | 14 422 629 | 12 050 536 | 13 029 139 |
| gospodarkę mieszkaniową | 821 632 | 302 143 | 256 286 |
| administrację publiczną | 1 086 812 | 1 190 138 | 1 266 389 |
| oświatę i wychowanie | 4 115 269 | 4 614 012 | 4 857 952 |
| ochronę zdrowia | 62 318 | 55 312 | 63 279 |
| opiekę społeczną | 2 689 307 | 2 767 111 | 2 806 138 |
| Dochody ogółem w złotych na 1 mieszkańca | 2 557,17 | 2 581,18 | 2 395.38 |
| Dochody własne w złotych na 1 mieszkańca | 726,39 | 895,38 | 959,06 |
| Wydatki w złotych na 1 mieszkańca | 2 640,05 | 2 187,42 | 2 350,13 |
| Wydatki inwestycyjne w złotych na 1 mieszkańca | 965,24 | 361,88 | 386,92 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela 2 Miasto w statystyce według stanu na koniec 2006, 2007 i 2008 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCI 2006 | WARTOŚCI 2007 | WARTOŚCI 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan ludności ogółem (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy), w tym: | 4 439 | 4 464 | 4 481 |
| mężczyźni | 2 175 | 2 193 | 2 201 |
| kobiety | 2 264 | 2 271 | 2 280 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem, w tym: | 966 | 936 | 922 |
| mężczyźni | 486 | 476 | 477 |
| kobiety | 480 | 460 | 445 |
| Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym: | 2 983 | 3 021 | 3 029 |
| mężczyźni | 1 532 | 1 554 | 1 560 |
| kobiety | 1 451 | 1 467 | 1 469 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem, w tym: | 490 | 507 | 530 |
| mężczyźni | 157 | 163 | 164 |
| kobiety | 333 | 344 | 366 |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | 48 | 47 | 47 |
| Urodzenia żywe | 51 | 45 | 63 |
| Zgony ogółem, w tym: | 35 | 35 | 31 |
| niemowląt | 0 | 1 | 0 |
| Przyrost naturalny | 16 | 10 | 32 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim.

Gmina Bytom Odrzański należy do grupy mniejszych jednostek administracyjnych województwa lubuskiego. W strukturze użytkowania gruntów zajmują:

Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów [ha] w gminie Bytom Odrzański

|  | Powierzchnia ogółem | Użytki rolne |  |  |  |  | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska |  |  |
| Miasto | 236 | 92 | 72 | 3 | 1 | 7 | 5 | 133 |
| Gmina | 5005 | 2931 | 2241 | 21 | 377 | 195 | 1713 | 347 |
| Razem | 5241 | 3023 | 2313 | 24 | 378 | 202 | 1718 | 480 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014.

W skład gminy wchodzi miasto Bytom Odrzański oraz 9 sołectw: Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Popowo, Tarnów Bycki, Wierzbnica.

## 3.1. Zagospodarowanie przestrzenne

### 3.1.1. Granice strefy ochrony konserwatorskiej

a) Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” obejmuje obszar ograniczony: brzegiem Odry i kanału Odry, podnóżem skarpy, granicą działki przy ul. Głogowskiej 31 i jej przedłużeniem do ul. Kościelnej. Następnie granica przebiega ulicą Kościelną, przedłużeniem odnogi ul. Polnej do ul. Kopernika. Od ul. Kopernika, granicami działek Szeroka 3 i 5, obejmując również wnętrze ul. Szerokiej oraz usytuowane przy niej budynki frontowe prowadzące do ul. Polnej, dalej granicami działek Szeroka 4 i 6 oraz Dworcowa 13 i 15, dalej ul. Cmentarną, Szkolną, Kożuchowską, Górną i zjazdem promowym do brzegu Odry.

W strefie „A” działalność inwestycyjno-budowlana musi być podporządkowana konserwatorskim zasadom ochrony zabytkowej struktury przestrzennej oraz zgodności z podstawowymi cechami historycznej kompozycji urbanistycznej, określonymi przez rozplanowanie, ukształtowanie brył zabudowy, układ terenu i rozmieszczenie programu.

b) Strefa ochrony konserwatorskiej „B” obejmuje tereny położone między strefą „A” a ulicami Żeromskiego, Mickiewicza, Polną, Kościelną, kanałem Odry, ul. Spacerową oraz pomiędzy strefą „A” 
a ul. Kożuchowską i przedłużeniem ul. Żeromskiego do Odry.

c) Strefa ochrony konserwatorskiej „E” obejmuje strefę ekspozycji tj. tereny przylegające do strefy „B” położone między kanałem wodnym a drogą łączącą ul. Polną z Głogowską. Teren półwyspu i teren przy wjeździe do miasta od strony zachodniej, obejmujący teren miasta od skarpy do cmentarza.

Rysunek 2 Plan widokowy Bytomia Odrzańskiego. Rysunek F.B.Wernera, XVIII w.

Tabela 4 Obiekty zabytkowe na terenie Gminy Bytom Odrzański

| Nr rej. | Przedmiot ochrony | Aktualny adres | Numer budynku |
| --- | --- | --- | --- |
| 393 | Kościół św. Hieronima | Kolbego | 1 |
| 413 | Kościół poewangelicki | Kolbego | - |
| 36 | Ratusz | Rynek | 1 |
| 1415 | Remiza Straży Pożarnej | Kożuchowska | - |
| 1380 | Kamienica | Dworcowa | 6 |
| 1383 | Kamienica | Dworcowa | 3 |
| 1382 | Kamienica | Dworcowa | 5 |
| 1381 | Kamienica | Dworcowa | 7 |
| 1384 | Kamienica | Głogowska | 29 |
| 407 | Kamienica | Głogowska | 35 |
| 1177 | Kamienica | Kościelna | 6 |
| 1176 | Kamienica | Kożuchowska | 25 |
| 1172 | Kamienica | Kożuchowska | 26 |
| 1173 | Kamienica | Kożuchowska | 27 |
| 1174 | Kamienica | Kożuchowska | 28 |
| 1200 | Kamienica | Nadbrzeżna | 2 |
| 1396 | Kamienica | Nadbrzeżna | 9 |
| 1401 | Kamienica | Nowe Miasto | 3 |
| 1398 | Kamienica | Nowe Miasto | 17 |
| 1397 | Kamienica | Nowe Miasto | 23 |
| 1375 | Kamienica | Rynek | 2 |
| 1376 | Kamienica | Rynek | 3 |
| 450 | Kamienica | Rynek | 4 |
| 451 | Kamienica | Rynek | 5 |
| 452 | Kamienica | Rynek | 6 |
| 453 | Kamienica | Rynek | 8 |
| 454 | Kamienica | Rynek | 9 |
| 1377 | Kamienica | Rynek | 9a |
| 455 | Kamienica | Rynek | 10 |
| 408 | Kamienica | Rynek | 11 |
| 409 | Kamienica | Rynek | 12 |
| 1378 | Kamienica | Rynek | 13 |
| 412 | Hotel „Pod Złotym Lwem” | Rynek | 15 |
| 456 | Kamienica | Rynek | 18 |
| 410 | Kamienica | Rynek | 19 |
| 411 | Kamienica | Rynek | 20 |
| 457 | Kamienica | Rynek | 21 |
| 458 | Kamienica | Rynek | 22 |
| 459 | Kamienica | Rynek | 23 |
| 460 | Kamienica | Rynek | 24 |
| 461 | Kamienica | Rynek | 25 |
| 462 | Kamienica | Rynek | 26 |
| 405 | Kamienica | Rynek | 27 |
| 1402 | Kamienica | Szewska | 4 |
| 1403 | Kamienica | Szewska | 8 |
| 1404 | Kamienica | Szewska | 15 |
| 1405 | Kamienica | Szewska | 19 |
| 1406 | Kamienica | Kopernika | 8 |
| 1407 | Kamienica | Kopernika | 10 |
| 1410 | Kamienica | Wąska | 1 |
| 1411 | Kamienica | Wąska | 2 |
| 1422 | Kamienica | Wąska | 3 |
| 1387 | Kamienica | Widok | 1 |
| 1388 | Kamienica | Widok | 2 |
| 3138 | Wiatrak „Koźlak” | Polna | 5 |
| 3139 | Wiatrak „Koźlak” | polna | 5 |

Źródło: Urząd Gminy Bytom Odrzański.

Na obszarze gminy Bytom Odrzański w miejscowości Bonów na listę zbytków wpisany został park o numerze rejestru 3054. W miejscowości Sobolice za miejsce podlegające ochronie uznano park krajobrazowy o numerze rejestru 3049.

### 3.1.2. Uwarunkowania ochrony środowiska

Na terenie gminy znajduje się 17 pomników przyrody-należących do obszaru „Natura 2000”- ok. 700ha.

W granicach gminy zlokalizowany jest także rezerwat leśny, „Annabrzeskie Wąwozy”. Rezerwat ten zajmuje powierzchnię 56,11 ha i obejmuje fragment Wzgórz Dalkowskich. Teren rezerwatu charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą powierzchni ziemi. Różnice wysokości względnych między partiami szczytowymi a dnem jaworów dochodzą do 40 m. Najwyższe wzniesienie ma wysokość 216 m n.p.m. (wieża widokowa). Wiek drzewostanu waha się pomiędzy 40 –60 lat. Miejscami występuje starodrzew: buk (250-400 lat) i dąb (do 300 lat).

Ponadto na terenie gminy istnieją dwa parki (wspomniane wcześniej) wpisane do rejestru zabytków

- Park typu swobodnego w Bonowie -  3,5ha

- Park krajobrazowy w Sobolicach – 19ha

Obszar chronionego krajobrazu (rozporządzenie Nr 5 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10.07.1996r. – 1900ha w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu Dz. Ust. Wojewody Zielonogórskiego Nr 12 poz. 117)

Obszary zasobowe w wodę

Główny zbiornik czwartorzędowy, porowy, posiadający status najwyższej ochrony (ONO)

Zbiornik wód podziemnych GZWP Nr 302

- grunty pod stawami – 5ha,

- grunty pod rowami – 25ha,

- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 80ha,

- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 1ha.

Zasoby surowców mineralnych

Obręb wsi Bodzów znajdują się złoża soli kamiennej na głębokości 1123- 1418 m

Tereny leśne

Całkowita powierzchnia zajęta przez lasy i grunty leśne w gminie Bytom Odrzański wynosi 
1 718 ha, co stanowi 33% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości dla gminy Bytom Odrzański jest niższy od przeciętnej lesistości województwa lubuskiego wynoszącej 49,2%.

Lasy państwowe stanowią 31% (1631 ha), a lasy niepaństwowe 0,6% powierzchni gminy (33 ha, w tym 2 ha na terenie miasta, pozostałe na terenie gminy). Lasy położone są na pograniczu dwóch krain leśnych: III Wielkopolsko-Pomorskiej (dzielnica Pojezierza Lubuskiego), mezoregionu Pradoliny Głogowskiej (III.6.c.) i krainy V Śląskiej (dzielnicy Równiny Dolnośląskiej), mezoregionu Wzgórz Dalkowskich z jego wyraźną przewagą fizjograficzną.

Administracyjnie lasy położone w gminie pozostają w zarządzie Nadleśnictw Nowa Sól (obręb leśny Kożuchów) i Szprotawa (obręb leśny Małomice).

Głównymi gatunkami lasotwórczymi na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól są: sosna 79,9%, dąb 12,2%, brzoza 4,6%, olcha 2,2%, świerk 0,7% i jesion 0,4%. Największy powierzchniowo kompleks leśny zajmuje tereny w zachodniej części gminy tj. pomiędzy wsiami Małaszowice, Wierzbnica, Królikowice oraz Tarnów Bycki. Tworzy go zespół boru sosnowego ze zróżnicowanymi siedliskami, 
na uboższych glebach piaszczystych dominuje sosna zwyczajna z domieszką brzozy, sosna jest gatunkiem dominującym wszystkich upraw leśnych. Na bogatych siedliskach, w dolinie Białej Wody występują dęby, lipy oraz rubinie akacjowe. Również na terenie Nadleśnictwa Szprotawa gdzie teren ulega większemu sfałdowaniu siedliska leśne są bardziej urozmaicone pod względem rosnących tu gatunków, większy jest udział drzew liściastych, głównie dębu i lipy.

Natura 2000

Bytom Odrzański wpisuję się swoim położeniem w obszar „Nowosolskiej Doliny Odry” (PLH 080014) obejmuje powierzchnię 6040,332 ha. Fragment doliny Odry (tereny zalewowe) od rejonu miejscowości Dobrzejowice do mostu na drodze łączącej miejscowości Zabór i Bojadła. Obszar obejmuje typowo wykształcone płaty lasów i zarośli łęgowych, wciąż podlegających zalewom, oraz mozaikę szuwarów turzycowych, mozgowisk, wilgotnych łąk i zarośli wierzbowych.

Są to obszary ważne dla odtworzenia typów siedlisk przyrodniczych. Ochrona obszaru „Nowosolska Dolina Odry” jest ważna w skali regionalnej dla zachowania bioróżnorodności. Największą wartością obszaru jest duży kompleks zbiorowisk leśnych (łęgi i grądy) rozciągający się na długości około 36 km doliny Odry (km 415 – 445) pomiędzy Bytomiem a Przyborowem. Obszar obejmuje także dwa kompleksy łąkowe: łąki na południe od Siedliska, pomiędzy lasem na brzegu koryta Odry a wałem przeciwpowodziowym oraz łąki pomiędzy Tarnowem Byckim a Bytomiem Odrzańskim (lewy brzeg Odry). Stwierdzono tu występowanie takich ptaków jak: orzeł bielik, kania ruda i czarna, zimorodek, dzięcioł średni, ryby: sum, piskorz, brzana.

Klasy siedlisk

- Lasy liściaste 	- 37%

- Grunty orne		- 22%

- Łąki i pastwiska	- 12%

- Cieki wodne		- 10%

- Lasy iglaste 	 	 - 8%

- Tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych – 6%

- Lasy mieszane 	 - 5%

Obszar ten nie jest terenem chronionym

### 3.1.3. Infrastruktura techniczna

#### 3.1.3.1. Transport i komunikacja

Na terenie miasta i gminy występują trzy rodzaje dróg (o łącznej długości 92,71 km):

- Drogi wojewódzkie (zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze) - 18,24 km,

- Drogi powiatowe (zarządzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli) - 26,6 km,

- Drogi gminne (zarządzane przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego)- 47,87 km.

Drogi na terenie gminy systematycznie są remontowane co szczegółowo opisane zostało 
w raporcie o stanie Gminy Bytom Odrzański umieszczonej na stronie internetowej miasta.

Tabela 5 Wykaz dróg

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość ogółem w km | w tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogi wojewódzkie |  |  |  |
| 1. | Kożuchowska | 12+ 363 – 14+434 | 12+ 363 – 14+434 |
| 2. | Żeromskiego | 18+453 - 18+646 | 18+453 - 18+646 |
| 3. | Ogrodowa | 17+297- 18+453 | 17+297- 18+453 |
| Drogi powiatowe |  |  |  |
| 1. | Andersa | 0,250 km | 0,250 km |
| 2. | Kożuchowska | 0,430 km | 0,430 km |
| 3. | Rynek | 0,075 km | 0,075 km |
| 4. | Dworcowa | 0,130 km | 0,130 km |
| 5. | Głogowska | 0, 075 km | 0, 075 km |
| 6. | Kościelna | 0, 075 km | 0, 075 km |
| Drogi gminne |  |  |  |
| 1. | Kusocińskiego | - | 0,229km |
| 2. | Konopnickiej | - | 0,125km |
| 3. | Łąkowa | - | 0,186 km |
| 4. | Mała | - | 0,156 km |
| 5. | Nadbrzeżna | - | 0,211 km |
| 6. | Piaskowa | - | 0,161 km |
| 7. | Poprzeczna | - | 0,663 km |
| 8. | Robotnicza | - | 0, 155 km |
| 9. | Spacerowa | - | 0, 697 km |
| 10. | Sportowa | - | 0, 378 km |
| 11. | Szkolna | - | 0, 129 km |
| 12. | Wąska | - | 0, 119 km |
| 13. | Wybickiego | - | 0, 213 km |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela 6 Wykaz dróg w km

| Lp. | Rodzaj drogi | Długość ogółem w km | W tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drogi krajowe | 0 | 0 |
| 2. | drogi wojewódzkie | 15,192 | 15,192 |
| 3. | drogi powiatowe | 4,9 | 4,6 |
| 4. | drogi gminne | 42,263 | 7,268 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela 7 Wykaz dróg gminnych

| Lp. | Numer drogi | Nazwa odcinka drogi | Określenie odcinka |  | Długość odcinka- km | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |  |
| 1. | 000901F | Bytom Odrzański-Bodzów | 2+920 | 3+035 | 3,035 | 0,115 bitumiczna 2,920 gruntowa |
| 2. | 000902F | Nieciecz – Rejów - Bycz | 3+500 | 5+730 | 2,230 | gruntowa |
| 3. | 000903F | Nowe Miasteczko- Małaszowice- Bytom Odrzański do drogi gminnej Nr 000906F | 2+000 | 7+090 | 5,090 | gruntowa |
| 4. | 000904F | Tarnów Bycki do rzeki Odra | 0,000 | 2,660 | 2,660 | gruntowa |
| 5. | 000905F | Tarnów Bycki- Bytom Odrzański | 0,000 | 1,720 | 1,720 | gruntowa |
| 6. | 000906F | Bycz- Wierzbnica | 0,000 | 3,330 | 3,330 | gruntowa |
| 7. | 000907F | Miałków-Bonów | 0,975 | 2+900 | 1,925 | 0,300 bitumiczna 1,625 gruntowa |
| 8. | 000908F | Od drogi powiatowej Nr 1032F - Pastuzyn- Sobolice – do drogi powiatowej Nr 1031F | 0,570 | 2,745 | 2,745 | 0,570 bitumiczna 2,175 gruntowa |
| 9. | 000909F | Małaszowice do drogi powiatowej Nr 1033F | 2+180 | 3+0,80 | 3,080 | gruntowa |
| 10. | 000910F | Małaszowice do drogi powiatowej Nr 1032 | 0,000 | 1,755 | 1,755 | gruntowa |
| 11. | 000911F | Drogomil – Bodzów - Wierzbnica | 0,380 | 3,550 | 3,550 | 1,950 bitumiczna 1,600 gruntowa |
| 12. | 000912F | Bytom Odrzański - Wierzbnica | 0,000 | 2,940 | 2,940 | gruntowa |
| 13. | 000913F | Małaszowice – Miłaków - Bukowica | 0,000 | 0,000 | 1,010 | gruntowa |
| 14. | 000914F | Bodzów do drogi powiatowej Nr 1033 | 0,000 | 0,000 | 1,985 | gruntowa |
| 15. | 000915F | Od drogi powiatowej Nr 1031F- Sobolice | 0,000 | 0,000 | 0,875 | gruntowa |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela 8 Wykaz dróg gminnych przebiegających przez teren miasta

| Lp. | Numer drogi | Nazwa odcinka drogi | Określenie odcinka |  | Długość odcinka- km | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |  |
| 1. | 100201F | ul. Akacjowa | 0,000 | 0,125 | 0,125 | bitumiczna |
| 2. | 100202F | ul. XXV Lecia PRL | 0,000 | 0,410 | 0,410 | bitumiczna |
| 3. | 100203F | ul. Kusocińskiego | 0,000 | 0,229 | 0,229 | bitumiczna |
| 4. | 100204F | ul. Konopnickiej | 0,000 | 0,204 | 0,204 | bitumiczna |
| 5. | 100205F | ul. Łąkowa | 0,000 | 0,186 | 0,186 | betonowa |
| 6. | 100206F | ul. Mała | 0,000 | 0,156 | 0,156 | betonowa |
| 7. | 100207F | ul. Nadbrzeżna | 0,000 | 0,211 | 0,211 | kostka |
| 8. | 100208F | ul. Piaskowa | 0,000 | 0,161 | 0,161 | bitumiczna |
| 9. | 100209F | ul. Poprzeczna | 0,000 | 0,663 | 0,663 | bitumiczna |
| 10. | 100210F | ul. Robotnicza | 0,000 | 0,155 | 0,155 | bitumiczna |
| 11. | 100211F | ul. Spacerowa | 0,000 | 0,697 | 0,697 | bitumiczna |
| 12. | 100212F | ul. Sportowa | 0,000 | 0,378 | 0,378 | betonowa |
| 13. | 100213F | ul. Szkolna | 0,000 | 0,129 | 0,129 | bitumiczna |
| 14. | 100214F | ul. Topolowa | 0,000 | 0,240 | 0,240 | bitumiczna |
| 15. | 100215F | ul. Wąska | 0,000 | 0,119 | 0,119 | kostka |
| 16. | 100216F | ul. Wybickiego | 0,000 | 0,213 | 0,213 | bitumiczna |
| 17. | 100217F | ul. Wyspiańskiego | 0,000 | 0,057 | 0,057 | bitumiczna |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Pozostałe drogi gminne podzielono wg ważności i funkcji: drogi wewnętrzne stanowią 3,167 km

Tabela 9 Wykaz dróg powiatowych przebiegających prze teren miasta

| Lp. | Numer drogi | Nazwa odcinka drogi | Określenie odcinka |  | Długość odcinka-km | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |  |
| 1. | 1031F | Bytom Odz-Wierzbnica-Małków ul. Młyńska | 0,000 | 0,550 | 0,550 | bitumiczna |
| 2. | 2201F | ul. Andersa | 0,000 | 0,250 | 0,250 | bitumiczna |
| 3. | 2202F | ul. Dworcowa | 0,000 | 0,540 | 0,540 | bitumiczna |
| 4. | 2528F | ul. Głogowska | 0,000 | 0,484 | 0,484 | bitumiczna |
| 5. | 2204F | ul. Kolejowa | 0,000 | 0,712 | 0,510 0,202 0,712 | brukowana bitumiczna |
| 6. | 2205F | ul. Kościelna | 0,000 | 0,380 | 0,380 | bitumiczna |
| 7. | 2206F | ul. Kożuchowska | 0,000 | 0,430 | 0,430 | bitumiczna |
| 8. | 2207F | ul. Krzywoustego | 0,000 | 0,250 | 0,250 | bitumiczna |
| 9. | 2208F | ul. Mickiewicza | 0,000 | 0,260 | 0,260 | bitumiczna |
| 10. | 2209F | ul. Polna | 0,000 | 0,350 | 0,270 0,080 0,350 | bitumiczna gruntowa |
| 11. | 2210F | ul. Rynek (Kościelna- Kożuchowska) | 0,000 | 0,077 | 0,077 | bitumiczna |
| 12. | 2211F | ul. Rynek 2 (Głogowska Krzywoustego) | 0,000 | 0,077 | 0,077 | bitumiczna |
| 13. | 2212F | ul. Szeroka | 0,000 | 0,544 | 0,324 0,220 0,544 | bitumiczna gruntowa |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela 10 Wykaz dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy

| Lp. | Numer drogi | Nazwa odcinka drogi | Określenie odcinka |  | Długość odcinka-km | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |  |
| 1. | 1030F | Nowa Sól - Stara Wieś-Tarnów Bycki - Bycz | 5,570 7,770 | 7,770 10,500 | 2,200 2,730 4,930 | gruntowa bitumiczna |
| 2. | 1031F | Bytom Odrzański -gr. woj.(Kłobuczyn) | 0,000 | 4,990 | 4,990 | bitumiczna |
| 3. | 1032F | Bytom Odrzański - Wierzbnica - Miałków | 0,550 | 5,270 | 4,720 | bitumiczna |
| 4. | 1033F | Wierzbnica - Bonów | 0,000 | 2,860 | 2,860 | bitumiczna |
| 5. | 1034F | Królikowie – Małszowice - Popowo | 0,000 | 4,800 | 4,800 | bitumiczna |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela 11 Wykaz dróg wojewódzkich przebiegającym przez teren gminy

| Lp. | Numer drogi | Nazwa odcinka drogi | Określenie odcinka |  | Długość odcinka -km | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |  |
| 1. | 292 | Nowa Soł- Bytom Odrzański- granica województwa | 10+004 | 18+417 | 8,413 | bitumiczna |
| 2. | 293 | Borów Wielki-Nowe miasteczko Bytom Odrzański | 12+373 | 18+616 | 6,243 | bitumiczna |
| 3. | 326 | Bytom Odrzański- rzeka Odra skrzyżowanie z drogą 325 | 0+000 | 0+536 | 0,536 | bitumiczna |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Tabela 12 Wykaz dróg wojewódzkich w granicach miasta Bytom Odrzański

| Lp. | Numer drogi | Nazwa odcinka drogi | Określenie odcinka |  | Długość odcinka -km | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |  |
| 1. | 292 | Nowa Soł- Bytom Odrzański- granica województwa | 13+382 | 16+182 | 2,800 | bitumiczna |
| 2. | 293 | Borów Wielki-Nowe miasteczko Bytom Odrzański | 17+263 | 18+616 | 1,353 | bitumiczna |
| 3. | 326 | Bytom Odrzański- rzeka Odra skrzyżowanie z drogą 325 | 0+000 | 0+536 | 0,536 | bitumiczna |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

#### 3.1.3.2. Telekomunikacja i łączność

Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A. w Nowej Soli. Na terenie miasta i gminy są zamontowane stacje przekaźnikowe trzech operatorów telefonii komórkowej:

- Polska Telefonia Komórkowa „ CENTERTEL” Sp. z o. o. Warszawa

- Polska Telefonia Cyfrowa  Sp. z o. o. Warszawa

- POLKOMTEL Spółka Akcyjna Warszawa

Liczba osób korzystających z przyłączy Internetowych jest nieznana.

#### 3.1.3.3. Elektroenergetyka i ciepłownictwo

Na terenie gminy znajduje się jedna kotłownia, należąca do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Moc kotłowni: 2,7 MV

Gmina nie posiada kotłowni miejscowych.

Tabela 13 Energia elektryczna dane za 2007rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Dane dla miasta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu | szt. | 1 440 |
| 2. | Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu | MW h | 2 882 |
| 3. | Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca | KW h | 658,1 |
| 4. | Zużycie energii elektrycznej na jednego korzystającego odbiorcę | KW h | 2 001,6 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

#### 3.1.3.4. Zaopatrzenie w gaz

Na terenie miasta istnieje sieć gazowa wraz z przyłączami. Stan sieci gazowej umożliwia również podłączenia do sieci podmiotów gospodarczych.

Tabela 14 Sieć gazowa dane za 2007 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Dane dla gminy | Dane dla miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość czynnych sieci ogółem | m | 36 002 | 23 600 |
| 2. | Długość czynnej sieci przesyłowej | m | 8 577 | - |
| 3. | Długość czynnej sieci rozdzielczej | m | 27 425 | - |
| 4. | Czynne połączenia do budynków | szt | 488 | 426 |
| 5. | Odbiorcy gazu | gosp. dom. | 776 | 759 |
| 6. | Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. dom. | 452 | 443 |
| 7. | Zużycie gazu | w tyś. m3 | 1 050,8 | 784,5 |
| 8. | Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkania | w tyś. m3 | 777,9 | 533,3 |
| 9. | Ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 1388 | 1 388 |
| 10. | Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca | m3 | 195,5 | 179,1 |
| 11. | Zużycie gazu z sieci na jednego korzystającego odbiorcę | m3 | 1 354,1 | 1 033,6 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

#### 3.1.3.5. Zaopatrzenie w wodę

Zakład Gospodarki Komunalnej mieszczący się przy ulicy Młyńskiej 15 w Bytomiu Odrzańskim zarządza sieć wodociągową o długości 48,4 km w tym na terenie miasta 24 km i na terenie wsi 24,4 km. Na terenie gminy znajduje się jedna stacja uzdatniania wody oraz dwa ujęcia wody. Stan sieci wodociągowej został oceniony jako dobry przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.

Tabela 15 Sieć wodna

| Lp. | Wyszczególnienie | ogółem | Teren miejski | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba podłączonych gospodarstw domowych | 852 szt. | 591 szt. | 261 szt. |
| 2. | Stopień zwodociągowania w % | 97% | 97% | 81% |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.

Tabela 16 Sieć kanalizacyjna

| Lp. | Wyszczególnienie | ogółem | Teren miejski | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość sieci kanalizacyjnej | 21,8 km | 11,6 km | 10,2 km |
| 2. | Długość przyłączy do budynku | 12,8 km | 12,5 km | 0,3 km |
| 3. | Ilość podłączonych gospodarstw domowych | 468 szt. | 428 szt. | 40 szt. |
| 4. | Stopień skanalizowania w % | - | 81% | 21% |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.

Na terenie gminy Bytom Odrzański znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Tarnów Bycki. Oczyszczalnia ścieków w Tarnowie jest typu mechaniczno – biologicznego 
o maksymalnej wydajności 858 m3/d. Średnia moc przerobowa wynosi 660m3/d i jest eksploatowana w 50%.

Tabela 17 Gospodarka komunalna- wodociągi  w 2007 roku

| Lp. | Wyszczególnienie Wodociągi | Jednostka miary | Dane roczne dla gminy | Dane roczne dla miasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 48,0 | 23,0 |
| 2. | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt | 776 | 595 |
| 3. | Woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 122,0 | 101,0 |
| 4. | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 5 116 | 4 370 |
| 5. | Zużycie wody z wodociągów na jednego mieszkańca | m3 | 22,7 | 23,1 |
| 6. | Zużycie wody z wodociągów na jednego korzystającego odbiorcę | m3 | 23,8 | 23,1 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

#### 3.1.3.6. Gospodarka odpadami

Gmina nie posiada własnego wysypiska odpadów komunalnych. Bytom Odrzański korzysta 
z wysypiska, zlokalizowanego przy drodze Bytom Odrzański - Nowa Sól (6 km).

Gmina zawarła porozumienie z Urzędem Miasta w Nowej Soli na korzystanie z wysypiska w Kiełczu (gmina Nowa Sól).

Gospodarka odpadami płynnymi i stałymi

Raport 2006        Raport 2002

- Oczyszczalnia ogólno-miejska 				1 szt.		1 szt.

- Przepustowość oczyszczalni				858 m3/d	1.200 m3/d

- Ilość ścieków odpr. do oczyszczalni (2005)		122.000 m3	102.000 m3

- Bezodpływowe zbiorniki ścieków				85 szt.            82 szt.

- Długość sieci kanalizacyjnej					17,5 km	11,6 km

- Długość kanalizacji tłocznej					4.237 mb	450 mb

- Ilość budynków podłączonych

do sieci kanalizacyjnej 					447 szt.	354 szt.

Tabela 18 Komunalne oczyszczalnie ścieków stan na 2007 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Dane roczne dla gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ścieki oczyszczane ogółem | dam3/rok | 118,0 |
| 2. | Oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi | dam3/rok | 126 |
| 3. | Oczyszczanie biologiczne i z podwyższonym usuwaniem biogenów | % | 100 |
| 4. | Liczba mieszkańców (ogółem) mogąca korzystać z oczyszczalni | osoby | 6 600 |
| 5. | Rzeczywista liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię | osoby | 4 350 |
| 6. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu |  |  |
|  | BZT 5 | kg/rok | 621 |
|  | ChZT | kg/rok | 372 |
|  | Zawiesina | kg/rok | 56 |
| 7. | Osady wytworzone w ciągu roku ogółem | t | 28 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

Tabela 19 Odpady komunalne stan na 2007 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Dane roczne dla gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem | t | 1 015,00 |
| 2. | Odpady z gospodarstw domowych | t | 635,00 |
| 3. | Odpady zdeponowane na składowiskach | % | 100 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

#### 3.1.3.7. Zasoby mieszkaniowe

W 2007 roku na terenie miasta Bytom Odrzański oddano do użytkowania 18 budynków, 
z których 10 stanowiło budynki mieszkalne. Powierzchnia użytkowa nowych budynków ogółem wyniosła 2 655 m2.

Tabela 20 Gospodarka mieszkaniowa w gminie w 2007 roku

| Lp. | Zasoby mieszkaniowe | Mieszkania | Izby | Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasoby mieszkaniowe wg form własności – ogółem | 1 689 | 6 523 | 124 563 |
|  | Zasoby gminy - komunalne | 52 | 111 | 2 111 |
|  | Zasoby spółdzielni mieszkaniowych | 272 | 952 | 14 264 |
|  | Zasoby zakładów pracy | 25 | 93 | 2 202 |
|  | Zasoby osób fizycznych | 1 335 | 5 347 | 105 636 |
|  | Zasoby pozostałych podmiotów | 5 | 20 | 350 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

Tabela 21 Gospodarka mieszkaniowa w mieście Bytom Odrzański w 2007 roku

| Lp. | Zasoby mieszkaniowe | Mieszkania | Izby | Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasoby mieszkaniowe wg form własności – ogółem | 1 403 | 5 358 | 102 383 |
|  | Zasoby gminy - komunalne | 37 | 76 | 1 528 |
|  | Zasoby spółdzielni mieszkaniowych | 272 | 952 | 14 264 |
|  | Zasoby zakładów pracy | 19 | 68 | 1 447 |
|  | Zasoby osób fizycznych | 1 074 | 4 258 | 85 054 |
|  | Zasoby pozostałych podmiotów | 1 | 4 | 90 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

Tabela 22 Zasoby mieszkaniowe gminy wg lokalizacji w 2007 roku

| Lp. | Zasoby mieszkaniowe | Mieszkania | Izby | Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasoby mieszkaniowe - ogółem | 1 689 | 6 523 | 124 563 |
|  | Zasoby mieszkaniowe – miasta | 1 403 | 5 358 | 102 383 |
|  | Zasoby mieszkaniowe – na wsi | 286 | 1 165 | 22 180 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

Tabela 23 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w 2007 roku

| Lp. | Mieszkania wyposażone w instalacje | Instalacja wodociągowa | Ustęp spłukiwany | Łazienka | Centralne ogrzewanie | Gaz sieciowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogółem | 1 650 | 1 524 | 1 502 | 1 118 | 442 |
| 2. | W miastach | 1 392 (99,2%) | 1 342 | 1 293 | 989 (70,5%) | 442 |
| 3. | Na wsi | 258(90,2%) | 182 | 209 | 129 (45,1%) | - |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi 73,7 m2. Powierzchnia użytkowa na jedną osobę wynosi 23,1 m2.

Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych w 2007 roku opiewały na kwotę 45 tys. złotych za 21 lokali mieszalnych. W  2007 roku w komunalnych zasobach mieszkaniowych  przeprowadzono roboty remontowe polegające na: wymianie instalacji (w 2 mieszkaniach), remoncie dachu (w 2 mieszkaniach) oraz wymianie stolarki budowlanej (w 2 mieszkaniach).

Tabela 24 Dodatki mieszkaniowe w 2007 roku

| Lp. | Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych | Ogółem liczba |  |  | Kwota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmina |  | W tym w mieście | Gmina | W tym w mieście |
| 1. | Dodatki mieszkaniowe ogółem | 1 344 |  | 1 281 | 158 033 | 150 084 |
| 2. | Dodatki mieszkaniowe na mieszkania w zasobach gminy | 209 |  | 170 | 31 678 | 25 693 |
| 3. | Dodatki mieszkaniowe na mieszkania w zasobie spółdzielczym | 462 |  | 462 | 59 488 | 59 488 |
| 4. | Dodatki mieszkaniowe na mieszkania w zasobie wspólnot mieszkaniowych | 622 |  | 622 | 62 145 | 62 145 |
| 5. | Dodatki mieszkaniowe na mieszkania w zasobie prywatnym | 48 | 24 |  | 4 163 | 2 199 |
| 6. | Dodatki mieszkaniowe na mieszkania w zasobie innym | 3 | 3 |  | 559 | 559 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

## 3.2. Gospodarka

### 3.2.1. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy i miasta

Do podmiotów gospodarczych zatrudniających na terenie gminy największą liczbę pracowników należą m.in.:

- SN „Nadodrze” Bytom Odrzański, ul. Sadowa,

- „Dried Flowers” Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska,

- P.P.H.U. „Blanco” Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska,

- PWM „Cynkmet” Bytom Odrzański, ul. Głogowska,

- „Dielifte” Produkcja świec, Bytom Odrzański, ul. Fabryczna,

- Zakład Ślusarski - Hruświccy Bytom Odrzański ul. Nowe Miasto.

Tabela 25 Działalność gospodarcza na terenie miasta Bytom Odrzański

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Placówki handlowe i gastronomiczne | 67 | 72 | 83 |
| 2. | Produkcja wyrobów przemysłowych | 10 | 12 | 15 |
| 3. | Produkcja wyrobów spożywczych | 7 | 7 | 8 |
| 4. | Budownictwo | 75 | 80 | 104 |
| 5. | Usługi transportowe | 18 | 25 | 40 |
| 6. | Zakłady produkcyjno – usługowe | 20 | 22 | 35 |
| 7. | Inne | 27 | 44 | 21 |
| 8. | Ogółem: | 224 | 262 | 306 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim.

Tabela 26 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów własnościowych w 2007 roku

| Lp. | Podmioty | Jednostki gospodarcze |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | na terenie gminy | w tym na terenie miasta |
| 1. | Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów własnościowych | 328 | 293 |
|  | Sektor publiczny | 14 | 14 |
|  | Sektor prywatny | 314 | 279 |
| 2. | Spółki handlowe – ogółem | 18 | 17 |
|  | Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 9 | 9 |
| 3. | Spółki cywilne | 13 | 11 |
| 4. | Spółdzielnie | 6 | 5 |
| 5. | Fundacje stowarzyszenia i organizacje społeczne | 14 | 13 |
| 6. | Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 251 | 221 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

Tabela 27 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg wybranych sekcji w 2007 roku

| Lp. | Podmioty | Jednostki gospodarcze |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | na terenie gminy | w tym na terenie miasta |
| 1. | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | 21 | 15 |
| 2. | Przemysł - ogółem | 31 | 28 |
|  | W tym przetwórstwo przemysłowe | 31 | 28 |
| 3. | Budownictwo | 50 | 41 |
| 4. | Handel i naprawy | 110 | 98 |
| 5. | Hotele i restauracje | 15 | 14 |
| 6. | Transport gospodarka magazynowa i łączność | 21 | 20 |
| 7. | Pośrednictwo finansowa | 6 | 6 |
| 8. | Obsługa nieruchomości i firm | 25 | 23 |
| 9. | Administracja publiczna i obrona narodowa | 3 | 3 |
| 10. | Edukacja | 8 | 8 |
| 11. | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 10 | 10 |
| 12. | Działalność usługowa, komunalna społeczna i indywidualna | 28 | 27 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

Tabela 28 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2007 roku

| Lp. | Podmioty | Jednostki gospodarcze |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | na terenie gminy | w tym na terenie miasta |
| 1. | Działalność gospodarcza - ogółem | 251 | 221 |
|  | Przetwórstwo przemysłowe | 20 | 18 |
|  | Budownictwo | 48 | 39 |
|  | Handel i naprawy | 95 | 85 |
|  | Hotele i restauracje | 12 | 11 |
|  | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 19 | 18 |
|  | Pośrednictwo finansowa | 6 | 6 |
|  | Obsługa nieruchomości i firm | 12 | 10 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

### 3.2.2. Tereny pod inwestycje – strefa ekonomiczna

W pobliżu Miasta Bytom Odrzański w obrębie wsi Tarnów Bycki wydzielono teren nieużytków rolnych z przeznaczeniem pod inwestycje. Właścicielem nieruchomości jest Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku wynosi 12,27 ha. O warunkach zabudowy na tym obszarze decyduje zgodność inwestycji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W miejscowym Planie Zagospodarowania strefie przyznano funkcje produkcyjno- techniczną i usługową.

Do strefy prowadzi droga wojewódzka nr 292. Najbliższa autostrada oddalona jest o 76 km – autostrada A4. W odległości 700m znajduje się trasa kolejowa wraz z bocznicą kolejową. Teren wyposażony jest we wszystkie niezbędne media potrzebne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Na terenie oczyszczalni ścieków (50m od terenu) zlokalizowana jest stacja transformatorowa generująca napięcie 20/0,4 kV typu So – 694 przez nieruchomość przebiegają dwie niezależne linie SN 20 kV. Istnieje możliwość dalszego uzyskania mocy z sieci energetycznej 110 kV. Właściciel terenu zapewnia możliwość dostarczania wymaganej przez inwestora ilości gazu, którego wartość kaloryczna wynosi 29 (MJ/Nm3).

W odległości 300m od granicy terenu zlokalizowane są przyłącza wody, a w odległości 50 m przyłącza kanalizacyjne. Rezerwa wody gwarantowana z ujęcia miejskiego wynosi 1 320m3/dobę. Ponadto miejska oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna przygotowana jest na przyjęcie dodatkowych 700 m3 ścieków na dobę.

W 2008 roku na terenie strefy  ekonomicznej funkcjonowała jedna firma o nazwie DRIED FLOWERS EXPORT- IMPORT –PRODUKCJA sp. z o. o. zajmująca się wyrobami z drewna.

### 3.2.3. Turystyka

Na terenie miasta Bytom Odrzański znajdują się dwa obiekty zakwaterowania zbiorowego. Zajazd „Nadodrze”  przy ul. Sadowej 4 dysponuje 27 pokojami 1-, 2-, 3 – osobowymi zapewniając łącznie 49 miejsc noclegowych. Zajazd gwarantuje swoim klientom miejsca postoju pojazdów na terenie ogrodzonym i strzeżonym przez całą dobę. Liczba osób korzystających z noclegów w ciągu roku 2007 wyniosła 1 002 osoby w tym 46 osób to turyści zagraniczni.

Hotel „Złoty Lew” to kompleks 2 budynków, z których budynek restauracyjno - konferencyjny położony jest w centrum Bytomia Odrzańskiego pod adresem Rynek 15-16. Sala konferencyjna w tym obiekcie przygotowana jest na 100 osób. Drugi obiekt – zabytkowy Pałac to posiadłość agroturystyczna położona poza miastem w Tarnowie Byckim 26. W ofercie posiadłości są 4 pokoje noclegowe 3 i 4 osobowe oraz sala bankietowa na 150 osób, w której organizowane są imprezy okolicznościowe.

Ponadto na terenie Kąpieliska Miejskiego przy ulicy Głogowskiej znajduje się teren przeznaczony na pole namiotowe.

### 3.2.4. Rolnictwo

Struktura własnościowa gruntów na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański:

Raport 2006	    Raport 2002

- gospodarstwa indywidualne	1.850 ha	1.658 ha

- AWRSP	1.080 ha	1.275 ha

- RSP	43 ha	50 ha

- lasy państwowe	1.739 ha	1.741 ha

- inne 	526 ha	505 ha

Struktura wiekowa użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych:

Raport 2002

- do 30 lat - 27 osób gospodarujących na 318 ha 	40 / 413

- 30-50 lat - 114 osób gospodarujących na 1.058 ha 	183 / 1.683

- 50-60 lat - 84 osoby gospodarujące na 885 ha 	20 / 140

- 60-65 lat - 33 osoby gospodarujące na 215 ha 	13 / 36

- pow. 65 lat - 17 osób gospodarujących na 43 ha 	10 / 62

Struktura powierzchniowa indywidualnych gospodarstw rolnych:

Raport 2002

- 1 - 5 ha - 166 gospodarstw o pow. 370 ha 	162 / 353

- 5 - 10 ha - 55 gospodarstw o pow. 393 ha         	52 / 378

- 10 - 20 ha - 26 gospodarstw o pow. 355 ha  	28 / 380

- pow. 20 ha - 28 gospodarstw o pow. 1.401 ha        	24 / 1.223

Struktura zasiewów rolnych:

Raport 2006                                      Raport 2002

- zboża	       1.308 ha	                            1.335 ha

- ziemniaki 	  170 ha	  165 ha

- buraki cukrowe	6 ha	6 ha

- rzepak 	98 ha	35 ha

- inne uprawy	158 ha	65 ha

## 3.3. Strefa społeczna

### 3.3.1. Struktura społeczna

Liczba ludności w Gminie Bytom Odrzański stan na 31.12.2008 wynosiła 5 544 osoby w tym 4 481 osób zamieszkałych w mieście. Według danych Urzędu Miejskiego liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 1 193, w wieku produkcyjnym 3 692 osób, a w wieku poprodukcyjnym 659. W gminie zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby urodzeń oraz wzrost liczby osób w wieku emerytalnym.

Tabela 29  Struktura ludności według wieku i płci stan na 2007 rok

| Lp. | Wiek | Ogółem | Procenty | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0-9 | 576 | 10,65% | 288 | 288 |
| 2. | 10-19 | 788 | 14,59% | 400 | 388 |
| 3. | 20-24 | 485 | 8,98% | 265 | 220 |
| 4. | 25-29 | 466 | 8,63% | 241 | 225 |
| 5. | 30-34 | 401 | 7,42% | 205 | 196 |
| 6. | 35-39 | 337 | 6,23% | 163 | 174 |
| 7. | 40-44 | 343 | 6,35% | 164 | 179 |
| 8. | 45-49 | 363 | 6,71% | 194 | 169 |
| 9. | 50-54 | 451 | 8,35% | 226 | 225 |
| 10. | 55-59 | 400 | 7,4% | 193 | 207 |
| 11. | 60-64 | 236 | 4,36% | 122 | 114 |
| 12. | 65-69 | 152 | 2,82% | 68 | 84 |
| 13. | 70 i więcej | 406 | 7,51% | 140 | 266 |

Źródło: Baza danych regionalnych, GUS.

### 3.3.2. Bezrobocie

Stopa bezrobocia dla gminy Bytom Odrzański w 2006 roku wyniosła 13,5% i w kolejnych latach systematycznie spadała w 2007 roku wyniosła 11,3%, a w 2008 wyniosła 8,6%. Bezrobocie wśród kobiet jest znacznie wyższe niż wśród mężczyzn. Udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet do liczby kobiet w wieku produkcyjnym w 2006 roku wyniósł 16,8%, w 2007 roku 15,1%, a w 2008 uplasował się na poziomie 11,6%. W połowie roku 2008 nastąpił kryzys gospodarczy dotykający 
wiele krajów w różnym stopniu. Konsekwencją jest wzrost liczby bezrobotnych wynikający ze spadku produkcji i spadku liczby zamówień w większości firm na terenie Polski. W obecnej sytuacji trudno przewidzieć jak będzie kształtowało się zatrudnienie na terenie gminy Bytom Odrzański i w jakim zakresie zmiany gospodarcze wpłyną na stan gospodarczo -społeczny gminy.

Tabela 30 Bezrobocie w Gminie Bytom Odrzański

| Wyszczególnienie |  | Gmina Bytom Odrzański |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | ogółem | 472 | 402 | 317 |
|  | kobiet | 282 | 255 | 205 |
| Z prawem do zasiłku | ogółem | 84 | 62 | 77 |
|  | kobiet | 35 | 33 | 44 |
| Zwolnienia z przyczyn zakładów pracy | ogółem | 9 | 9 | 3 |
|  | kobiet | 7 | 7 | 3 |
| Wyższe | ogółem | 24 | 20 | 17 |
|  | kobiet | 18 | 15 | 12 |
| Policealne i średnie zawodowe | ogółem | 88 | 100 | 74 |
|  | kobiet | 65 | 73 | 57 |
| Średnie ogólnokształcące | ogółem | 56 | 46 | 40 |
|  | kobiet | 41 | 38 | 32 |
| Zasadnicze zawodowe | ogółem | 149 | 109 | 79 |
|  | kobiet | 76 | 54 | 47 |
| Gimnazjalne i poniżej | ogółem | 155 | 127 | 107 |
|  | kobiet | 82 | 75 | 57 |

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

### 3.3.3. Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Bytom Odrzański funkcjonuje jedno Przedszkole Publiczne do którego uczęszcza 150 dzieci. Przedszkole zatrudnia 9 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników obsługi administracyjnej. Starsze dzieci uczęszczają do Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim zajmującym dwa obiekty przy ul. Kożuchowskiej i ul. Kościelnej. Zespół Szkół jest podzielony na Szkołę Podstawową, do której uczęszcza 359 uczniów i jest zatrudnionych 38 pracowników pedagogicznych, oraz na Gimnazjum Publicznym w którym uczy się 213 uczniów. Gimnazjum Zatrudnia 26 pracowników pedagogicznych i 18 pracowników administracyjnych którzy obsługują cały Zespół Szkół.

Do Zespołu Szkół uczęszczało: 				 04/05        	      05/06

Liczba uczniów

- Szkoła Podstawowa		437	419

- Gimnazjum		244	244

Do przedszkola uczęszczało:

- 2004\2005 – 125 dzieci

- 2005\2006 – 116 dzieci

- 2006\2007 – 137 dzieci

### 3.3.4. Kultura

#### 3.3.4.1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Przy al. Złotej Jesieni 4 na terenie miasta Bytom Odrzański  funkcjonuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który prowadzi na szeroką skalę działalność kulturalną.

W ośrodku prowadzone są koła zainteresowań, zespoły, kluby i organizacje takie jak:

- Koło teatralne „Kleks”

- Koło teatralne „Kleksik”

- Klub Złotej Jesieni (Klub Seniora)

- Koło nr 2 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bytomiu Odrzańskim

- Koło Turystyki Rowerowej „Na Przełaj”

- Sekcja Haftu Krzyżykowego

- Społeczna Rada Kultury

- Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci

- Redakcja miesięcznika „Obserwator Odrzański”

- Zespół ludowy „Wierzbniczanki”

- XII Harcerska Drużyna Wodna „Bryg”

- XI Starszoharcerska Drużyna Wodna „Szkwał”

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego

- Koło Łowieckie „Lis” – przew. Jan Maławski.

- Nauka gry na instrumentach klawiszowych i strunowych

- Bytomska grupa AA (anonimowych alkoholików).

- Młodzieżowe zespoły muzyczne.

Imprezy cykliczne organizowane lub współorganizowane przez MGOK:

- Wiosenne Spotkania z Poezją (dziecięcy środowiskowy konkurs recytatorski - marzec).

- Obchody Świąt Majowych (akademie, festyny).

- Zawody Modeli Pływających na kanale Odry (czerwiec).

- Międzynarodowy Dzień Sportu (maj).

- Festyn na rynku z okazji Dnia Dziecka (czerwiec).

- Olimpiada Niepełnosprawnych „Integracja” (boisko szkolne lub stadion - czerwiec).

- Międzynarodowa Konferencja Archeologiczna (co dwa lata - czerwiec).

- Flis Odrzański, Festyn na rynku.

- Biesiada Zespołów Ludowych na rynku (sierpień).

- Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych (ostatni tydzień września).

- Dzień Seniora Koło nr 3 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów (październik)

- Dzień Seniora Klubu Złotej Jesieni (listopad).

- Akademia z okazji Święta Niepodległości (listopad)

- Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Kombatanta i Obeliskiem Władysława Morasiewicza (listopad).

#### 3.3.4.2. Biblioteka Publiczna

W 1999 roku Samorząd Lokalny powołał do życia Bibliotekę Publiczno-Szkolną. Po zmianie przepisów prawa od stycznia 2006 r. działa Biblioteka Publiczna. Jej siedzibą jest budynek Zespołu Szkół przy ul. Kożuchowskiej 15.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową organizując między innymi:

- spotkania autorskie,

- wystawy,

- działalność Klubu Miłośników Książki,

- Gminne Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,

- konkursy,

- lekcje pokazowe,

- pogadanki i wykłady,

Tabela 31 Ilość zorganizowanych przedsięwzięć i ich uczestników

| Lata | Ilość przedsięwzięć | Ogółem liczba uczestników | W tym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dzieci | młodzież | dorośli |
| 2004 r. | 48 | 2552 | 1741 | 547 | 264 |
| 2005 r. | 62 | 4382 | 2940 | 930 | 512 |
| 2006 r. | 54 | 3312 | 2295 | 605 | 412 |

Źródło: Raport o stanie gminy Bytom Odrzański 2002-2006.

#### 3.3.4.3. Kluby i obiekty sportowe

Stadion Miejski w Bytomiu Odrzańskim przy ulicy Sportowej 1 przekazano w użyczenie Miejskiemu Klubowi Sportowemu „ODRA” w Bytomiu Odrzańskim. Działalność Klubu i jego funkcjonowanie oparte jest na pracy społecznej.

Ponadto na terenie Miasta zlokalizowany jest odkryty Basen Kąpielowy przy ulicy Głogowskiej. W 2006 roku na terenie kąpieliska wykonano prace remontowe obejmujące: remont niecki basenu, remont budynku socjalnego oraz wyremontowano chodniki i drogi dojazdowe.

#### 3.3.4.4. Organizacje pozarządowe

Na terenie gminy Bytom Odrzański  działa 15 zarejestrowanych stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych:

- Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Bytomiu Odrzańskim,

- Stowarzyszenie Przedsiębiorczości „Promocja”,

- Polski Związek Działkowców w Warszawie – Pracowniczy Ogród Działkowy „Nadodrze” w Bytomiu Odrzańskim,

- Polski Związek Działkowców w Warszawie – Pracowniczy Ogród Działkowy „Pod Dębem” w Bytomiu Odrzańskim,

- Polski Związek Działkowców w Warszawie – Pracowniczy Ogród Działkowy „Cynkmet” w Bytomiu Odrzańskim,

- Polski Związek Niewidomych – Koło w Bytomiu Odrzańskim,

- Związek Ochotniczych Staży Pożarnych RP – Zarząd Miejsko – Gminny  w Bytomiu Odrzańskim,

- Polski Związek Wędkarski – Koło w Bytomiu Odrzańskim,

- Stowarzyszenie Emerytów „Złota Jesień”,

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”,

- Stowarzyszenie Ludowe „Wierzbniczanki”,

- Miejski Klub Sportowy „Odra”,

- Fundacja „Moje Miasto”,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego.

### 3.3.5. Opieka zdrowotna

Na terenie miasta znajduje się Rodzinne Centrum Zdrowia. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ul. Mickiewicza 1, w Bytomiu Odrzańskim.

W zakresie opieki stacjonarnej mieszkańcy Bytomia Odrzańskiego korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Nowej Soli (12km od Bytomia Odrzańskiego).

### 3.3.6. Opieka społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim udziela świadczeń z pomocy społecznej 
w oparciu o zapis ustawy z dnia 12.03.2004. Ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki stałe, okresowe 
i celowe. Kwalifikuje do korzystania z usług opiekuńczych. Kieruje i opłaca pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Ośrodek kwalifikuje do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Realizuje program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Współfinansuje wypoczynek letni i zimowy dzieci z rodzin najuboższych. Realizuje prace socjalną kontrakty socjalne, programy „Niebieska Karta”. Ośrodek przeprowadza wywiady dla innych instytucji.

Ośrodek zatrudniał w 2008 roku, łącznie 9 osoby, w tym 6 na pełny etat.

Ośrodek pracuje w oparciu o:

- ustawę o pomocy społecznej,

- ustawę o zasiłkach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,

- ustawę o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Według danych udostępnionych przez Centrum Pomocy Rodzinie na terenie Gminy Bytom Odrzański znajduje się 15 rodzin zastępczych, w których przebywa 22 dzieci.

Tabela 32 Udzielone świadczenia– zadania zlecone Gminie (za 2007 rok)

| Lp. | Formy pomocy za 2007 | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń należnych | Kwota świadczeń wypłaconych w złotych | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razem | 30 | - | 70 671,00 | 30 | 71 |
| 2. | Zasiłki stałe – ogółem | 30 | 252 | 70 671,00 | 30 | 71 |
| 3. | W tym przyznane dla osoby: Samotnie gospodarującej | 14 | 121 | 44 589,00 | 14 | 14 |
| 4. | Pozostającej w rodzinie | 17 | 131 | 26 082,00 | 16 | 57 |
| 5. | Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną | - | - | - | - | - |
| 6. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | - | - | - | - | - |

Źródło: Dane uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzański.

Tabela 33 Udzielone świadczenia– zadania zlecone Gminie (za 2008 rok)

| Lp. | Formy pomocy za 2008 | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń należnych | Kwota świadczeń wypłaconych w złotych | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razem | 25 | - | 62 896,00 | 25 | 50 |
| 2. | Zasiłki stałe – ogółem | 25 | 226 | 62 896,00 | 25 | 50 |
| 3. | W tym przyznane dla osoby: Samotnie gospodarującej | 14 | 135 | 45 304,00 | 14 | 14 |
| 4. | Pozostającej w rodzinie | 11 | 91 | 17 592,00 | 11 | 36 |
| 5. | Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną | - | - | - | - | - |
| 6. | Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | - | - | - | - | - |

Źródło: Dane uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzański.

Tabela 34 Udzielone świadczenia– zadania własne Gminy (za 2007 rok)

| Lp. | Formy pomocy za 2007 | Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w złotych | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razem | 339 | - | 282 678,00 | 197 | 622 |
| 2. | Zasiłki okresowe – ogółem w tym : | 95 | 438 | 71 695,00 | 93 | 363 |
| 3. | Bezrobocia | 75 | 334 | 57 990,00 | 73 | 292 |
| 4. | Długotrwałej choroby | 7 | 16 | 1 956,00 | 7 | 18 |
| 5. | Niepełnosprawności | 13 | 43 | 4 665,00 | 13 | 53 |
| 6. | Schronienie | 1 | 131 | 2 396,00 | 1 | 1 |
| 7. | Posiłek | 176 | 23 245 | 64 450,00 | 92 | 361 |
| 8. | W tym dla dzieci | 145 | 19 255 | 50 429,00 | 67 | 329 |
| 9. | Usługi opiekuńcze – ogółem | 16 | 5 231 | 83 969,00 | 16 | 18 |
| 10. | Sprawienie pogrzebu | - | - | - | - | - |
| 11. | W tym osobom: Bezdomnym | - | - | - | - | - |
| 12. | Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem | 123 | - | 57 068,00 | 114 | 336 |
| 13. | W tym: zasiłki specjalne celowe | 17 | 25 | 4 506,00 | 17 | 37 |
| 14. | Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 3 | 3 | 3 100,00 | 3 | 5 |

Źródło: Dane uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzański.

Tabela 35 Udzielone świadczenia– zadania własne Gminy (za 2008 rok)

| Lp. | Formy pomocy za 2008 | Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w złotych | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razem | 290 | - | 270 727,00 | 169 | 522 |
| 2. | Zasiłki okresowe – ogółem w tym : | 74 | 302 | 83 926,00 | 71 | 287 |
| 3. | Bezrobocia | 57 | 223 | 68 824,00 | 55 | 208 |
| 4. | Długotrwałej choroby | 1 | 2 | 638,00 | 1 | 2 |
| 5. | Niepełnosprawności | 10 | 27 | 3 230,00 | 10 | 45 |
| 6. | Schronienie | - | - | - | - | - |
| 7. | Posiłek | 147 | 19 788 | 58 344,00 | 76 | 294 |
| 8. | W tym dla dzieci | 123 | 16 640 | 46 737,00 | 57 | 271 |
| 9. | Usługi opiekuńcze – ogółem | 12 | 4 505 | 49 346,00 | 12 | 13 |
| 10. | Sprawienie pogrzebu | - | - | - | - | - |
| 11. | W tym osobom: Bezdomnym | - | - | - | - | - |
| 12. | Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem | 121 | - | 79 111,00 | 116 | 358 |
| 13. | W tym: zasiłki specjalne celowe | 29 | 49 | 9 472,00 | 29 | 83 |

Źródło: Dane uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzański

Tabela 36 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą (za 2007 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | W tym na wsi |  |
| 1. | Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/ | 349 | 206 | 56 | 635 |
| 2. | Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj formę, i liczbę | 30 | 30 | 6 | 71 |
| 3. | Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 339 | 197 | 54 | 622 |
| 4. | Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem | - | 27 | 3 | 104 |
| 5. | W tym: Wyłącznie w postaci pracy socjalnej | - | 12 | 1 | 51 |

Źródło: Dane uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.

Tabela 37 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą (za 2008 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | W tym na wsi |  |
| 1. | Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/ | 294 | 179 | 55 | 536 |
| 2. | Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj formę, i liczbę | 25 | 25 | 5 | 50 |
| 3. | Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 290 | 169 | 53 | 522 |
| 4. | Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – ogółem | - | 25 | 8 | 82 |
| 5. | W tym: Wyłącznie w postaci pracy socjalnej |  | 12 | 5 | 35 |

Źródło: Dane uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.

Tabela 38 Powody przyznania pomocy (za 2007 i 2008 rok)

| Lp. | Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin |  |  |  | Liczba osób w rodzinach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem za 2007 | W tym na wsi | Ogółem za 2008 | W tym na wsi | 2007 | 2008 |
| 1. | Ubóstwo | 171 | 38 | 119 | 39 | 538 | 390 |
| 2. | Sieroctwo | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Bezdomność | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 4. | Potrzeba ochrony macierzyństwa | 21 | 7 | 33 | 14 | 107 | 165 |
| 5. | W tym wielodzietność | 7 | 4 | 16 | 9 | 46 | 104 |
| 6. | Bezrobocie | 146 | 49 | 106 | 37 | 498 | 339 |
| 7. | Niepełnosprawność | 60 | 12 | 63 | 15 | 169 | 168 |
| 8. | Długotrwała lub ciężka choroba | 60 | 16 | 64 | 21 | 157 | 158 |
| 9. | Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw a domowego - ogółem | 11 | 4 | 12 | 5 | 68 | 58 |
| 10. | W tym: rodziny niepełne | 6 | 2 | 8 | 3 | 30 | 33 |
| 11. | Rodziny wielodzietne | 7 | 3 | 6 | 3 | 49 | 37 |
| 12. | Przemoc w rodzinie | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Alkoholizm | 32 | 8 | 21 | 6 | 78 | 44 |
| 14. | Narkomania | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 16. | Zdarzenia losowe | 3 | - |  |  | 5 |  |

Źródło: Dane uzyskano z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.

### 3.3.7. Bezpieczeństwo publiczne

W 2008 roku na terenie Gminy Bytom Odrzański zarejestrowano 34 zdarzeń drogowych, 
tj 5 wypadków i 29 kolizji, w których nastąpiły tylko straty w mieniu.

Zatrzymano 61 nietrzeźwych kierowców w 2008r., a w 2007r. 35.

Posterunek Policji w Nowej Soli zatrudnia łącznie 2 funkcjonariuszy działających na terenie gminy Bytom Odrzański.

PP w Nowej Soli realizuje następujące zadania:

-rozpoznanie istniejących zagrożeń,

-wykrywanie sprawców wykroczeń i przestępstw,

-działanie prewencyjne,

-działanie na polecenie sądów i prokuratorów itp.

oraz programy prewencyjne:

-„LUPO” program skierowany do dzieci szkół podstawowych, dotyczący bezpiecznych miejsc do zabaw oraz pomysłach na zagospodarowanie czasu wolnego.

-rządowy program „Razem bezpieczniej”’ ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jednym z priorytetów programu jest budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.

-„Gimbus patrol” dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas drogi do i z szkoły.

Tabela 39 Bezpieczeństwo publiczne w Mieście Bytom Odrzańskim

| Rodzaj popełnionych przestępstw | Ogółem | Przestępstwa stwierdzone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ogółem | ogółem | 83 | 86 | 97 | 137 |
|  | w tym nieletni | - | - | - | - |
| przeciwko życiu i zdrowiu | ogółem | - | 2 | 10 | - |
|  | w tym nieletni | - | - | - | - |
| drogowe | ogółem | 17 | 26 | 32 | 58 |
|  | w tym nieletni | - | - | - | - |
| kradzież rzeczy | ogółem | - | 17 | 34 | - |
|  | w tym nieletni | - | - | - | - |
| kradzież z włamaniem | ogółem | - | 11 | 5 | - |
|  | w tym nieletni | - | - | - | - |
| rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze | ogółem | - | 14 | 3 | - |
|  | w tym nieletni | - | - | - | - |
| gospodarcze | ogółem | - | 2 | 1 | - |
|  | w tym nieletni | - | - | - | - |

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli.

Tabela 40 Liczba wykroczeń zarejestrowanych przez urządzenie samorejestrujące „Fotoradar” zlokalizowane przy ulicy Kożuchowskiej.

| Wykroczenia | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykroczenia zarejestrowane przez „Fotoradar” | 1880 | 1789 | 1349 |

Źródło: Straż Miejska w Bytomiu Odrzańskim

# 4.0. Charakterystyka obecnej sytuacji na obszarze rewitalizowanym

## 4.1. Zagospodarowanie przestrzenne

Rysunek 3 Bytom Odrzański

(www.geoportal.gov.pl)

Rysunek 4 Bytom Odrzański - obszar rewitalizacji

### 4.1.1. Granice strefy ochrony konserwatorskiej na obszarze rewitalizacji

Granice ochrony konserwatorskiej zostały opisane w rozdziale 3.1.1. w dużej części pokrywają się one z wydzielonym obszarem rewitalizacji. Teren przeznaczony do rewitalizacji dotyczy osiedli mieszkaniowych oraz centrum miasta Bytom Odrzański, w której to części znajduje się większość obiektów zabytkowych. Część obszaru Rynku i ulic przyległych została odnowiona w ramach działań wynikających z wcześniejszych prac wpisanych w Program Rewitalizacji Miasta na lata 2004 -2006. Działania remontowe obejmowały przebudowę i modernizację miejskiej sieci wodociągowej, rewitalizację infrastruktury technicznej w obszarze Starego Miasta. Projekt miał na celu poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki centrum Bytomia Odrzańskiego.

W celu podkreślenia wartości historyczno-urbanistycznej wykonano iluminacyjne oświetlenia zabudowy Starego Miasta. To rozwiązanie umożliwiło odtworzenie historycznego wyglądu Rynku oraz zapewnia jego trwałość ze względu na zastosowane materiały. Wykonane iluminacje pozwoliły na  zharmonizowanie nowych nawierzchni z zabytkowym charakterem zabudowy.

Tabela 41 Obiekty zabytkowe na terenie obszaru rewitalizacji

| Nr rej. | Przedmiot ochrony | Aktualny adres | Numer budynku |
| --- | --- | --- | --- |
| 393 | Kościół św. Hieronima | Kolbego | 1 |
| 413 | Kościół poewangelicki | Kolbego | - |
| 36 | Ratusz | Rynek | 1 |
| 1415 | Remiza Straży Pożarnej | Kożuchowska | - |
| 1380 | Kamienica | Dworcowa | 6 |
| 1383 | Kamienica | Dworcowa | 3 |
| 1382 | Kamienica | Dworcowa | 5 |
| 1381 | Kamienica | Dworcowa | 7 |
| 1384 | Kamienica | Głogowska | 29 |
| 407 | Kamienica | Głogowska | 35 |
| 1177 | Kamienica | Kościelna | 6 |
| 1176 | Kamienica | Kożuchowska | 25 |
| 1172 | Kamienica | Kożuchowska | 26 |
| 1173 | Kamienica | Kożuchowska | 27 |
| 1174 | Kamienica | Kożuchowska | 28 |
| 1200 | Kamienica | Nadbrzeżna | 2 |
| 1396 | Kamienica | Nadbrzeżna | 9 |
| 1401 | Kamienica | Nowe Miasto | 3 |
| 1398 | Kamienica | Nowe Miasto | 17 |
| 1397 | Kamienica | Nowe Miasto | 23 |
| 1375 | Kamienica | Rynek | 2 |
| 1376 | Kamienica | Rynek | 3 |
| 450 | Kamienica | Rynek | 4 |
| 451 | Kamienica | Rynek | 5 |
| 452 | Kamienica | Rynek | 6 |
| 453 | Kamienica | Rynek | 8 |
| 454 | Kamienica | Rynek | 9 |
| 1377 | Kamienica | Rynek | 9a |
| 455 | Kamienica | Rynek | 10 |
| 408 | Kamienica | Rynek | 11 |
| 409 | Kamienica | Rynek | 12 |
| 1378 | Kamienica | Rynek | 13 |
| 412 | Hotel „Pod Złotym Lwem” | Rynek | 15 |
| 456 | Kamienica | Rynek | 18 |
| 410 | Kamienica | Rynek | 19 |
| 411 | Kamienica | Rynek | 20 |
| 457 | Kamienica | Rynek | 21 |
| 458 | Kamienica | Rynek | 22 |
| 459 | Kamienica | Rynek | 23 |
| 460 | Kamienica | Rynek | 24 |
| 461 | Kamienica | Rynek | 25 |
| 462 | Kamienica | Rynek | 26 |
| 405 | Kamienica | Rynek | 27 |
| 1402 | Kamienica | Szewska | 4 |
| 1403 | Kamienica | Szewska | 8 |
| 1404 | Kamienica | Szewska | 15 |
| 1405 | Kamienica | Szewska | 19 |
| 1406 | Kamienica | Kopernika | 8 |
| 1407 | Kamienica | Kopernika | 10 |
| 1410 | Kamienica | Wąska | 1 |
| 1411 | Kamienica | Wąska | 2 |
| 1422 | Kamienica | Wąska | 3 |

Źródło: Urząd Gminy Bytom Odrzański.

### 4.1.2. Własność gruntów i budynków

Tabela własności gruntów i budynków na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji została sporządzona na podstawie wypisu uproszczonego z Rejestru Gruntów stan na dzień 02.03.2009, oraz w oparciu o dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. W wykazie gruntów mogą wystąpić błędy, za które autor dokumentu nie ponosi odpowiedzialności i których nie jest w stanie zweryfikować. Błędy dotyczyć mogą adresów działek, oraz w niektórych przypadkach stanu własności, który będzie ulegał zmianom w wyniku nabywania i zbywania gruntu.

Teren rewitalizowany charakteryzuje się starą zabudową. Budynki w większości wybudowane zostały przed 1989 rokiem, obiekty te stanowią 98,1 % wszystkich budynków (ok.331 budynków stan na 2002 rok). Część z obiektów w obszarze rewitalizacji została odnowiona. W ramach wcześniejszego Programu Rewitalizacji miasta, poczyniono szereg przygotowań pod inwestycje, które będą realizowane, jako zadania tego programu.

Tabela 42 Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków 
(w %)

| Wskazania średniej dla Polski | Wskazania średniej dla województwa Lubuskiego | Wskazania średniej dla obszaru rewitalizowanego |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane za 2002 | Dane za 2002 | Dane za 2002 | Dane za 2009 |
| 84,8 | 88,1 | 98,1 | 94,2 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 43 Wykaz własności gruntów na obszarze rewitalizowanym

| LP | Nazwa ulicy | Numer budynku | Numer działki | (WL) Właściciel | (WW) Współwłaściciel | (UW) Użytkowanie wieczyste | (AD) Administrator budynku | (WS) współwłasność właścicieli | (ZA) Zarząd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dmowskiego | 4 | 905, 906 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 918 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 917 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 916 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 915 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 938 | Gmina Bytom Odrzański |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 913, 914 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 910, 911, 912 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 895 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 2. | Daszyńskiego |  | 863 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 865 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 867 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  |  | 869 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 3. | Hallera |  | 822, 820 | Gmina Bytom Odrzański |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 824 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 826 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 828 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 832 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 4. | Mała | 1 | 52 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 40 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 51 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 41 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 5 | 50 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 6 | 42 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 7 | 49 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 43 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 48 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 10 | 44 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 5. | Narutowicza | 3 | 836 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 823 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 838, 840 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 842 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 821 | Gmina Bytom Odrzański |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 827, 825 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 829, 831 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 833 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 834 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 844 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 846 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 6. | Kusocińskiego | 1 | 75/19 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 75/9 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 75/18 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 75/8 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 75/17 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 75/7 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 75/16 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 75/6 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 75/15 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 75/5 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 11 | 75/14 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 75/4 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 75/13 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 75/3 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 75/12 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 17 | 818 |  |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 18 | 814/2 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 817 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 7. | Korfantego |  | 894 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  |  | 908 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Sadowa | 1 | 98 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 79/2 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 3 | 78 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 935 | Gmina Bytom Odrzański |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 937, 80/3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ogrodowa | 1 | 538 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 218 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 540 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 217 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 543 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 216 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 7 | 545 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 215 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 9 | 546 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 214 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 11 | 547 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 213 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 212 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 583 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 107 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 17 | 584 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 106 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 19 | 585/1, 585/2 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 20 | 105/2 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 21 | 590 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 103 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 102 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 582 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  |  | 537 | Gmina Bytom Odrzański |  |  |  |  |  |
| 10. | Osiedle Piastowskie | 1 | 945/1 | Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko – własnościowa w Bytomiu Odrzańskim |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 945/2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 945/3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 954/4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 945/5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 945/6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 945/7 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rataja | 2 | 851, 853, 849 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 84/1 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 7 | 862 |  |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  |  | 861 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 864 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 856 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 857 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 858 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 860, 859 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 868 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 866 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 12. | Kożuchowska | 2-2a | 256/4 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 3,5 | 245/1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Bytomiu Odrzańskim |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 256/5 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 256/8 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 7 | 244/2 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 8-8a | 256/10 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 9 | 244/1 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 10 | 181/2 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 11 | 242 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 243/1 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 17 | 17 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 811 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 207/1 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 809 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 808 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 205/2 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  | Kożuchowska | 26 | 123 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 205/4 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 28 | 122 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 29a | 205/7 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 121 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 31 | 206/2 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 120 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 109/ | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 119 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 35 | 99/6 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 118 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 38 | 117 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 99/4 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 116 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 99/3 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | 115 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 99/12 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | 114 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 45 | 91/6 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 113 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 112/3 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 91/1 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 112/5 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | 90/4 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 112/8 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 89 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 18 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 | 88 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 |  | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 19 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 | 83 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99/5 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
| 13. | Piaskowa | 1 | 67 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 2 | 53 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 66 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 4 | 54 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 65 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 55 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 64 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 56 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 63 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 57 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 11 | 62 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 58 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 13 | 61 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 59 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 14. | Poprzeczna | 12a | 142/2 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 747 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 761 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 746 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 760 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 745 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 759 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 744 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 758 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 757 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  |  | 743 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 24 | 742 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 756 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 755 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 139 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 754 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 30 | 15 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 753 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 14 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 752 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 13 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 751 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 36 | 12 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 37 | 750/1 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | 11 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 25 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 10 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | 26 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 42 | 8 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | 27 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 44 | 7/2 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 45 | 28 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | 6 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 29/1 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 3 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 50 | 2/2 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | 2/3 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | 2/4 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  |  | 2/5 |  |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 58 | 2/6 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 15. | Paderewskiego | 1 | 848 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 835 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 837 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 852, 854 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 839 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 841 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 82/1 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  |  | 843 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 845 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 847 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  |  | 855 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 16. | Piłsudskiego |  | 893 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 892 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 891 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 889, 890 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 888, 887 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  |  | 886, 885 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 884 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 882, 883 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 17. | Sportowa | 2 | 68 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 69 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 70 |  |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  |  | 71 |  |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 10 | 72 |  | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 73 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 2/10 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2/9 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 2/8 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 2/7 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 18. | Robotnicza | 1 | 39 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 38 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 4 | 20/3 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 37 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 22 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 7 | 36 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 23/1 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 35 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 34 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 33/1 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 32 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 29/1 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29/2 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20/2 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 19. | Witosa | 1 | 91/12 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 99/13 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 99/8 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 99/9 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 99/10 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 20. | Wybickiego | 1a | 132/7 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 795/7, 795/6 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 792 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 805 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 804 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 803 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 802 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 800 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 799 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 796 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 791 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
| 21. | Łąkowa | 2 | 179/15 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 129 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 5 | 132/4 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 6 | 179/18 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 179/19 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 179/17 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 22. | Dworcowa | 1 | 433/6 | Gmina Bytom Odrzański |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 435 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 436/2 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 436/3 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 8 | 440/9 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 10 | 440/6 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
| 23. | Konopnickiej | 2 | 239/2 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 440/2 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 4 | 238 | Skarb Państwa |  |  |  |  |  |
| 24. | Kościelna | 1 | 433/9 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 2 | 433/11 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 10 | 304 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
| 25. | Górna | 1 | 197 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 2 | 198 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 3 | 199 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 26. | Kolbego | 1 | 430 | Parafia Rzymsko – Katolicka P. W. św. Hieronima |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 428 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 7 | 350 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 27. | Bolesława Krzywoustego | 2 | 270/1 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 3 | 268/8 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 5 | 268/2, 268/5 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 268/6 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 8 | 266 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 10 | 261 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 260/7 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 184 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 185 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 187 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 20 | 190 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 191 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 192 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 23 | 943 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 256/11 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 27 | 257/1 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 254 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
| 28. | Mostowa | 1 | 193/2 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
| 29. | Nadbrzeżna | 1 | 290/3 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 2 | 295 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 3 | 296 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 6 | 288 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 7 | 287 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 273/1 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 262 |  | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| 30. | Narożna | 4 | 271/11 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
| 31. | Osiedle Rybackie | 1 | 285 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 284 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 4 | 280 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 5 | 282 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 7 | 281 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
| 32. | Spacerowa | 6 | 273/4 | Skarb Państwa |  |  |  |  | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |
| 33. | Nowe Miasto | 1 | 164 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 179/3 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 4 | 167 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 178 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 165/1 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 177 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 176 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 173 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 13 | 172 |  |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 15 | 170 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 169 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 168 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 149 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 23 | 150/1 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 25 | 158 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 27 | 157 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 156/1 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 31 | 155 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 33 | 154 |  | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 153 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| 34. | 1 Maja | 1 | 794 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 779 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 778 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 790 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 777 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 776 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 788 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 10 | 775 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 787 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 774 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 14 | 773 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 785 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 772 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 784 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 783 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 786 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 789 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 35. | Rynek | 2 | 253/2 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 3-4 | 253/3 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 5 | 253/4 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 6 | 253/5 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 8 | 271/9 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 9 | 271/5 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 271/16 | Osoba prywatna |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 271/15 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 11/12 | 271/13 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 13-14 | 271/2 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 302/9 | „Dried Flowers” Export –Import Produkcja sp. z o. o. |  |  |  |  |  |
|  |  | 16-17 | 302/1 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 18-19 | 302/6 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 20 | 302/5 |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej | Osoby prywatne |  |
|  |  | 21 | 433/2 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 22-23-24 | 433/3 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 433/4 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 26 | 433/5 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 251/8 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
| 36. | Widok | 1 | 263 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 264 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
| 37. | Wodna | 3 | 163 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 189 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 5 | 162 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 188 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 186/4 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 9 | 161 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoby prywatne |  |  |  |
|  |  | 11 | 160 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| 38. | Wąska | 1 | 307/12 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 2 | 306 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 307/13 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 6 | 291 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 292 | Gmina Bytom Odrzański |  | Osoba prywatna |  |  |  |
|  |  | 10 | 303 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
| 39. | Żeromskiego | 1 | 228 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 2 | 223 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 3 | 229 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 222/2 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 5 | 230 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 221 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 7 | 231 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 220 | Osoby prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 232 |  |  |  |  | Osoby prywatne |  |
|  |  | 10 | 219 | Gmina Bytom Odrzański | Osoby prywatne |  |  |  |  |
| 40. | Andersa | Bd |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Szkolna | Bd |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Ciemna | Bd |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Głogowska | Bd |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Wypis z Rejestru Gruntów, Urząd Miejski Bytom Odrzański.

## 4.2. Gospodarka

Na terenie Miasta Bytom Odrzański brak jest jednej dominującej gałęzi przemysłu. Charakterystyka działalności gospodarczej prowadzonej na terenie rewitalizowanym nie wskazuje na przeważające znaczenie jednej branży. Nie wpływa to negatywnie na wzrost liczby podmiotów gospodarczych rejestrowanych w mieście. Wzrost obserwowalny jest także na terenie wskazanym do rewitalizacji. Poprawa koniunktury gospodarczej na przełomie lat 2006-2008 widoczna była w całej Polsce. W najbliższym okresie należy spodziewa się zastoju bądź nawet spadku tej tendencji, spowodowanej kryzysem gospodarczym z jakim mamy do czynienia od połowy 2008 roku.

Tabela 44 Działalność gospodarcza na terenie rewitalizowanym miasta Bytom Odrzański

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Placówki handlowe i gastronomiczne | 51 | 65 | 73 |
| 2. | Produkcja wyrobów przemysłowych | 8 | 8 | 10 |
| 3. | Produkcja wyrobów spożywczych | 6 | 6 | 7 |
| 4. | Budownictwo | 65 | 72 | 88 |
| 5. | Usługi transportowe | 7 | 15 | 25 |
| 6. | Zakłady produkcyjno – usługowe | 10 | 12 | 23 |
| 7. | Ogółem: | 147 | 178 | 226 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim.

Tabela 45 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki na 100 osób

| Wskaźnik dla Polski | Wskaźnik dla województwa Lubuskiego | Wskaźnik dla obszaru rewitalizacji |
| --- | --- | --- |
| Za okres 2006 | Za okres 2006 | Za okres 2006 |
| 9,5 | 10,5 | 5,0 |

Źródło: opracowanie własne.

## 4.3. Strefa społeczna

### 4.3.1. Ludność

Liczba ludność na obszarze rewitalizowanym wynosi 3 007osób według danych z 2008 roku. Osoby te stanowią 54,2% ludności całej gminy i 68,1% ludności miasta. Ludność w wieku produkcyjnym zamieszkująca na obszarze rewitalizacji stanowi 30,3% wszystkich osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących gminę Bytom Odrzański. Na obszarze objętym programem widoczny jest nieznaczny spadek w liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrost wśród osób w wieku poprodukcyjnym. Tendencja ta jest zauważalna w całej Polsce. W przypadku Bytomia Odrzańskiego nie mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Z badań ankietowych jakie zostały przeprowadzone 10.03.2009 wśród liderów opinii publicznej miasta wynika, iż większym zagrożeniem dla demografii gminy jest emigracja ludzi młodych. Statystyki dotyczące ludności nie potwierdzają tych obaw co wynikać może z wyjazdów czasowych (na okres od jednego do dwóch- trzech lat bez zmiany meldunkowej) bądź wyjazdów sezonowych. W wyniku kryzysu gospodarczego, w najbliższym czasie należy spodziewać się powrotów osób pracujących za granicą. Powroty emigrantów zarobkowych wpłynąć mogą na wzrost bezrobocia na danym terenie.

Tabela 46 Obszar rewitalizacji w statystyce według stanu na koniec 2006, 2007 i 2008 roku (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy)

| Wyszczególnienie | Wartości 2006 | Wartości 2007 | Wartości 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan ludności ogółem, w tym: | 2946 | 2985 | 3007 |
| mężczyźni | 1 441 | 1 459 | 1 474 |
| kobiety | 1 505 | 1 526 | 1 533 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem, w tym: | 656 | 643 | 635 |
| mężczyźni | 317 | 318 | 321 |
| kobiety | 339 | 325 | 314 |
| Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym: | 1 981 | 2 019 | 2 031 |
| mężczyźni | 1 025 | 1 036 | 1 047 |
| kobiety | 956 | 983 | 984 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem, w tym: | 309 | 323 | 341 |
| mężczyźni | 99 | 105 | 106 |
| kobiety | 210 | 218 | 235 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim

Poniższa tabela nieznacznie różni się wartościami od tabeli wcześniejszej, spowodowane jest to brakiem liczby osób, które przebywały w mieście na pobyt czasowy. Na różnice w tabeli może także wpływa okres zliczania mieszkańców.

Tabela 47 Liczba mieszkańców według wykazu ulic

| Lp. | Ulice | Mieszkańcy | Osoby w wieku produkcyjnym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kobiety | Mężczyźni | Razem |
| 1. | 1 Maja | 60 | 22 | 22 | 44 |
| 2. | Andersa | - | - | - | - |
| 3. | Ciemna | - | - | - | - |
| 4. | Daszyńskiego | - | - | - | - |
| 5. | Dmowskiego | - | - | - | - |
| 6. | Dworcowa od ul. Rynek do ul.Kopernika (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) | 81 | - | - | - |
| 7. | Głogowska od Rynku do skrzyżowania z ul. Wąską (nr 38) | 21 | - | - | - |
| 8. | Górna | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 9. | Hallera | - | - | - | - |
| 10. | Kolbego (nr 1, 5, 7) | 16 | - | - | - |
| 11. | Konopnickiej od ul. Rynek do Kopernika (nr 2, 3, 4) | 17 | - | - | - |
| 12. | Korfantego | - | - | - | - |
| 13. | Kościelna od skrzyżowania z ul. Wąską do Rynek (nr 1, 2, 10) | 47 | - | - | - |
| 14. | Kożuchowska | 604 | 181 | 193 | 374 |
| 15. | Krzywoustego | 143 | 35 | 51 | 86 |
| 16. | Kusocińskiego | 59 | 22 | 27 | 49 |
| 17. | Łąkowa | 47 | 12 | 13 | 25 |
| 18. | Mała | 38 | 10 | 14 | 24 |
| 19. | Mostowa | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 20. | Nadbrzeżna do targowiska | 48 | 13 | 17 | 30 |
| 21. | Narożna | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 22. | Narutowicza | - | - | - | - |
| 23. | Nowe Miasto | 100 | 31 | 34 | 65 |
| 24. | Ogrodowa, | 112 | 36 | 36 | 72 |
| 25. | Os. Piastowskie | 597 | 244 | 224 | 468 |
| 26. | Os. Rybackie | 24 | 8 | 10 | 18 |
| 27. | Paderewskiego | 26 | 7 | 7 | 14 |
| 28. | Piaskowa | 54 | 19 | 20 | 39 |
| 29. | Piłsudskiego | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 30. | Poprzeczna | 153 | 49 | 52 | 101 |
| 31. | Rataja | 18 | 5 | 6 | 11 |
| 32. | Robotnicza | 35 | 11 | 13 | 24 |
| 33. | Rynek | 353 | 105 | 127 | 232 |
| 34. | Sadowa | 3 | - | 1 | 1 |
| 35. | Spacerowa | - | - | - | - |
| 36. | Sportowa | 33 | 13 | 13 | 26 |
| 37. | Szkolna | - | - | - | - |
| 38. | Wąska | 44 | 12 | 14 | 26 |
| 39. | Widok | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 40. | Witosa | 15 | 7 | 5 | 12 |
| 41. | Wodna | 44 | 14 | 17 | 31 |
| 42. | Wybickiego | 40 | 18 | 16 | 34 |
| 43. | Żeromskiego | 57 | 20 | 17 | 37 |
|  | Razem | 2942 | 909 | 966 | 1875 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim.

### 4.3.2. Bezrobocie i opieka społeczna

Na terenie objętym programem rewitalizacji występuje stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia długotrwałego w 2006 roku wynosił 8,8, a także wysoki wskaźnik dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej, który wyniósł 122 na tysiąc ludności. Teren objęty programem rewitalizacji obejmuje w większości budynki wybudowane przed 1989 i zamieszkiwane przez osoby uboższe. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego i instytucji zajmujących się sprawami osób bezrobotnych oraz pomocy społecznej wynika, iż terenem wymagającym szczególnego wsparcia są okolice Rynku wraz z przyległymi ulicami. Kolejnym obszarem zagrożonym zubożeniem jest część ulicy Kożuchowskiej i osiedla Piastowskiego. W mieście zauważalny jest także duży odsetek osób nadużywających alkoholu. Osoby te w większości zamieszkują okolice centrum miasta i wymagają opieki Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tabela 48 Liczba osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z zasiłków pomocy społecznej w 2006 roku na obszarze objętym rewitalizacją

| Lp. | Ulice | Mieszkańcy | Długotrwale bezrobotni | Osoby korzystające z pomocy opieki społecznej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 Maja | 60 | 2 | - |
| 2. | Andersa | - | - | - |
| 3. | Ciemna | - | - | - |
| 4. | Daszyńskiego | - | - | - |
| 5. | Dmowskiego | - | - | - |
| 6. | Dworcowa od ul. Rynek do ul.Kopernika | 81 | 5 | 16 |
| 7. | Głogowska od Rynku do skrzyżowania z ul. Wąską (nr 38) | 21 | - | 13 |
| 8. | Górna | 9 | - | - |
| 9. | Hallera | - | - | - |
| 10. | Kolbego | 16 | 1 | 6 |
| 11. | Konopnickiej od ul. Rynek do Kopernika | 17 | 1 | 1 |
| 12. | Korfantego | - | - | - |
| 13. | Kościelna od skrzyżowania z ul. Wąską do Rynek | 47 | 2 | 13 |
| 14. | Kożuchowska | 604 | 25 | 56 |
| 15. | Krzywoustego | 143 | 14 | 28 |
| 16. | Kusocińskiego | 59 | 4 | - |
| 17. | Łąkowa | 47 | 1 | 4 |
| 18. | Mała | 38 | 2 | 1 |
| 19. | Mostowa | 10 | 1 | - |
| 20. | Nadbrzeżna | 48 | 3 | 11 |
| 21. | Narożna | 14 | - | - |
| 22. | Narutowicza | - | - | - |
| 23. | Nowe Miasto | 100 | 7 | 24 |
| 24. | Ogrodowa, | 112 | 8 | 8 |
| 25. | Os. Piastowskie | 597 | 43 | 35 |
| 26. | Os. Rybackie | 24 | 3 | 11 |
| 27. | Paderewskiego | 26 | - | - |
| 28. | Piaskowa | 54 | 2 | 6 |
| 29. | Piłsudskiego | 7 | - | - |
| 30. | Poprzeczna | 153 | 7 | 21 |
| 31. | Rataja | 18 | - | - |
| 32. | Robotnicza | 35 | - | 5 |
| 33. | Rynek | 353 | 19 | 69 |
| 34. | Sadowa | 3 | - | - |
| 35. | Spacerowa | - | - | - |
| 36. | Sportowa | 33 | 1 | 8 |
| 37. | Szkolna | - | - | - |
| 38. | Wąska | 44 | 5 | 13 |
| 39. | Widok | 13 | - | 7 |
| 40. | Witosa | 15 | 2 | - |
| 41. | Wodna | 44 | 3 | 2 |
| 42. | Wybickiego | 40 | 2 | 2 |
| 43. | Żeromskiego | 57 | 2 | - |
|  | Razem | 2942 | 165 | 360 |

Źródło: Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim.

Tabela 49 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tysiąc ludności

| Wskazania średniej dla Polski | Wskazania średniej dla województwa Lubuskiego | Wskazania średniej dla obszaru rewitalizowanego |
| --- | --- | --- |
| Za okres 2006 | Za okres 2006 | Za okres 2006 |
| 74 | 104 | 122 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 50 Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym

| Wskaźnik dla Polski | Wskaźnik dla województwa Lubuskiego | Wskaźnik dla obszaru rewitalizacji |
| --- | --- | --- |
| Za okres 2006 | Za okres 2006 | Za okres 2006 |
| 4,7 | 4,7 | 8,8 |

Źródło: opracowanie własne.

### 4.3.3. Bezpieczeństwo publiczne

Dane dotyczące bezpieczeństwa publicznego wyliczone są dla obszaru całego miasta i opisane szerzej zostały w rozdziale 3.3.7. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego na terenie objętym rewitalizacją nie występują obszary szczególnego zagrożenia przestępczością czy patologią społeczną.

Tabela 51 Liczba przestępstw na 1 tysiąc ludności

| Wskazania średniej dla Polski | Wskazania średniej dla województwa Lubuskiego | Wskazania średniej dla obszaru Miasta Bytom odrzański |
| --- | --- | --- |
| Za okres 2006 | Za okres 2006 | Za okres 2008 |
| 33,8 | 38,4 | 30,5 |

Źródło: opracowanie własne.

W ocenie bezpieczeństwa dodatkowo należałoby uwzględnić ilość wykroczeń drogowych  zarejestrowane przez urządzenie straży miejskiej „fotoradar” zainstalowany przy ulicy Kożuchowskiej. W 2006 roku odnotowano 1 880 wykroczeń drogowych, a w  latach kolejnych 1 789 w 2007 i 1 349 
w 2008 roku.

## 4.4. Analiza przeprowadzonych badań opinii publicznej

Na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański opracowano ankietę, skierowaną do liderów opinii publicznej. Celem ankiety było pozyskanie szczegółowych danych na temat obszaru objętego rewitalizacją. Dane uzyskane w ankiecie uzupełniają informacje otrzymane z instytucji odpowiedzialnych za poszczególne działania w Gminie Bytom Odrzański.

W dniu 10.03.2009 firma Business Mobility International przeprowadziła badania ankietowe dotyczącego obszaru rewitalizacji. Ankieta skierowana było do lokalnych liderów opinii publicznej, wśród których byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek samorządowych, przedsiębiorcy 
z terenu objętego działaniem programu, przedstawiciele instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych. W ankiecie uczestniczyło 52 respondentów, wśród których 54 % stanowiły kobiety. Najliczniejszą grupą wiekową były osoby z przedziału 36- 45lat 27% i 56- 65 lat 27% wszystkich ankietowanych osób.

Poniższa analiza obejmuje pytania od 3 do 8 skonstruowane, jako pytania zamknięte 
z kafeterią odpowiedzi. Odpowiedzi z pytań 1-2 zostały wykorzystane przy analizie SWOT. Wzór ankiety został zamieszczony na końcu dokumentu w załączniku nr 1/a.

Wykres 1 Struktura respondentów według płci

Wykres 2 Struktura respondentów według wieku

Wykres 3 Struktura respondentów według zatrudnienia

Wykres 4 Związek respondentów z terenem rewitalizacji

Pytanie nr 3 miało za zadanie określić charakter i funkcję terenu rewitalizacji. Ankietowani mogli wybierać więcej niż jedną odpowiedź. W granicach obszaru rewitalizacji zlokalizowane są 3 osiedla mieszkalne stąd 35% respondentów wskazało na tą funkcję terenu. 29% odpowiedzi wskazywało na rekreacyjno - wypoczynkowy charakter, a dla 19% teren ten jest miejscem pracy. Stosunkowo niewiele osób uznało obszar wsparcia za miejsce handlowo – usługowe, w którym są klientami tylko 9%. Wynikać to może z postrzegania terenu głównie jako zabudowy mieszkaniowej.

Wykres 5 Natężenie problemów w Obszarze nr 1 – Centrum miasta, Rynek wraz z przyległymi ulicami

W pytaniu nr 4 poproszono ankietowanych o ocenienie w skali od 0 do 3 natężenia problemów takich jak: bieda, bezrobocie, warunki mieszkaniowe, przestępczość, aktywność gospodarcza 
i zanieczyszczenie środowiska. Ocena 0 – określała brak problemu zaś 3- wysokie jego natężenie.

Wykres nr 5 obrazuje odpowiedzi ankietowanych dotyczące obszaru centrum miasta wraz 
z Rynkiem i ulicami dojazdowymi. Obszar ten oceniony został jako zagrożony zubożeniem 
i przestępczością. Średnia ocen ankietowanych dla problemu bezrobocie wyniosła 2,54, dla problemu biedy 2,23 i dla problemu przestępczości 2,38. Oceny na tym obszarze pokrywają się z informacjami uzyskanymi z instytucji zajmujących się powyższą problematyką. Centra miast ze względu na swą funkcję rekreacyjno – wypoczynkową i usługową, narażone są na wyższą przestępczość niż inne tereny miejskie. Dlatego też Rynek Bytomia Odrzańskiego uzyskał najwyższy wskaźnik przestępczości spośród analizowanych obszarów. Podobnie oceniono warunki mieszkaniowe dla których średnia wyniosła 2,10 porównywalnie źle oceniono zabudowę mieszkaniową terenu portu 2,08.

Wykres 6 Natężenie problemów w Obszarze nr 2- Osiedle mieszkaniowe 11 Listopada

Wykres 7 Natężenie problemów w Obszarze nr 3- Osiedle mieszkaniowe Piastowskie

Wykresy nr 6 i 7 obrazują ocenę natężenia problemów na osiedlach mieszkaniowych 
11 Listopada i Piastowskim. Średnia ocen kształtuje się między 1,5 a 2,00. Ankietowani na osiedlu Piastowskim wskazali na wysokie zagrożenie bezrobociem 2,23 i stosunkowo wysoką przestępczość na poziomie 1,96. Na obu terenach warunki mieszkaniowe oceniono na średnim poziomie dla osiedla 11 listopada wyniosły one 1,54, a dla osiedla Piastowskiego 1,65. Na podobnym poziomie oceniono warunki mieszkaniowe na osiedlu Hutnik, które wyniosły 1,56.

Wykres 8 Natężenie problemów w Obszarze nr 4- Osiedle mieszkaniowe Hutnik

Wykres nr 8 obrazuje natężenie podanych problemów na terenie osiedla mieszkaniowego Hutnik. Obszar ten został uznany przez ankietowanych jako stosunkowo najmniej obciążony problemami biedy 1,35 i bezrobocia 1,79 a także zanieczyszczenia środowiska 1,77. Dobra ocena obszaru wynikać może ze specyfiki ludności zamieszkującej osiedle. Na osiedlu Hutnik przeważają osoby w wieku produkcyjnym o niskim odsetku osób bezrobotnych i pobierających świadczenia 
z opieki społecznej.

Wykres 9 Natężenie problemów w Obszarze nr 5- Teren portu wraz z ulicami: Mostową, Wodną, Spacerową oraz Nowe Miasto i oś Rybackie

Teren portu wraz z ulicami przyległymi został oceniony przez respondentów jako obszar silnie zdegradowany i wypadł najgorzej w zestawieniu z pozostałymi dzielnicami. Z sześciu ocenianych problemów aż 5 przekroczyło średnią 2. Na obszarze tym najwyższy wskaźnik uzyskało bezrobocie 2,52 porównywalnie wysokie jak na obszarze nr 1- centrum miasta. Ankietowani uznali, iż problemy określone ogólnie jako bieda (2,27) i przestępczość (2,25) to kolejne po bezrobociu zagrożenia jakie występują na tym terenie. Dzielnica portowa usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku dlatego też obszary te zagrożone są podobnymi problemami w tym także niedoinwestowaniem 
i zdegradowaniem zasobów mieszkaniowych.

Respondenci uznali, iż port jest terenem narażony na wysokie zanieczyszczanie środowiska (2,15) podobnie wysoki wskaźnik widoczny jest dla osiedla 11 Listopada.

Wykres 10 Ocena poziomu samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między mieszkańcami a władzami gminy

Pytanie nr 5 miało za zadanie określić poziom współpracy między mieszkańcami, a władzami gminy, którą większość ankietowanych oceniła pozytywnie. Mężczyźni oceniali poziom współpracy nieco lepiej niż kobiety, ale była to nieznaczna różnica. Z punktu widzenia analizy ankiety istotne były odpowiedzi prywatnych przedsiębiorców, z których większość uznało współpracę na średnim poziomie. W tak małej społeczności jak mieszkańcy Bytomia Odrzańskiego poziom komunikacji jest niezwykle istotny gdyż możliwość wpływu mieszkańców na decyzje gminne są większe niż w dużych miastach. Wynika to z wewnętrznej bliskości i prywatnej znajomości mieszkańców, a co 
w konsekwencji może prowadzić do solidarności decyzji. Analogicznie brak komunikacji może doprowadzić do blokowania wszelkich decyzji i inicjatyw.

Wykres 11 Problemy występujące na obszarze objętym rewitalizacją

W pytaniu nr 6 poproszono ankietowanych o wskazanie najistotniejszych i jednocześnie najbardziej zagrażających zachowań/problemów występujących na całym obszarze rewitalizowanym. Respondenci zdecydowanie uznali, iż największym problemem terenu jest emigracja ludzi młodych 73% ankietowanych wskazało wysokie zagrożenie problemem, a 27%  na średnie. 57% kobiet uznało, iż na terenie objętym programem występuje wysokie bezrobocie i brak jest działalności organizacji pozarządowych. Zbiorcze wyliczenia dla tych problemów wyniosły: wysokie bezrobocie – 49%, brak działalności organizacji pozarządowych – 41%.  Mężczyźni uznali, iż na terenie rewitalizacji brak jest zagrożenia narkomanią 45%.

Wykres 12 Poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na obszarze objętym rewitalizacją

Wykres nr 12 obrazuje pytanie numer 7 w ankiecie i jest nawiązaniem do pytania 6. Ankietowani wskazali problemy, a następnie poproszeni zostali o ocenienie poziomu działania instytucji/podmiotów odpowiedzialnych za ich rozwiązywanie. W większości instytucje zostały ocenione negatywnie jako nie wywiązujące się z zadań. Wśród kobiet największe niezadowolenie 
z wykonywanej działalności otrzymały instytucje odpowiedzialne za zwalczanie: alkoholizmu 85%, bezrobocia 82%, biedy 78% i mające przeciwdziałać przemoc w rodzinie 75%. Podobnie odpowiadali respondenci reprezentujący sektor prywatny i państwowy.

W zbiorczym zestawieniu procent niezadowolenia z instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów dla poszczególnych problemów wniósł: 69%- bieda, 67%- bezrobocie 
i alkoholizm, 64% - narkomania, 63% - przestępczość młodocianych, 60% - emigracja ludzi młodych.

Wykres 13 Ocena jakości elementów rozwoju społeczno – gospodarczego w obszarze rewitalizacji

W pytaniu nr 8 ankietowani oceniali jakość elementów rozwoju społeczno – gospodarczego 
w obszarze rewitalizacji. 84% respondentów oceniło turystykę i agroturystykę na poziomie złym 
i bardzo złym. Kolejnymi elementami rozwoju terenu rewitalizacji, które zostały ocenione negatywnie były: 62% - niewystarczająca ilości połączeń komunikacyjnych i ilość dróg, 59%- zły stan chodników 
i dróg, 55%- usługi. Osoby udzielające odpowiedzi niekorzystnie oceniły całą ofertę turystyczna wskazując na brak bazy hotelowej -48%, brak bazy gastronomicznej – 47% i niedostatek ofert inwestycyjnych (48%) wpływający na niski przepływ turystów a co za tym idzie i  inwestorów.

Respondenci uznali, iż na dobrym poziomie są usługi telekomunikacyjne 38% oraz promocja gminy 35%, a na średnim sport i kultura fizyczna -52% i oferta kulturalna 44%.

# 5.0. Zbiorcze zestawienie kryteriów kwalifikujących obszar do objęcia programem rewitralizacji

Tabela 52 Kryteria kwalifikujące obszar do objęcia programem rewitalizacji

| Kryterium | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Niski wskaźnik prowadzenia aktywności gospodarczej | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym | Liczba przestępstw na 1000 ludności | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki na 100 osób | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Źródło danych wyznaczenia średniej | Dane z 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2002 (NSP) |
| Polska | 74 | 4,7 | 33,8 | 9,5 | 84,8% |
| Lubuskie | 104 | 4,7 | 38,4 | 10,5 | 88,1% |
| Obszar rewitalizowany | 122* | 8,8* | 30,5** | 5,0* | 98,1% |
| Źródło danych wyznaczenia średniej dla obszaru rewitalizowanego | Dane uzyskane z Ośrodka Pomocy Społecznej dane za 2006 | Dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli dane za 2006 | Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli dane za 2008 | Dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2006 | Dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2002 |
| Wartości wymagane dla obszarów objętych wsparciem | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie poniżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa |
| Wartości spełnione dla obszaru objętego wsparciem | Warunek spełniony | Warunek spełniony | Warunek nie spełniony | Warunek spełniony | Warunek spełniony |

Źródło opracowanie własne

*Statystyki dotyczące opieki społecznej podobnie jak bezrobocia i aktywności gospodarczej powinny być zestawiane według tych samych przedziałów czasowych. Zmiana gospodarczo ekonomiczna na przełomie 2007/2008 znacznie te dane poprawiła, co mogłoby wpłyną na niespełnienie kryterium w przypadku zestawiania danych z 2006 z danymi za 2007rok i 2008 rok.

**Statystyki dotyczące przestępczości wyliczono dla miasta Bytom Odrzański. Nie uzyskano danych z terenu rewitalizacji. Przestępczość na obszarze objętym programem można zanalizować na podstawie przeprowadzanych badań ankietowych. Szczególnie zagrożonymi obszarami są tereny portu i centrum miasta zobrazowane na wykresach nr 5 i nr 9.

Tabela 52A Kryteria kwalifikujące obszar do objęcia programem rewitalizacji w 2007 r.

| Kryterium | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Niski wskaźnik prowadzenia aktywności gospodarczej | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym | Liczba przestępstw na 1000 ludności | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki na 100 osób | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Źródło danych wyznaczenia średniej | Dane z 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2002 (NSP) |
| Polska | 74 | 4,7 | 33,8 | 9,5 | 84,8% |
| Lubuskie | 104 | 4,7 | 38,4 | 10,5 | 88,1% |
| Obszar rewitalizowany | 119,3* | 6,5* | 30,5** | 6,4* | 91,8% |
| Źródło danych wyznaczenia średniej dla obszaru rewitalizowanego | Dane uzyskane z OPS oraz z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2007 | Dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli dane za 2007 | Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli dane za 2008 | Dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2007 | Dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2007 |
| Wartości wymagane dla obszarów objętych wsparciem | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie poniżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa |
| Wartości spełnione dla obszaru objętego wsparciem | Warunek spełniony | Warunek spełniony | Warunek nie spełniony | Warunek spełniony | Warunek spełniony |

Tabela 52B Kryteria kwalifikujące obszar do objęcia programem rewitalizacji w 2008r.

| Kryterium | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Niski wskaźnik prowadzenia aktywności gospodarczej | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym | Liczba przestępstw na 1000 ludności | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki na 100 osób | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Źródło danych wyznaczenia średniej | Dane z 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2006 (RSW) | Dane za 2002 (NSP) |
| Polska | 74 | 4,7 | 33,8 | 9,5 | 84,8% |
| Lubuskie | 104 | 4,7 | 38,4 | 10,5 | 88,1% |
| Obszar rewitalizowany | 106,1* | 3,9* | 30,5** | 6,3* | 90,3% |
| Źródło danych wyznaczenia średniej dla obszaru rewitalizowanego | Dane uzyskane z OPS oraz z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2008 | Dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli dane za 2008 | Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli dane za 2008 | Dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2008 | Dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim dane za 2008 |
| Wartości wymagane dla obszarów objętych wsparciem | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie poniżej wartości referencyjnej dla całego województwa | Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla całego województwa |
| Wartości spełnione dla obszaru objętego wsparciem | Warunek spełniony | Warunek nie spełniony | Warunek nie spełniony | Warunek spełniony | Warunek spełniony |

## 5.1. Podsumowanie

„W nawiązaniu do zarządzenia nr 7/2009 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego w sprawie procedury aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański stwierdza się, że Miasto Bytom Odrzański wypełnia warunki do aplikowania o środki Unii Europejskiej w następujących działaniach 1.2 „Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza” i 4.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013. Na podstawie danych z 2006 r. obszar wskazany do rewitalizacji Miasta Bytom Odrzański spełnia cztery z pięciu kryteriów wymaganych przy kategoriach interwencji 50 - Rewaloryzacji obszarów przemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów, 61 – Zintegrowanych projektów na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich i 78 – Infrastruktury mieszkalnictwa. Bytom Odrzański spełnia kryterium pkt e ) (porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego) obligatoryjny przy ubieganiu się o środki z interwencji 78.

Porównując dane z 2007r. obszar wskazany do rewitalizacji Miasta Bytom Odrzański spełnia cztery z pięciu kryteriów wymaganych przy kategoriach interwencji 50 - Rewaloryzacji obszarów przemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów, 61 – Zintegrowanych projektów na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich i 78 – Infrastruktury mieszkalnictwa. Bytom Odrzański spełnia kryterium pkt e ) (porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego) obligatoryjny przy ubieganiu się o środki z interwencji 78. Natomiast w oparciu o dane z 2008r. obszar wskazany do rewitalizacji Miasta Bytom Odrzański spełnia trzy z pięciu kryteriów wymaganych przy kategoriach interwencji 50 - Rewaloryzacji obszarów przemysłowych i rekultywacji skażonych gruntów, 61 – Zintegrowanych projektów na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich i 78 – Infrastruktury mieszkalnictwa. Bytom Odrzański spełnia kryterium pkt e ) (porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego) obligatoryjny przy ubieganiu się o środki z interwencji 78.

Teren wyznaczony do rewitalizacji uznaje się za obszar zdegradowany, na którym stwierdza się:

- wysoki poziom ubóstwa,

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia,

- wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa, (wynik badań ankietowych z obszaru centrum miasta i terenu portu)

- niski poziom aktywności gospodarczej,

- porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

W tabelach nr 52, 52A, 52B zamieszczono wskaźniki wyliczane dla różnych kryteriów w latach od 2006 do 2008. Zgodnie z wskazaniami zawartymi w „Wytycznych do tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013” w tabelach umieszczano porównywalne dane.

W odniesieniu do problemu przestępczości w tabelach zbiorczych wyliczono wskaźnik z danych dla całego miasta, gdyż nie możliwe było uzyskanie statystyk dla obszaru rewitalizacji. Niemniej jednak przyjmuje się, iż teren rewitalizacji zagrożony jest przestępczością co wynika z analizy badań ankietowych obszaru centrum miasta i terenu portu.”

# 6.0. Analiza SWOT

Analizę SWOT opracowano na podstawie przeprowadzonej ankiety i debaty strategicznej. Stała się ona podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów 
i zagadnień strategicznych.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron wydzielonej części Miasta Bytom Odrzański objętej Programem Rewitalizacji oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miastem.

Analiza SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miasta 
i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jego rozwojowi (utrzymać je jako mocne, 
i na których należy oprzeć jego przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miasta 
i które niewyeliminowane utrudniać będą jego rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności miasta, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miasta;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności miasta, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jego rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miasta).

Zakres analizy obejmuje uwarunkowania naturalne oraz antropologiczne, czyli związane 
z działaniami człowieka. Analizie podlegają w szczególności:

- Stan środowiska oraz zasobów naturalnych i ich wykorzystania w ramach gospodarki,

- Zasoby ludzkie, w tym zjawiska i prognozy demograficzne, sytuacja zawodowa 
i ekonomiczna, stan bezrobocia,

- Warunki życia mieszkańców, w tym elementy infrastruktury społecznej i technicznej,

- Życie gospodarcze, w tym branże wiodące, wielkość podmiotów, perspektywy rozwojowe,

- Sytuacja rozwojowa, w tym otwarcie na zewnątrz, czyli współpraca z innymi podobnymi miastami i zagranicą.

Rozwój miasta, jego obszaru objętego rewitalizacją powinien opierać się głównie na silnych stronach oraz szansach rozwojowych – stanowiących fundament rozwoju miasta oraz na wzmocnieniu słabych stron i ograniczeniu zagrożeń.

Przedstawiona poniżej analiza dotyczy sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Miasto Bytom Odrzański, a w szczególności jego wydzielony obszar objęty programem rewitalizacji i pozwala sformułować koncepcje rozwoju ekonomicznego.

Tabela 53 Analiza SWOT sfery gospodarczo- ekonomicznej

| SFERA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| POZYTYWNE | Wewnętrzne | Zewnętrzne |
|  | Mocne strony | Szanse |
|  | - położenie nad rzeką Odrą - zabezpieczenia przeciwpowodziowe - podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej - tereny inwestycyjne - tereny rekreacyjne - bliskość granicy - aktywność środowiska MSP - atrakcyjny turystycznie obszar Starego Rynku - rozbudowana sieć wodnokanalizacyjna i gazownicza - oczyszczalnia ścieków płynnych | - ożywienie gospodarki w skali makro - napływ nowych inwestycji - rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej - wzrost zainteresowania turystyką krajową - rozwój sieci szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej, wodnej oraz ścieżek przyrodniczo dydaktycznych poza miastem - spławna Odra - rozwój żeglugi rzecznej - udane projekty gospodarcze w Euroregionie - dotacje UE - utworzenie klastra gospodarczego - kopalnie soli |
| NEGATYWNE | Słabe strony | Zagrożenia |
|  | - niedostatek terenów rekreacyjno - sportowych - niepełna oferta zaplecza turystycznego - niedostatek zaplecza gastronomicznego - zanieczyszczenie rzeki i terenu portowego - przewaga budynków wybudowanych przed 1989 rokiem. - zbyt powolny proces renowacji budynków zabytkowych - zły stan techniczny dróg, chodników i ulic - niewystarczająca ilość miejsc parkingowych - słaba infrastruktura miejsc rekreacyjnych - potrzeba przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej - zły stan techniczny elewacji zabudowy miejskiej obszaru rewitalizowanego | - niska aktywność gospodarcza w otoczeniu Bytomia Odrzańskiego -dalsza degradacja zasobów mieszkaniowych - wzrost natężenia ruchu na drogach dojazdowych do miasta i w ruchu przejazdowym - kryzys gospodarczy i spadek poziomu inwestycji w mieście - centralizacja działań gospodarczych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze - wzrost bezrobocia - spadek konsumpcji - zmniejszenie zakresu i wielkości pomocy publicznej |

Tabela 54 Analiza SWOT sfery społecznej

| SFERA SPOŁECZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| POZYTYWNE | Wewnętrzne | Zewnętrzne |
|  | Mocne strony | Szanse |
|  | - duża liczba obiektów zabytkowych - wielość organizacji pozarządowych - położenie miasta i jego historyczne walory - strefa ekonomiczna - prężnie działający burmistrz współpracujący z samorządem - częściowe zrewitalizowanie Rynku - stworzenie iluminacji świetlnych podnoszących estetykę centrum miasta | - wzrost gospodarczy w skali makro - wzrost dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych - skuteczne rozwiązywania problemów społecznych w gminie - rozwój placówek pomocy integracyjnych i rozwiązywania problemów społecznych - zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnej - rosnąca świadomość ekologiczna mieszańców |
| NEGATYWNE | Słabe strony | Zagrożenia |
|  | - narastające zjawiska wykluczenia związanego z nadużywaniem alkoholu - brak dostępu do Centrum Integracji Społecznej - niskie zarobki w regionie - słaba oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - niedostatek terenów zielonych w centrum miasta - niska estetyka i zagospodarowanie terenów wokół posesji - brak ścisłego centrum kulturalnego - brak monitoringu obszaru miasta objętego procesem rewitalizacji - wzrost patologii społecznych - ubóstwo wielu rodzin w obszarze objętym rewitalizacją - brak bezpiecznego placu zabaw | - emigracja ludzi młodych - wzrost bezrobocia w skali makro - spadek aktywności organizacji pozarządowych w skali makro - wzrost zjawisk patologicznych w skali makro - przestępczość nieletnich w otoczeniu miasta - wyraźne obniżenie standardów życia - obniżenie jakości usług medycznych - dalsze obniżanie nakładów finansowych ze strony Państwa przeznaczonych na rozwiązywanie problemów społecznych - zanieczyszczenie środowiska |

# 7.0. Wizja , Misja obszaru objętego programem rewitalizacji

## 7.1. Wizja (obszaru rewitalizowanego) – kierunki działań

Wizja jest nieokreślonym w czasie i przestrzeni (chociaż odnosi się w tym przypadku do gminy Bytom Odrzański) spojrzeniem w przyszłość, jaką lokalna społeczność widzi dla siebie 
i określeniem miejsca, w którym chce żyć i pracować, i z którym wiąże swoje nadzieje na realizację swoich życiowych planów i marzeń.

- GMINA BYTOM ODRZAŃSKI  TO ZINTEGROWANY OBSZAR SAMORZĄDOWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OPARTEGO NA WYJĄTKOWYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH  I KRAJOBRAZOWYCH MIASTA NIEROZERWALNIE ZWIĄZANYCH Z RZEKĄ ODRĄ.

- GMINA SPRZYJAJĄCA ROZWOJOWI MAŁEJ       I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                    W OPARCIU O DOBRĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I DOBRZE PRZYGOTOWANE TERENY INWESTYCYJNE.

- BEZPIECZNA GMINA Z DOBRYM DLA MIESZKAŃCÓW DOSTĘPEM DO REKREACJI       I OFERTY KULTURALNEJ OPARTEJ                    O TRADYCJE REGIONU I ARCHITEKTURĘ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO.

## 7.2. Misja Miasta Bytom Odrzański w części obszaru objętego rewitalizacją

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel rewitalizowanego obszaru Miasta Bytom Odrzański, jego „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do Miasta, dla którego została sformułowana.

Wypracowana misja rozwoju wydzielonej do rewitalizacji części Miasta Bytom Odrzański poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz obszaru objętego rewitalizacją w perspektywie 10 lat i jest kompatybilna (spójna) z wyznaczoną wizją. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów Programu Rewitalizacji. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych Programem Rewitalizacji.

Misja koncentruje się na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter rewitalizowanego obszaru Miasta Bytom Odrzański 
i wskazuje jego atuty, które między innymi. przekładają się na Lokalny Program Rewitalizacji. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Miasta Bytom Odrzański objęte rewitalizacją wzajemnie się uzupełniają. W dalszej części Programu Rewitalizacji przedstawiono obszary życia społeczno – gospodarczego (strefa gospodarczo – ekonomiczna , strefa społeczna), dla których wyznaczono cele i kierunki działania.

- OBSZAR REWITALIZACJI TERENEM ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ Z ATRAKCYJNIE ZAGOSPODAROWANĄ ZIELENIĄ.

- TEREN OBSZARU RZEKI ODRY                             Z ROZBUDOWANĄ INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNO – REKREACYJNĄ  I  OFERTĄ PRZYGOTOWANĄ POD POTERZEBY MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW.

- BYTOM ODRZAŃSKI MIEJSCEM PROMUJĄCYM AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ DZIECI I MŁODZIEŻY.

- STREFA ODRESTAUROWANEJ ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY PODKREŚLONA PRZEZ ILUMINACJE ŚWIETLNE.

# 8.0. Schierarchizowane potrzeby i cele rewitalizacji (nadrzędne i strategiczne) wraz z nawiązaniem do dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego

Całemu obszarowi objętemu rewitalizacją przypisano dwa priorytety: sferę społeczną i sferę gospodarczo - ekonomiczną.

Dla każdego z tych priorytetów wyznaczono cele operacyjne, bez których każdy z tych priorytetów życia społeczno-gospodarczego nie miałby możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na kierunki działania, które powinny określać charakter działań niezbędnych do realizacji w danym celu operacyjnym. Każdy kierunek działania dodatkowo został opisany dla czytelności proponowanych w tym kierunku rozwiązań. Wskazano na kilkanaście celów dla całego obszaru, bez względu na to, jaki organ państwowy, samorządowy czy powstały w wyniku partnerstwa publiczno – prywatnego czy publiczno – społecznego odpowiada lub mógłby odpowiadać za jego realizację.

Tabela 55 Społeczność – cele i kierunki działania

| SFERA SPOŁECZNA |  |
| --- | --- |
| Cele operacyjne | Kierunki działania/opis |
| - Ożywienie społeczno gospodarcze Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Stworzenie warunków do inwestowania. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Usprawnienie warunków komunikacyjnych – modernizacji dróg tworzeniu systemu ścieżek rowerowych. - Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Wzmacnianie struktury władzy samorządowej i jej samodzielności. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Doinwestowanie wyposażenia usługowego w obiekty uczestniczące w obsłudze ruchu turystyczno – rekreacyjnego. - Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolno- wychowawczej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego sportu, kultury masowej i rekreacji. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego regionu. - Ograniczenie patologii społecznych Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Obniżenie poziomu bezrobocia, szczególnie długotrwałego powyżej 12 miesięcy. - Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Podjęcie działań w kierunku stworzenia terenów rekreacyjno – turystyczno – historycznych promujących walory Bytomia Odrzańskiego. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego regionu. | 1.1.1. Przebudowa dróg w granicach obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w kierunkach obszarów gospodarczych i rekreacyjnych. Opis: Przesłaniem tego kierunku jest przebudowa dróg na terenie miasta bez względu na ich status własnościowy wraz z ich oświetleniem, wymianą infrastruktury technicznej, wydzieleniem ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych szczególnie do obszarów o dużym potencjale gospodarczym oraz prowadzących do miejsc rekreacji i wypoczynku. 1.1.2. Estetyzacja i podwyższenie jakości przestrzeni terenów aktywności gospodarczej i kulturalnej obszaru rewitalizowanego. Opis: Istotą tego kierunku jest przebudowa i remont obiektów kultury dla zwiększenia ich dostępności i funkcjonalności oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu infrastruktury technicznej, estetyki otoczenia i funkcjonalności trenów aktywności gospodarczej przy aktywnym udziale bezpośrednich i pośrednich beneficjentów tych przedsięwzięć. 1.2.1. Budowa podstaw i wdrażanie projektów opartych na partnerstwie publiczno – społecznym. Opis: Ideą tego kierunku jest stworzenie modelu oferty partnerstwa publiczno – społecznego przede wszystkim skierowanego do organizacji pozarządowych w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, imprez masowych, sportowym i pomocy społecznej jak również edukacji i prekwalifikacji zawodowej. 1.2.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach aoutsorcingu. Opis: Głównym przesłaniem tego kierunku jest cesja zadań własnych gminy z zakresu kultury, sportu, rekreacji i pomocy społecznej wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym dla m.in. obniżenia kosztów ich realizacji i podwyższenia, jakości obligatoryjnych usług, które winny być świadczone przez gminę. 1.3.1. Realizacja programów edukacyjnych i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców miasta. Opis: Ideą tego kierunku jest edukacja mieszkańców miasta w zmieniającej się rzeczywistości obszaru rewitalizowanego w zakresie sposobów nabywania i wytwarzania energii cieplnej, składowania i segregacji odpadów, korzystania z dóbr kultury, zaplecza sportowego i miejsc rekreacji oraz możliwości rozwiązywania problemów społecznych. Edukacja winna być połączona z propagowaniem postaw proekologicznych takich jak szanowanie terenów zielonych, dbałość o przestrzeń publiczną. 1.3.2. Organizacja imprez masowych skierowanych do szerokich grup społecznych zamieszkujących rewitalizowany obszar miasta Bytom Odrzański. Opis: Głównym przesłaniem tego kierunku jest organizacja imprez masowych o charakterze integracyjnym dla mieszkańców miasta z wykorzystaniem nowego, powstającego zaplecza rekreacyjnego i miejsc spotkań mieszkańców w obszarze objętym zespołem działań rewitalizacyjnych. 1.4.1. Tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania grup wsparcia. Opis: Główną ideą tego kierunku jest tworzenie na bazie zasobów rewitalizowanego obszaru miasta zaplecza dla działań takich grup wsparcia jak grupy AA, świetlice socjoterapeutyczne, Domy Dziennego Pobytu, punkt interwencji kryzysowej , biura porad prawnych i wielu podobnych działań opartych również na np. „streetwalkersach”. 1.4.2. Realizacja programów profilaktycznych i współpraca z organizacjami pozarządowymi działających w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej. Opis: Kierunek ściśle wiąże się z p. 1.4.1. i jego przesłaniem jest wdrażanie gotowych i sprawdzonych programów profilaktycznych oraz tworzenie własnych projektów w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej we współpracy z NGO w oparciu o zaplecze socjalne i materialne pozyskane w procesie rewitalizacji. 1.5.1. Organizacja imprez integracyjnych w obszarze objętym programem rewitalizacji. Opis: Nowe zasoby obszarów sportu, rekreacji i wypoczynku pozyskane w wyniku działań rewitalizacyjnych stworzą nowe możliwości w organizowaniu imprez o charakterze integracyjno – sportowo – kulturowym. 1.5.2. Budowa tożsamości lokalnej na podbudowie patriotyzmu lokalnego. Opis: Głównym przesłaniem tego kierunku jest tworzenie i wdrażanie projektów sportowych, kulturalnych i społecznych wokół, których lokalna społeczność konsolidowałaby się w tworzeniu lokalnego patriotyzmu. |

Tabela 56 Gospodarczo - Ekonomiczna – cele i kierunki działania

| SFERA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA |  |
| --- | --- |
| Cele operacyjne | Kierunki działania/opis |
| 2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Podjęcie działań w kierunku pozyskania inwestorów dla strefy ekonomicznej na terenie gminy Bytom Odrzański. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Rozwój lokalnego rynku pracy, promowanie drobnej przedsiębiorczości. 2.2.Pobudzenie ruchu turystycznego Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Aktywne promowanie atrakcyjnego położenia, zabytków i korzystnych warunków dla organizacji różnych form turystyki. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Wykorzystanie naturalnych warunków środowiska przyrodniczego i wybitnie wartościowego krajobrazu miejskiego nasyconego zabytkami, dla rozwoju turystyki i rekreacji. 2.3. Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Kształtowanie atrakcyjnego i estetycznego wizerunku miasta. 2.4. Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Podjęcie działań w celu zrewitalizowania zdegradowanych dzielnic miejskich. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Poprawa warunków mieszkaniowych. 2.5. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych na terenie miasta Bytom Odrzański. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Poprawienie warunków mieszkaniowych 2.6.Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Stworzenie warunków do inwestowania. Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Rozwój lokalnego rynku pracy, promowanie rozwoju drobnej przedsiębiorczości. 2.7. Podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020: Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowosolskiego na lata 2008 – 2011: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zdrowotnej, społecznej oraz administracyjnej. Powiązanie z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Podjęcie działań w kierunku zrewitalizowania zdegradowanych dzielnic miejskich Powiązanie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bytom Odrzański: Kształtowanie atrakcyjnego i estetycznego wizerunku miasta. | 2.1.1. Organizacja i współtworzenie instytucji wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości. Opis: Ideą tego kierunku jest zapewnienie wsparcia instytucjonalnego i organizacyjnego tworzącym się w obszarze rewitalizowanym przedsięwzięciom MSP dla zwiększenia ich sprawności funkcjonowania na rynku i możliwości ich rozwoju. 2.1.2. Tworzenie warunków na rzecz restrukturyzacji lokalnej gospodarki oraz rozwoju i wzrostu drobnej przedsiębiorczości. Opis: Założeniem tego kierunku jest pomoc w dostosowaniu lokalnych przedsiębiorstw rolnych i rolno-spożywczych do obecnego rynku oraz zwiększenie ich konkurencyjności. a także wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. 2.2.1. Przebudowa dróg do nowych obszarów usług turystycznych. Opis: Głównym założeniem tego kierunku jest usprawnienie warunków komunikacyjnych, skomunikowanie usług turystycznych z ich klientami poprzez przebudowę dróg uwzględniając technologie przyjazne środowisku. 2.2.2. Wspieranie różnych form komunikacji alternatywnej do komunikacji samochodowej. Opis: Przede wszystkim kierunek ten realizowany będzie poprzez tworzenie sieci ścieżek pieszych i rowerowych a także przywróceniem ruchu turystycznego na Odrze. 2.2.3. Tworzenie pakietów usług turystycznych. Opis: Główną ideą tego kierunku jest tworzenie spójnych ofert turystycznych opartych o pakiety lojalnościowe powiązane również z atrakcjami turystycznymi leżącymi poza miastem Bytom Odrzański. 2.3.1. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów obszaru rewitalizowanego. Opis: Realizacja tego kierunku przyczynić się ma do wskazania nowych sposobów zagospodarowania poszczególnych fragmentów obszaru rewitalizowanego uwzględniając zmiany wynikające z potrzeb inwestorów strategicznych i zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej, a także wynikające z potrzeby ochrony środowiska. 2.3.2. Utworzenie i realizacja koncepcji tworzenia przestrzennie spójnej architektury zieleni obszaru rewitalizowanego. Opis: Głównym przesłaniem tego kierunku jest utworzenie architektury zieleni zsynchronizowanej z otoczeniem rewitalizowanych fragmentów miasta i będącej jednocześnie wyznacznikiem szlaków turystycznych. 2.3.3. Tworzenie iluminacji świetlnej zrewitalizowanych części miasta. Opis: Ideą tego kierunku jest wyeksponowanie obiektów zabytkowych jak i architektury zieleni poprzez ich oświetlenie w sposób podkreślający walory architektoniczne. 2.4.1. Stworzenie programu (projektu) modelowego dla istniejących wspólnot mieszkaniowych dla renowacji frontonów (elewacji) i zewnętrznej architektury kamienic (dot. również prywatnych właścicieli). Opis: Przesłaniem tego kierunku jest wypracowanie modelu (modeli) współpracy różnych właścicieli tej samej nieruchomości w zakresie realizacji inwestycji na wspólnej ich części. 2.4.2. Podjęcie działań w kierunku kontynuowania rewitalizacji Starego Miasta. Opis: Głównym założeniem tego kierunku jest przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej, poprawa dróg dojazdowych wraz z zagospodarowaniem terenów okołodrogowych uwzględniając technologie przyjazne środowisku. 2.4.3. Podjęcie działań w celu usunięcia obiektów budowlanych stanowiących zagrożenie. Opis: Głównym założeniem tego kierunku jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zaniedbanych na tyłach kamienic zlokalizowanych w centrum Bytomia Odrzańskiego oraz usunięcie obiektów nadających się do rozbiórki. 2.5.1. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Opis: Główną przesłanką tego kierunku jest podwyższanie standardów lokali mieszkalnych poprawienie komfortu mieszkańców terenów objętych rewitalizacją i usprawnienie zarządzania gospodarką wodno – ściekową. 2.5.2 Modernizacja osiedli mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Opis: Głównym założeniem tego kierunku jest renowacja sieci wodociągowej uwzględniając technologie przyjazne środowisku połączonej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie oświetlenia, nawierzchni ulic, chodników kanalizacji deszczowej i zagospodarowania zieleni miejskiej. 2.6.1. Tworzenie prawnych i ekonomicznych mechanizmów sprzyjających rozwojowi usług turystycznych w obszarze objętym rewitalizacją. Opis: Jednym z celów rewitalizacji jest turystyczne uaktywnienie części rewitalizowanego obszaru miasta stąd obszary, które staną się atrakcyjne pod kątem lokalizacji nowych inwestycji turystycznych winny być uzbrojone w pakiet prawnych i ekonomicznych zachęt w postaci możliwej do zaoferowania przez samorząd w ramach uprawnień wynikających z pakietu ustaw samorządowych. 2.6.2. Inicjowanie aktywności gospodarczej w obszarach zrewitalizowanych w kierunku wypełniania usług niszowych Opis: Głównym założeniem tego kierunku jest wsparcie ze strony gminy dla działalności gospodarczych o drobnej i wąskiej specjalizacji, a także realizowanie przez gminę działalności informacyjno – edukacyjnej skierowanej do przedsiębiorców. 2.7.1. Tworzenie i promocja korzystnych ofert inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych dla poszczególnych fragmentów miasta. Opis: Miasto w ramach działań rewitalizacyjnych może przygotować gotowe projekty inwestycyjne, które mogą być całkowicie zrealizowane przez sektor prywatny z obopólną korzyścią i wzajemnym proporcjonalnym do nakładów przejęciem na siebie ryzyka ( ppp). 2.7.2. Promocja kierunkowa zrewitalizowanych fragmentów miasta w stronę wybranej grupy inwestorów. Opis: Zrewitalizowane obszary miasta dają możliwość prowadzenia nowych, wcześniej niemożliwych do wdrożenia przedsięwzięć gospodarczych np. wypożyczalnie sprzętu wodnego, zakłady remontujące jednostki pływające itp. I w tych nowych kierunkach winna być kierowana promocja gospodarcza w stronę wybranych inwestorów. |

# 9.0. Planowane działania do realizacji w latach 2009- 2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenia każdego programu. Zadania występujące w kartach poszczególnych projektów wraz z tymi projektami
są przyporządkowane do poszczególnych programów. Programy zostały przypisane jednej
z dwóch sfer:

- Sferze Społecznej oznaczonej I oraz

- Sferze Gospodarczo – ekonomicznej oznaczonej II

## 9.1. Programy operacyjne i ich znaczenie

Tabela 57 Programy operacyjne i ich oznaczenia

| Numer programu | Nazwa programu | Przyporządkowanie programu do określonego celu |
| --- | --- | --- |
|  | Działania przestrzenne w zakresie techniczno – materialnym. | Program numer II/1 |
|  | Działania gospodarcze. | Program numer II/2 |
|  | Działania społeczne. | Program numer I/3 |

W niniejszym dokumencie znajdują się jedynie te programy, których zadania mają swoje odzwierciedlenie w złożonych Wnioskach Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz w tabeli „WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2015” stworzony dla zakresu inwestycji obejmujących wyznaczone cele w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Planowane projekty i zadania w okresie 2009- 2015 (karty programów i projektów)

(karty programów operacyjnych zostały utworzone w marcu 2009 roku)

Zadania „wytłuszczone” w Programach Operacyjnych uznaje się za zamknięte w procesie przygotowania inwestycji i znalazły one swoje odzwierciedlenie w tabeli WPI.

Uwaga: Programy Operacyjne (Karty Projektów) mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są w rozdziale 9.2. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 -2015.

Wstęp

„Programy Operacyjne” powstały w oparciu o złożone Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Dokument ten jest zbiorem kart programów i podporządkowanych tym programom projektów, które zawierają w sobie od jednego do kilkunastu zadań.

„Programy Operacyjne” mają charakter otwarty i do czasu wypełniania ich konkretnymi zadaniami (inwestycjami) stanowią materiał roboczy dla późniejszego konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Dokument ten winien być uzupełniany wpisem konkretnych zadań na podstawie składanych Wniosków Inwestycyjnych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne gminy oraz partnerów prywatnych i pozarządowych o ile zakładają oni udział gminy jako partnera.

Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych, które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy 
i oznaczenia poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.

Poniższe zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia organizacyjne zamieszczone 
w kartach projektów wynikają z wcześniej opracowanego dokumentu:

„Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych”- wzór w załączniku nr 3 obowiązującym na lata 2009–2015 (składane przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki podległe oraz partnerów prywatnych i pozarządowych o ile zakładają oni udział gminy jako partnera).

Istnieje w okresie monitorowania dokumentu możliwość tworzenia nowych programów o ile wypełniać one będą zaprojektowane cele operacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Karta programowa

Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który odpowiada oznaczeniu przyjętych sfer i numer porządkowy.

Przykład:

Program numer I/1.

Pierwsza liczba [I] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do Sfery Społecznej. Druga liczba po kresce ukośnej [1] jest numerem porządkowym programu.

Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy projektów wypełniających dany program operacyjny.

Przy projektach występuje jego oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną kreską.

Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt, a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.

Przykład:

Projekt 2/3

Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą porządkową tego projektu w tym programie.

Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu w tym programie określoną liczbę zadań (inwestycji).

Zadanie pierwsze w tym przykładzie będzie miało numer Z2/3/1, a drugie Z2/3/2 itd.

Każdemu zadaniu podporządkowany jest zgłaszający wniosek ( Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna gminy) oraz osoba za to zadanie odpowiedzialna. Każdemu zadaniu przypisane są również wymagane środki finansowe (koszt realizacji przedsięwzięcia).

Ostatnia kolumna charakteryzująca zadanie nosi nazwę „źródła finansowania przedsięwzięcia”. Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia.

Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego na podstawie składanych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego lub przez jednostki do tego upoważnione.

Wypełnianie Karty Programowej

Kartę programową należy wypełnić na podstawie Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Bytomia Odrzańskiego.

W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

W kolumnie „zgłaszający wniosek /osoba odpowiedzialna” należy wpisać skrót nazwy jednostki zgłaszającego wniosek i jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia oraz kwotę przeznaczoną do udziału własnego.

W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego, itp.

Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami 
w tworzeniu zintegrowanej tabeli WPI.

Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są 
w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć i wstępne dane, które należy uzupełniać o szczegóły posługując się kartą Wniosku Przedsięwzięć Inwestycyjnych (wzór wniosku znajduje się w załączniku do zarządzenia nr 3), która następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych w matrycy Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została wpisana na podstawie kompletnie wypełnionych wniosków inwestycyjnych 
i zawiera szczegółowe dane oparte w wielu przypadkach o dokumentacje techniczną. Te wpisy pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione do WPI zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.

Kontrolowana wielkość posiadanego potencjału inwestycyjnego i relokacja zadań 
z Programów Operacyjnych do zintegrowanej tabeli WPI jest elementem monitoringu Programu Rewitalizacji.

Poniżej przedstawiono wzór karty programu operacyjnego.

WZÓR KARTY PROGRAMU OPERACYJNEGO

Program Operacyjny: "Nazwa programu" - Program nr I/1

Tabela 58 Wzór karty programu operacyjnego

| PROJEKT NAZWA | ZADANIE NAZWA | ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| "Nazwa projektu" P 1/1 | Zadanie Z 1/1/1 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/1/2 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/1/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne |  |
| "Nazwa projektu" P 1/2 | Zadanie Z 1/2/1 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/2/2 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/2/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne |  |
| „Nazwa projektu” P 1/3 | Zadanie Z 1/3/1 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/3/2 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/3/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne |  |

program operacyjnY: „Działania przestrzenne w zakresie techniczno – materialnym.”

Program nr II/1

Tabela 59 Działania przestrzenne w zakresie techniczno – materialnym

| PROJEKT NAZWA | ZADANIE NAZWA | ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt rewitalizacji dzielnic mieszkaniowych poprzez wykonanie prac uzbrojeniowych i przebudowę dróg dojazdowych. Projekt nr P 1/1 | „Bytom Odrzański miastem równych szans” Rewitalizacja dzielnicy miejskiej – osiedla 11 Listopada i osiedla Piastowskiego, poprzez wykonanie kanalizacji, sieci wodociągowej, oświetlenia i zmianę nawierzchni ulic i chodników I etap. Zadanie nr Z 1/1/1 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 6 983 520,91 | Gmina Bytom Odrzański – środki własne 50%, środki UE z RPO – 50% 2008-2010 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 3 491 760,45 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ulicy Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim. Zadanie nr Z 1/1/2 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 2 600 000,00 | Gmina Bytom Odrzański – środki własne 50%, środki UE z RPO – 50% 2011 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 1 300 000,00 |  |
|  | Renowacja budynków Starówki oraz rewitalizacja zaplecza i otoczenia obiektów przyległych do Rynku wraz z ulicami dojazdowymi. Zadanie nr Z 1/1/3 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 7 000 000,00 | Gmina Bytom Odrzański – środki własne 50%, środki UE z RPO – 50% 2012-2014 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 3 500 000,00 |  |
| Projekt rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej. Projekt nr P 1/2 | Rewitalizacja budynku i wieży byłego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim i utworzenie w nim Archiwum Archeologicznego wraz z Centrum Naukowo-Konferencyjnym, Regionalną Izbą Historyczną oraz wieżą widokową. Zadanie nr Z 1/2/1 | Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze | KOSZT CAŁKOWITY: 15 000 000,00 | Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze – 40%, środki UE z RPO, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, |
|  |  | Alina Jaszewska Prezes Fundacji Archeologicznej w Zielonej Górze | śRODKI WŁASNE: 6 000 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 25 298 520,91                                           środki własne: 14 291 760,45

program operacyjnY: „Działania gospodarcze.”

Program nr II/2

Tabela 60 Działania gospodarcze

| PROJEKT NAZWA | ZADANIE NAZWA | ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt przebudowy infrastruktury portowej celu rozwoju turystyki wodnej. Projekt nr P 2/1 | (Dotacja dla Gminy Nowa Sól – Miasto) „ Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowości Bytom Odrzański”- etap II. Zadanie nr Z 2/1/1 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 1 026 039,30 | Gmina Bytom Odrzański – środki własne, środki UE z Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2008-2010 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 1 026 039,30 |  |
|  | (Dotacja dla Gminy Nowa Sól – Miasto) „Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowości Bytom Odrzański”. Zadanie nr Z 2/1/2 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 34 104,00 | Gmina Bytom Odrzański– środki własne, środki UE z Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2008-2010 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 34 104,00 |  |
| Projekt rewitalizacji terenów i obiektów atrakcyjnych turystycznie. Projekt nr P 2/2 | Gród Piastowski w Bytomiu Odrzańskim – atrakcją turystyczną województwa lubuskiego Zadanie nr Z 2/2/1 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 4 000 000,00 | Gmina Bytom Odrzański– środki własne 15% , środki UE z RPO(5,2) -85% 2011-2014 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASne: 600 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 5 060 143,30                                                   środki własne: 1 660 143,30

program operacyjnY: „Działania społeczne.”

Program nr I/3

Tabela 61 Działania społeczne

| PROJEKT NAZWA | ZADANIE NAZWA | ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| Projekt upowszechniania kultury fizycznej poprzez przebudowę infrastruktury sportowej. Projekt nr P 3/1 | „Bytom Odrzański miastem równych szans” Rewitalizacja dzielnicy miejskiej – osiedla 11 Listopada i osiedla Piastowskiego, poprzez stworzenie skateparku i wielofunkcyjnego boiska (przy osiedlu Piastowskim) – etap II. Zadanie nr Z 3/1/1 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 814 106,04 | Gmina Bytom Odrzański – środki własne 50%, środki UE z RPO – 50% 2008-2010 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 407 053,02 |  |
|  | Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej, poprzez wykonanie nawierzchni i trybun, oraz wymianę sprzętu sportowego takiego jak bramki. Zadanie nr Z 3/1/2 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 757 081,94 | Gmina Bytom Odrzański – środki własne 33,96%, środki UE z PROW „odnowa wsi” – 66,04% 2009-2010 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 257 081,94 |  |
|  | Budowa centrum sportowego dla młodzieży przy Zespole Szkół ulica Kożuchowska. Zadanie nr Z 3/1/3 | Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim | KOSZT CAŁKOWITY: 3 000 000,00 | Gmina Bytom Odrzański – środki własne 2009 -2014 |
|  |  | Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego | śRODKI WŁASNE: 3 000 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 4 571 187,98                                środki własne: 3 664 134,96

## 9.2. Wieloletni Plan Inwestycyjny

### 9.2.1. Wstęp

Podstawą opracowania tabeli WPI były w pierwszym etapie zhierarchizowane potrzeby inwestycyjne terenu wyznaczonego do rewitalizacji w Gminie Bytom Odrzański zdeterminowane przyjętymi wcześniej kierunkami rozwoju gminy. Następnym kryterium rozmieszczenia zadań w zaktualizowanej tabeli były określone po analizie finansowej gminy możliwości finansowania poszczególnych przedsięwzięć, w poszczególnych latach z uwzględnieniem środków własnych 
i możliwych dofinansowań z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

#### 9.2.1.1. Przyjęte możliwe źródła finansowania

Podczas działań mających na celu rozmieszczenie zaproponowanych inwestycji w poszczególnych latach wzięto pod uwagę realne możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych uwzględniając terminy rund aplikacyjnych oraz okres upływający od złożenia wniosku do rzeczywistego otrzymania dofinansowania. W samej tabeli WPI z uwagi na jej rozmiar i zagęszczenie danych nie wskazano na źródła dofinansowania. Źródeł tych należy szukać w bardziej szczegółowym opisie zadań, jakie znajdują się w programach operacyjnych.

Wysokość procentowego udziału dofinansowania z zewnętrznych źródeł przyjęto następująco:

- do 50% - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013 w zakresie rewitalizacji,

- do 85%- ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013 w zakresie rozwoju i modernizacji lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej,

- do 85% - ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- do 75% - ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Monitorowanie tabeli WPI

Tabela WPI została opracowana według stanu wiedzy na miesiąc marzec 2009 r. i wszelkie zmiany co do zasad współfinansowania przedsięwzięć przez fundusze strukturalne oraz inne dodatkowe źródła finansowania mogą wpłynąć na zmianę tabeli WPI.

Zmiana ta również następować będzie w przypadku, kiedy inwestycja nie otrzyma wsparcia zewnętrznego, konieczne będzie wówczas wskazanie innego źródła finansowania przedsięwzięcia, 
o ile wcześniej projektowana była dla tej inwestycji dotacja ze środków zewnętrznych. Ewentualnie możliwa będzie również rezygnacja z realizacji planowanego zadania.

W przypadku braku możliwości zamknięcia montażu finansowego dla konkretnego przedsięwzięcia zamieszczonego w tabeli WPI, przedsięwzięcie takie wino zostać z tabeli WPI wykreślone.

Tabela 62 Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji |  | Źródła finansowania | Łączne nakłady | Nakłady poniesione do roku 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozp. | zak. |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bytom Odrzański miastem równych szans rewitalizacja dzielnicy miejskiej - osiedla 11 listopada i Piastowskie1 | Gmina Bytom Odrzański | 2007 | 2010 | ogółem | 8 116 505,35 | 854 480,82 | 331 514,09 | 6 930 510,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 4 058 252,67 |  | 165 757,04 | 3 892 495,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 4 058 252,67 | 854 480,82 | 165 757,04 | 3 038 014,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 4 058 252,67 | 854 480,82 | 165 757,04 | 3 038 014,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej w Bytomiu Odrzańskim | Gmina Bytom Odrzański | 2007 | 2010 | ogółem | 800 000,00 | 16 500,00 | 1 960,00 | 781 540,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 586 155,00 |  |  | 586 155,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 197 345,00 |  | 1 960,00 | 195 385,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 197 345,00 |  | 1 960,00 | 195 385,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa centrum sportowego dla młodzieży przy Zespole Szkół, ul. Kożuchowska | Gmina Bytom Odrzański | 2009 | 2014 | ogółem | 3 000 000,00 |  | 692 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 808 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 3 000 000,00 |  | 692 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 808 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 3 000 000,00 |  | 692 000,00 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 808 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TURYSTYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto: "Budowa przestrzeni turystycznych na Odrze w miejscowości Bytom Odrzański - etap II | Gmina Bytom Odrzański | 2008 | 2010 | ogółem | 1 028 838,30 |  | 2 799,00 | 1 026 039,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 028 838,30 |  | 2 799,00 | 1 026 039,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 028 838,30 |  | 2 799,00 | 1 026 039,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto:" Rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze rzeki Odry w miejscowości Bytom Odrzański" | Gmina Bytom Odrzański | 2008 | 2010 | ogółem | 34 104,00 |  | 769,00 | 33 335,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 34 104,00 |  | 769,00 | 33 335,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 34 104,00 |  | 769,00 | 33 335,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gród Piastowski w Bytomiu Odrzańskim - atrakcją turystyczną województwa lubuskiego | Gmina Bytom Odrzański | 2011 | 2014 | ogółem | 4 000 000,00 |  |  |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 3 400 000,00 |  |  |  | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 600 000,00 |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 600 000,00 |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFRASTRUKTURA PRZESTRZENNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ulicy Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim | Gmina Bytom Odrzański | 2007 | 2011 | ogółem | 2 600 000,00 |  |  |  | 2 600 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 300 000,00 |  |  |  | 1 300 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 300 000,00 |  |  |  | 1 300 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 300 000,00 |  |  |  | 1 300 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Renowacja budynków Starówki oraz rewitalizacja zaplecza i otoczenia obiektów przyległych do Rynku wraz z ulicami dojazdowymi | Gmina Bytom Odrzański | 2012 | 2014 | ogółem | 6 500 000,00 |  |  |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 3 000 000,00 |  |  |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 3 500 000,00 |  |  |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 3 500 000,00 |  |  |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Łączne nakłady | Dotychczasowe nakłady | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 26 079 447,65 | 870 980,82 | 1 029 042,09 | 8 771 424,74 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 |
| środki UE | 12 344 407,67 | 0,00 | 165 757,04 | 4 478 650,63 | 2 150 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| środki BP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| śr. własne | 13 718 539,97 | 854 480,82 | 863 285,04 | 4 292 774,11 | 1 950 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 |
| budżet gminy | 13 718 539,97 | 854 480,82 | 863 285,04 | 4 292 774,11 | 1 950 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 |
| fundusz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| śr. jednostki real. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pożyczka/kredyt/obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienie:

* - środki UE –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego, Sektorowe Programy Operacyjne, Fundusze w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

** - BP - Budżet Publiczny - środki Budżetu Samorządu Wojewódzkiego, Skarb Państwa (Wojewoda, Ministerstwo), Wspólnoty mieszkaniowe.

*** - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

**** - środki jednostki realizującej

1 Szczegółowe rozbicie przedsięwzięcia na poszczególne etapy prac znajduje się w tabeli programów operacyjnych w Projekcie Z 1/1/1/ i Z 3/1/1

# 10.0. Plan Finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2009 – 2015

## 10.1. Wstęp

### 10.1.1. Cel i metoda

Niniejsze opracowanie obejmuje analizę gospodarki finansowej samorządu w latach 
2006 - 2008, z uwzględnieniem planu budżetu jednostki na 2009 rok oraz projekcję potencjału inwestycyjnego na lata 2009 – 2015. Natomiast celem tego opracowania jest oszacowanie możliwości finansowych samorządu pod kątem realizacji zamierzonych inwestycji.

Dokument ten sporządzony został w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne, przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta, dotyczące polityki gospodarczej jednostki.

Dokument niniejszy składa się z dwóch części:

- analizy sytuacji finansowej Miasta Bytom Odrzański w latach 2006 – 2008, z uwzględnieniem budżetu na 2009 rok oraz

- projekcji potencjału inwestycyjnego Miasta Bytom Odrzański na lata 2009 – 2015.

Przyjęta metodologia wyliczeń dokonywanych w poszczególnych częściach została omówiona bezpośrednio przy tych wyliczeniach.

### 10.1.2. Procedury ostrożnościowe

Realizacja zadań inwestycyjnych stojących obecnie przed samorządami terytorialnymi podlega licznym regulacjom i ograniczeniom prawnym, głównie o charakterze finansowym. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę finansową gmin, to:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównie ustawa o finansach publicznych wprowadza limity zadłużeń dla jednostek samorządowych oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, którym jednostki te muszą sprostać. Podstawowe ograniczenia wynikają z artykułów 169,170 oraz 79 przywołanej wyżej ustawy. I tak:

Art. 169.  1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,

- wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1,

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji

  - nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku, gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:

1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3;

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.

Art. 170. 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu realizacji i ostatecznym rozliczeniu programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.

5. W przypadku, gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.

Art. 79. ust. 1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto,

1) jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to na kolejny rok:

a) Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,

b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Obecnie, jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów relacja powyższa wyniosła 45,2%. Stąd, jednostki samorządu terytorialnego, projektując budżet na 2009 r. nie były zobowiązane do zastosowania przedstawionej procedury.

## Analiza sytuacji finansowej Miasta Bytom Odrzański w latach 2006 - 2008, z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na 2009 rok

### 10.2.1. Dane źródłowe

Analizę finansową Miasta Bytom Odrzański sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

- roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz sprawozdania 
o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2006 – 2008,

- uchwałę Nr XX/151/2008 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytom Odrzański na rok 2009,  zmienioną uchwałą nr XXI/159/2009 z dnia 13 lutego 2009r.

### 10.2.2. Analiza podstawowych kategorii finansowych

Sytuacja finansowa Miasta Bytom Odrzański w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się wyników finansowych jednostki.

Do podstawowych kategorii finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się wielkości charakteryzujące w sposób ogólny budżety tych jednostek i zgodnie z art. 165 ustawy 
o finansach publicznych są to dochody, wydatki, przychody oraz rozchody.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych Miasta Bytom Odrzański przedstawia poniższa tabela.

Tabela 63 Kształtowanie się wyników finansowych jednostki w latach 2006 – 2009 (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2006 | 07/06% | 2007 | 08/07% | 2008 | 09/08% | 2009* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 13 969 849 | 102 | 14 219 774 | 93 | 13 280 007 | 98 | 13 057 384 |
| Wydatki ogółem | 14 422 629 | 84 | 12 050 536 | 108 | 13 029 139 | 106 | 13 757 384 |
| Wynik finansowy | -452 780 |  | 2 169 237 |  | 250 868 |  | -700 000 |
| Wynik finansowy/Dochody(%) | -3,24 |  | 15,26 |  | 1,89 |  | -5,36 |
| Finansowanie | 751 923 |  | -1 779 558 |  | 75 796 |  | 700 000 |
| Przychody ogółem, w tym: | 3 063 790 |  | 218 030 |  | 375 016 |  | 877 508 |
| kredyty i pożyczki | 3 063 790 |  | 0 |  | 0 |  | 877 508 |
| spłaty pożyczek udzielonych | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| obligacje jedn. samorząd. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| inne źródła | 0 |  | 218 030 |  | 375 016 |  | 0 |
| Rozchody ogółem, w tym | 2 311 867 |  | 1 997 587 |  | 299 220 |  | 177 508 |
| spłaty kredytów i pożyczek | 2 311 867 |  | 1 997 587 |  | 299 220 |  | 177 508 |
| pożyczki | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

*Na rok 2009 wielkości tych kategorii finansowych podane są według planu, tj. zgodnie z uchwałą budżetową.

Z porównania danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wynika, że w badanym okresie realizacja poszczególnych kategorii finansowych przebiegała dość równomiernie. Najwyższy poziom dochodów samorząd osiągnął w 2007 roku. W poszczególnych latach realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- w roku 2006 – 13 969 849 zł;

- w roku 2007 – 14 219 774 zł; tj. 102% wykonania dochodów w roku 2006;

- w roku 2008 – 13 280 007 zł, tj. 93% wykonania dochodów w roku 2007.

W bieżącym roku miasto planuje uzyskać dochody w wysokości 13 057 384 zł, tj. na poziomie 98% wykonania dochodów w roku 2008.

Największe środki na wydatki budżetowe samorząd przeznaczył w 2006 roku. 
W analizowanym okresie wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- w roku 2006 – 14 422 629 zł;

- w roku 2007 – 12 050 536 zł; tj. 84% wykonania wydatków w roku 2006;

- w roku 2008 – 13 029 139 zł, tj. 108% wykonania wydatków w roku 2007.

Na rok bieżący samorząd zaplanował wydatki w wysokości 13 757 384 zł, tj. na poziomie 106% wykonania wydatków z roku poprzedniego.

W analizowanym okresie miasto uzyskało następujące wyniki finansowe:

- w roku 2006 – deficyt, w wysokości 452 780 zł,

- w roku 2007 – nadwyżkę, w wysokości 2 167 237 zł,

- w roku 2008 – nadwyżkę, w wysokości 250 868 zł.

Na bieżący rok samorząd planuje deficyt budżetowy w wysokości 700 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Relacja wyniku finansowego do dochodów wyniosła, w poszczególnych latach badanego okresu, odpowiednio: -3,24%; 15,26%; 1,89% oraz, na rok bieżący –5,36%.

W analizie finansowej samorządu dodatkowo należy przedstawić zmiany zachodzące 
w strukturze dochodów i wydatków.

### 10.2.3. Analiza struktury dochodów

Dla potrzeb dokonania analizy zmian zachodzących w strukturze dochodów należy porównać kształtowanie się dochodów w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej, w poszczególnych latach badanego okresu. Porównanie takie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 64 Struktura wykonania dochodów (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem | Udział (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolnictwo i łowiectwo | 16 703 | 399 540 | 64 411 | 1 200 | 481 855 | 0,88 |
| Transport i łączność | 2 399 050 | 952 865 | 60 915 | 0 | 3 412 830 | 6,26 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 012 510 | 1 235 886 | 547 150 | 375 900 | 3 171 446 | 5,82 |
| Administracja publiczna | 68 479 | 87 603 | 152 008 | 87 800 | 395 890 | 0,73 |
| Urzędy nacz. org. władzy państw. | 9 834 | 7 570 | 779 | 876 | 19 059 | 0,03 |
| Obrona narodowa | 600 | 0 | 140 | 0 | 740 | 0,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 83 665 | 154 170 | 212 495 | 100 000 | 550 330 | 1,01 |
| Dochody od osób prawnych i in. | 2 666 821 | 3 384 137 | 3 587 669 | 3 664 362 | 13 302 989 | 24,40 |
| Różne rozliczenia | 5 111 298 | 4 950 187 | 5 701 819 | 6 275 867 | 22 039 170 | 40,42 |
| Oświata i wychowanie | 173 183 | 345 632 | 376 360 | 242 259 | 1 137 434 | 2,09 |
| Ochrona zdrowia | 100 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0,00 |
| Pomoc społeczna | 2 221 301 | 2 355 285 | 2 454 135 | 2 309 120 | 9 339 841 | 17,13 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 165 102 | 128 219 | 122 125 | 0 | 415 446 | 0,76 |
| Gospodarka kom. i ochr. środow. | 30 000 | 196 429 | 0 | 0 | 226 429 | 0,42 |
| Kultura i ochr. dziedzictwa nar. | 11 205 | 22 170 | 0 | 0 | 33 375 | 0,06 |
| Dochody ogółem | 13 969 849 | 14 219 774 | 13 280 007 | 13 057 384 | 54 527 014 | 100 |

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów w poszczególnych latach miały takie zjawiska finansowe, jak:

- otrzymywane subwencje – dział „różne rozliczenia” – łącznie w badanym okresie dochody te wyniosły 22 039 170 zł,

- uzyskiwane kwoty dochodów w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 13 302 989 zł,

- uzyskiwane dochody w dziale „pomoc społeczna” (łącznie z działem „pozostałe zadania 
z zakresu polityki społecznej”) – 9 339 841 zł,

- uzyskiwane dochody w dziale „transport i łączność” – 3 412 830 zł.

Poniższa tabela oraz wykresy obrazują strukturę dochodów, zrealizowanych w tych czterech działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 65 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem | Udział (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Różne rozliczenia | 5 111 298 | 4 950 187 | 5 701 819 | 6 275 867 | 22 039 170 | 40,42 |
| - udział w dochodach ogółem (%) | 36,6 | 34,8 | 42,9 | 48,1 |  |  |
| Dochody od osób prawnych i in. | 2 666 821 | 3 384 137 | 3 587 669 | 3 664 362 | 13 302 989 | 24,40 |
| - udział w dochodach ogółem (%) | 19,1 | 23,8 | 27,0 | 28,1 |  |  |
| Pomoc społeczna | 2 221 301 | 2 355 285 | 2 454 135 | 2 309 120 | 9 339 841 | 17,13 |
| - udział w dochodach ogółem (%) | 15,9 | 16,6 | 18,5 | 17,7 |  |  |
| Transport i łączność | 2 399 050 | 952 865 | 60 915 | 0 | 3 412 830 | 6,26 |
| - udział w dochodach ogółem (%) | 17,2 | 6,7 | 0,5 | 0,0 |  |  |
| Dochody ogółem | 13 969 849 | 14 219 774 | 13 280 007 | 13 057 384 | 54 527 014 | 100,00 |
| Udział sumy wyszczególnionych dochodów w dochodach ogółem (%) | 88,8 | 81,9 | 88,9 | 93,8 | 88,2 |  |

Wykres 14 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów ogółem (w %)

Wykres 15 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów w poszczególnych latach (w %)

Z danych przedstawionych w tabeli oraz graficznie zilustrowanych na rysunkach wynika, że 
w całym badanym okresie wpływy z tytułu subwencji wyniosły 40,42% dochodów ogółem, dochody samorządu uzyskane z tytułu wpływów z podatków i opłat stanowiących dochody gminy oraz 
z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, klasyfikowanych w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)” wyniosły 24,40%, dochody i dotacje klasyfikowane w dziale „pomoc społeczna” – 17,13%, natomiast dochody klasyfikowane w dziale „transport i łączność” – 6,26% dochodów ogółem. Dochody jednostki tylko z tych czterech źródeł stanowiły w analizowanym okresie odpowiednio: 88,8% dochodów; 81,9%, 88,9%, oraz – w roku bieżącym – 93,8%; co daje średni udział w wysokości 88,2%.

Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem w innych działach klasyfikacji budżetowej kształtował się w granicach do 5,82% w dziale „gospodarka mieszkaniowa” oraz 1,01% w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. W pozostałych działach wykonanie dochodów nie przekroczyło 1% wykonania dochodów ogółem, nie było więc znaczące dla budżetu miasta.

Porównanie danych dotyczących wielkości dochodów, jak i ich struktury, obrazuje, że kształtowanie się tych parametrów w latach 2006 – 2009, pod kątem możliwości inwestycyjnych samorządu, jest korzystne. Ze szczegółowego badania wahań zachodzących w realizacji poszczególnych dochodów wynika, bowiem, że jednym ze znacznych źródeł dochodów są dochody własne, takie jak wypływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach PIT i CIT. Stąd początkowa teza o korzystnym kształtowaniu się wyników finansowych samorządu jest uzasadniona.

Takie wnioski mogą świadczyć o poprawiającej się koniunkturze, a także rokować pozytywnie na przyszłość.

### 10.2.4. Analiza struktury wydatków

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się wydatków Miasta Bytom Odrzański w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 66 Struktura wykonania wydatków (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem | Udział (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolnictwo i łowiectwo | 652 477 | 57 613 | 108 878 | 121 140 | 940 108 | 1,77 |
| Transport i łączność | 3 287 405 | 616 170 | 1 484 949 | 903 410 | 6 291 934 | 11,81 |
| Turystyka | 446 871 | 532 139 | 103 784 | 48 633 | 1 131 427 | 2,12 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 821 633 | 302 143 | 256 287 | 249 084 | 1 629 147 | 3,06 |
| Działalność usługowa | 17 015 | 55 752 | 212 006 | 413 118 | 697 890 | 1,31 |
| Administracja publiczna | 1 086 812 | 1 190 138 | 1 266 390 | 1 464 433 | 5 007 774 | 9,40 |
| Urzędy naczelnych organów władzy | 9 834 | 7 570 | 779 | 876 | 19 059 | 0,04 |
| Obrona narodowa | 600 | 0 | 140 | 800 | 1 540 | 0,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 223 654 | 240 923 | 276 724 | 180 720 | 922 020 | 1,73 |
| Dochody o osób prawnych i in. | 2 542 | 2 820 | 3 467 | 7 900 | 16 730 | 0,03 |
| Obsługa długu publicznego | 50 627 | 50 467 | 25 953 | 25 000 | 152 048 | 0,29 |
| Różne rozliczenia | 0 | 0 | 0 | 45 096 | 45 096 | 0,08 |
| Oświata i wychowanie | 4 115 270 | 4 614 013 | 4 857 952 | 5 006 647 | 18 593 881 | 34,91 |
| Ochrona zdrowia | 62 319 | 55 313 | 63 279 | 54 400 | 235 311 | 0,44 |
| Pomoc społeczna | 2 689 307 | 2 769 400 | 2 846 145 | 2 784 757 | 11 089 609 | 20,82 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 208 308 | 175 231 | 178 792 | 55 022 | 617 352 | 1,16 |
| Gospodarka komunalna i ochr. śr. | 435 674 | 967 254 | 995 854 | 700 165 | 3 098 947 | 5,82 |
| Kultura i ochr. dziedzictwa narod. | 214 882 | 287 960 | 247 656 | 302 117 | 1 052 614 | 1,98 |
| Kultura fizyczna i sport | 97 400 | 125 631 | 100 104 | 1 394 066 | 1 717 201 | 3,22 |
| Wydatki ogółem | 14 422 629 | 12 050 536 | 13 029 139 | 13 757 384 | 53 259 689 | 100 |

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej samorząd wydaje na oświatę 
i wychowanie – razem 19 211 233 zł (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą), co stanowi 36,07% ogółu wydatków.

Kolejnymi sferami działalności, na które jednostka przeznacza duże środki finansowe są:

- pomoc społeczna						- 11 089 609 zł (20,82%),

- transport i łączność					- 6 291 934 zł (11,81%),

- administracja publiczna					- 5 007 774 zł (9,40%),

- gospodarka komunalna i ochr. środowiska		- 3 098 947 zł (5,82%),

- kultura fizyczna i sport					- 1 717 201 zł (3,22%).

Oceniając to zjawisko należy stwierdzić, że głównie finansowane są przez samorząd zadania o charakterze obowiązkowym (oświata, pomoc społeczna). Udziały wydatków klasyfikowanych w innych działach są zdecydowanie mniejsze, często nie przekraczają 1%. Jednak, w obecnej sytuacji prawnej, intensyfikacja środków finansowych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców o innym charakterze, nie jest możliwa. Zjawisko to dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin i powiatów.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera poniższa tabela.

Tabela 67 Struktura wydatków (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wydatki ogółem | 14 422 629 | 12 050 536 | 13 029 139 | 13 757 384 |
| 2. Wydatki majątkowe | 5 273 116 | 1 993 628 | 2 145 109 | 2 876 991 |
| 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) | 37 | 17 | 16 | 21 |
| 4. Wydatki bieżące | 9 149 514 | 10 056 909 | 10 884 030 | 10 880 393 |
| 5. Dochody ogółem | 13 969 849 | 14 219 774 | 13 280 007 | 13 057 384 |
| 6. Udział wydatków bieżących w dochodach (%) | 65 | 71 | 82 | 83 |

W poszczególnych latach badanego okresu udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem nie kształtował się równomiernie. W roku 2006 udział tych wydatków był najwyższy i wyniósł 36%. W 2007 oraz w 2008 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem był niższy 
i wynosił odpowiednio 17% oraz 16%. Natomiast w bieżącym roku samorząd planuje przeznaczyć na inwestycje 2 876 991 zł, tj. 21% wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych zamierzeń mają być dochody budżetowe, kredyty oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia poniższy wykres.

Wykres 16  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)

Podsumowując zaprezentowaną analizę kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak: wysoki poziom uzyskiwanych dochodów w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz bardzo wysoki udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

## Projekcja potencjału inwestycyjnego Miasta Bytom Odrzański na lata 2009 - 2015

Projekcja potencjału inwestycyjnego Miasta Bytom Odrzański ma na celu oszacowanie możliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzeń rewitalizacyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez samorząd 
w tabeli „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr XXII/165/2009 z dnia 10 marca 2009 roku.  W celu wykreowania tych wielkości konieczne jest przeprowadzenie analizy ex ante obejmującej kilka etapów. I tak:

- projekcja nadwyżki operacyjnej – nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi; wysokość tej kwoty wskazuje na zdolność jednostki do samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz  finansowania inwestycji,

- projekcja wolnych środków na inwestycje – tj. środków dostępnych na inwestycje; stanowi różnicę między nadwyżką operacyjną a wydatkami na spłatę zadłużenia,

- projekcja możliwości inwestycyjnych - określenie tych możliwości pozwala ocenić, czy samorząd może sfinansować swoje zamierzenia inwestycyjne bez zewnętrznych źródeł zasilania, zostały one wyznaczone jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi,

- projekcja potencjału inwestycyjnego, jako końcowy efekt analizy - odzwierciedla on relację między oczekiwaniami społecznymi a możliwościami finansowymi jednostki.

### 10.3.1. Projekcja nadwyżki operacyjnej

W tabeli niżej przedstawiono projekcję nadwyżki operacyjnej Miasta Bytom Odrzański na lata 
2009 – 2015.

Prognozę kształtowania się nadwyżki operacyjnej sporządzono w oparciu o następujące dane i założenia:

- dochody ogółem:

- na rok 2009 – przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową,

- na lata 2010–2012 – przyjęto zgodnie z „Prognozą spłaty długu i jego obsługi Gminy Bytom Odrzański”, przedstawioną przez samorząd,

- na lata 2013–2015 – przyjęto wzrost o 5 %, tj. zgodnie z tendencją zaobserwowaną 
w prognozie dochodów na lata 2010–2012.

Należy tu zaakcentować, że łączna wysokość dochodów, ze względu na dotacje, subwencje 
i udziały w podatkach PIT i CIT zależna jest głównie od organów państwa tworzących i zmieniających system finansowy samorządów, a także od sytuacji gospodarczej kraju, która ma wpływ na decyzje ekonomiczne tych organów oraz na wielkości pozostałych dochodów. System ten w okresie 2006 – 2009 uległ istotnym zmianom, a założenie wzrostu dochodów od 2010 roku jest ustalone po przyjęciu tezy, że nie będą występowały znaczące zmiany.

- wydatki bieżące:

  - na rok 2009 – przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową,

  - na lata 2010 – 2015 – przyjęto wzrost o 5 %, tj. zgodnie z tendencją zaobserwowaną 
w prognozie dochodów na lata 2010–2012.

Wysokość tych wydatków wynika w znacznym zakresie z tzw. „wydatków sztywnych”, których realizacja jest obowiązkowa, stosownie do obowiązującego jednostki samorządu terytorialnego systemu finansowego – dopiero zmiana tego systemu może to zmienić.

Tabela 68 Projekcja nadwyżki operacyjnej (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dochody ogółem | 13 057 384 | 13 710 253 | 14 445 765 | 15 165 554 | 15 923 832 | 16 720 023 | 17 556 024 |
| 2. Wydatki bieżące | 10 880 393 | 11 424 413 | 11 995 633 | 12 595 415 | 13 225 186 | 13 886 445 | 14 580 767 |
| 3. Nadwyżka operacyjna (1-2) | 2 176 991 | 2 285 840 | 2 450 132 | 2 570 139 | 2 698 646 | 2 833 578 | 2 975 257 |

Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „nadwyżka operacyjna” można stwierdzić, że samorząd posiada znaczny potencjał finansowy jaki może przeznaczyć z własnych środków budżetowych na inwestycje i spłatę zobowiązań. I tak potencjał ten kształtuje się następująco:

- w 2009 r. – 2 176 991 zł,

- w latach 2010–2015 – mieści się w przedziale od 2 285 840 zł (rok 2010) do 2 975 257 zł (rok 2015).

Poniższy wykres obrazuje graficznie projekcję nadwyżki operacyjnej; mieści się ona 
w obszarze między liniami oznaczającymi serie danych.

Wykres 17  Projekcja nadwyżki operacyjnej ( w PLN)

10.3.2. Projekcja wolnych środków na inwestycje

W kolejnej tabeli przedstawiono projekcję wolnych środków na inwestycje. Kwota ta wskazuje, jakimi środkami może dysponować samorząd - w poszczególnych latach projekcji - na realizację planów inwestycyjnych. Przy projekcji wolnych środków na inwestycje uwzględniono konieczność spłaty zobowiązań. Kwoty wynikające z tych zobowiązań ujęte są w wierszu „spłata zobowiązań”. Do wyliczeń przyjęto rozchody budżetu z tytułu spłaty zadłużenia. Regulowanie zobowiązań finansowych ma charakter płatności sztywnych, stąd w projekcji wolnych środków na inwestycje konieczne jest ich uwzględnienie. Kategoria ta stanowi, więc nadwyżkę środków budżetowych, którą samorząd może potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące i spłatę ewentualnych zobowiązań.

Tabela 69 Projekcja wolnych środków na inwestycje (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nadwyżka operacyjna | 2 176 991 | 2 285 840 | 2 450 132 | 2 570 139 | 2 698 646 | 2 833 578 | 2 975 257 |
| 2. Spłata zobowiązań | 177 508 | 377 508 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Wolne środki na inwestycje (1-2) | 1 999 483 | 1 908 332 | 2 200 132 | 2 320 139 | 2 698 646 | 2 833 578 | 2 975 257 |

Wyniki przedstawione w powyższej tabeli wskazują, że w okresie projekcji, po zabezpieczeniu środków na spłatę zobowiązań, wolne środki na inwestycje będą kształtowały się następująco:

- w 2009 r. – 1 999 483 zł,

- w 2010 r. – 1 908 332 zł,

- w 2011 r. – 2 200 132 zł,

- w 2012 r. – 2 320 139 zł,

- w 2013 r. – 2 698 646 zł,

- w 2014 r. – 2 833 578 zł,

- w 2015 r. – 2 975 257 zł.

### 10.3.3. Projekcja możliwości inwestycyjnych

Wykreowanie kategorii „możliwości inwestycyjne” daje odpowiedź na pytanie, czy samorząd – w ramach własnych możliwości budżetowych - jest w stanie zrealizować zadania inwestycyjne. 
W tabeli poniżej dokonano podsumowania wszystkich zadań zaplanowanych przez samorząd, tj. zamierzeń rewitalizacyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez samorząd w tabeli „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nr XXII/165/2009 z dnia 10 marca 2009 roku.

Tabela 70 Inwestycje zaplanowane (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne | 1 029 042 | 8 771 425 | 4 100 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 308 000 | 0 |
| 2. Pozostałe zadania inwestycyjne | 1 847 949 | 6 689 720 | 10 145 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Inwestycje zaplanowane (1+2) | 2 876 991 | 15 461 145 | 14 245 411 | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 308 000 | 0 |

Na rok bieżący łączne nakłady inwestycyjne, ujęte w wierszu „inwestycje zaplanowane”, stanowią sumę wydatków majątkowych ujętych w wydatkach budżetu miasta.

Kategoria „możliwości inwestycyjne” została wyznaczona, jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a kwotą przeznaczoną na realizację inwestycji zaplanowanych na lata 2009 – 2015 – „inwestycje zaplanowane”. Jednocześnie kategoria ta zawiera w sobie następującą informację:

- dodatnia wartość oznacza, że samorząd może przeznaczyć na wydatki inwestycyjne więcej środków finansowych niż przewiduje w WPI i kwota ta jest równa wartości bezwzględnej tej kategorii,

- ujemna wartość wskazuje, że samorząd nie dysponuje wystarczającą ilości środków na sfinansowanie inwestycji, i brak ten odpowiada wartości bezwzględnej tej kategorii.

Tabela 71 Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Wolne środki na inwestycje | 1 999 483 | 1 908 332 | 2 200 132 | 2 320 139 | 2 698 646 | 2 833 578 | 2 975 257 |
| 2.Inwestycje zaplanowane* | 2 876 991 | 15 461 145 | 14 245 411 | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 308 000 | 0 |
| 3.Możliwości inwestycyjne (1-2) | -877 508 | -13 552 813 | -12 045 279 | -2 179 861 | -1 801 354 | 525 578 | 2 975 257 |

Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że Miasto Bytom Odrzański w okresie projekcji nie zrealizuje swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2009 - 2013. Brak własnych środków finansowych oszacowano na kwoty: 877 508 zł (rok 2009), 
13 552 813 zł (rok 2010), 12 045 279 zł (rok 2011), 2 179 861 zł (rok 2012) oraz 1 801 354 zł (rok 2013). Aby zrealizować w tym okresie planowane zadania inwestycyjne niezbędne będzie, więc zaciągnięcie przez samorząd zobowiązań zwrotnych, np. kredyty, emisja obligacji komunalnych, ewentualnie uzyskanie dofinansowania z innych źródeł.

Aktualne zadłużenie miasta w relacji z limitami określonymi w ustawie o finansach publicznych przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 18 Obciążenie planowanych dochodów obsługą zadłużenia (art. 169 ustawy o finansach publicznych)

Powyższy wykres przedstawia relację między kwotą spłaty zadłużenia a możliwym, maksymalnym poziomem zadłużenia się samorządu (15% planowanych dochodów) wynikającym 
z  ograniczeń określonych przez ustawodawcę w art. 169 ustawy o finansach publicznych. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy zaprezentowanej graficznie na wykresie można stwierdzić, że wysokość całkowitych zobowiązań miasta z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do przewidywanych dochodów będzie się kształtować w przedziale od 2,97% (w roku 2010) do 0% 
(w roku 2012 i kolejnych); nie przekroczy więc ustawowych ograniczeń.

Wykres 19 Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów (art. 170 ustawy o finansach publicznych)

Natomiast powyższy wykres odzwierciedla stosunek łącznej kwoty długu do planowanych dochodów budżetowych w poszczególnych latach projekcji. Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych stosunek ten nie może przekroczyć 60%. Dane zobrazowane na powyższym wykresie wskazują, że limit ten nie zostanie przekroczony. Należy przy tym nadmienić, że powyższe wykresy wskazują na pełną wiarygodność finansową Miasta Bytom Odrzański.

### 10.3.4. Projekcja potencjału inwestycyjnego

Projekcję potencjału inwestycyjnego Miasta Bytom Odrzański sporządzono w oparciu 
o oszacowaną wcześniej nadwyżkę operacyjną samorządu, uwzględniając przepływy finansowe oraz możliwe do uzyskania środki w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Jest to, więc suma możliwych do wygenerowania środków finansowych, jakie samorząd może przeznaczyć 
na realizację zadań inwestycyjnych. Projekcja ta została oszacowana przy wykorzystaniu następującego algorytmu:

Nadwyżka operacyjna

- Spłata zobowiązań

+ Przychody

-------------------------------------------

Przepływy finansowe

+Dofinansowanie

------------------------------

Potencjał inwestycyjny

Tabela 72 Projekcja potencjału inwestycyjnego (w PLN)

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nadwyżka operacyjna | 2 176 991 | 2 285 840 | 2 450 132 | 2 570 139 | 2 698 646 | 2 833 578 | 2 975 257 |
| 2. Spłata zobowiązań | 177 508 | 377 508 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Przychody | 877 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Przepływy finansowe | 2 876 991 | 1 908 332 | 2 200 132 | 2 320 139 | 2 698 646 | 2 833 578 | 2 975 257 |
| 5. Dofinansowanie | 0 | 9 221 691 | 9 868 408 | 2 350 000 | 2 350 000 | 850 000 | 0 |
| 6. Potencjał inwestycyjny | 2 876 991 | 11 130 023 | 12 068 540 | 4 670 139 | 5 048 646 | 3 683 578 | 2 975 257 |
| 7. Inwestycje zaplanowane | 2 876 991 | 15 461 145 | 14 245 411 | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 308 000 | 0 |
| 8. Relacja: 6-7 | 0 | -4 331 122 | -2 176 871 | 170 139 | 548 646 | 1 375 578 | 2 975 257 |

W wierszu 5 „dofinansowanie” ujęte są kwoty stanowiące sumę środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego, Europejska Współpraca Terytorialna oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Z analizy projekcji zaprezentowanej w powyższej tabeli wynika, że samorząd Miasta Bytom Odrzański nie posiada odpowiedniego potencjału niezbędnego do zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2010 - 2011.

Na rysunku poniższym graficznie zobrazowano, wyliczony w powyższej tabeli, potencjał inwestycyjny Miasta Bytom Odrzański. Naniesiono również na ten wykres wartości planowanych zadań inwestycyjnych w celu graficznego zilustrowania wzajemnej relacji tych dwóch wielkości.

Wykres 20  Potencjał inwestycyjny Miasta Bytom Odrzański (w PLN)

Na obszar oznaczony kolorem bordowym oraz żółtym, który stanowi potencjał inwestycyjny Miasta Bytom Odrzański, odpowiadający sumie przepływów finansowych jednostki i dofinansowania, nałożono niebieskie słupki, które oznaczają wartości inwestycji zaplanowanych. Jak widać na wykresie, w latach 2010 - 2011, wartość zaplanowanych inwestycji przewyższa potencjał inwestycyjny. Oznacza to, że w tym czasie samorząd nie będzie posiadał wystarczających środków finansowych na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

# 11.0. Sposoby monitorowania realizacji programu, oceny i komunikacji społecznej. Wskaźniki realizacji programu.

Ocena strategicznych dokumentów zawierających programy rozwoju winna być dokonywana trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji (ex-ante), w połowie okresu realizacji (mid-term) oraz po zakończeniu realizacji (ex-post).

Aby umożliwić pośrednie dokonywanie ocen mid-term i ex-post, należy określić powiązania pomiędzy Lokalnym Programem Rewitalizacji, a programami operacyjnymi. Ocena ex-post jest najbardziej istotna i miarodajna dla całościowej oceny polityki rewitalizacji wydzielonej części miasta w długim okresie czasu oraz spełnia najwięcej funkcji. Wszelkie oceny oddziaływania podmiotów publicznych na procesy rozwoju przeprowadzane są w kontekście społecznych potrzeb, celów 
i nakładów. Mierzone i oceniane są uzyskane produkty, wyniki, efekty i skutki. Działania 
i przedsięwzięcia służące realizacji celów operacyjnych oceniane są na podstawie czterech kryteriów: skuteczności, celowości, efektywności, wydajności. Cały proces dodatkowo oceniany jest z punktu widzenia praworządności i gospodarności (oszczędności). Oceny wymagają podejścia uporządkowanego, obiektywnych kryteriów oraz stosowania zróżnicowanych i wyrafinowanych metod. Ocena realizacji Programu Rewitalizacji i programu operacyjnego jest procesem wymagającym udziału społecznego, a przede wszystkim współdziałania podmiotu i uczestników strategicznego planowania rozwoju procesów rewitalizacyjnych w Gminie Bytom Odrzański.

Aby spełnić powyższe wymagania, każdy program operacyjny wymaga monitorowania. Wymóg monitorowania wynika również z przepisów regulujących finansowanie przedsięwzięć 
z funduszy strukturalnych UE. Monitorowaniem programu operacyjnego na poziomie celów (używając wskaźników produktu i rezultatu przypisanych kierunkom działania wypełniającym te cele) winna zajmować się jednostka organizacyjna odpowiedzialna za jego wdrażanie, w tym wypadku Samorząd Gminy Bytom Odrzański oraz poszczególne jednostki podległe samorządowi realizujące poszczególne projekty w ramach zaprojektowanych programów operacyjnych. Z uwagi na liczbę podmiotów (partnerzy prywatni i pozarządowi) mogących realizować projekty rewitalizacyjne koordynatorem tego monitoringu winny być wyznaczone służby pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego 
w Bytomiu Odrzańskim. Ponadto obowiązek monitorowania poszczególnych zadań spoczywa 
na jednostce realizującej dane zadanie.

Wizja, misja obszaru objętego rewitalizacją zawarta w Lokalnym Programie Rewitalizacji sformułowana jest na tak ogólnym poziomie, że bezpośrednia ocena stopnia ich realizacji nie jest możliwa. Można jednak ocenić stopień realizacji kierunków działania. Mają na tyle konkretny charakter i są powiązane bezpośrednio z planowanymi programami, że można stosować bardziej wyspecjalizowane wskaźniki. W charakterystyce każdego z kierunków działania zawarto propozycje wskaźników produktów oraz rezultatów. Zestaw wskaźników dla celów monitorowania programu operacyjnego na poziomie zadań zawiera poniższa tabela nr 73. Ich coroczne obliczenie rozpoczynając od roku bazowego 2009 (stan 31 grudnia – dane będą dostępne wiosną 2010) umożliwi dokonanie w latach 2012 i 2015 ocen realizacji programu pod kątem: skuteczności, celowości, efektywności, wydajności. Odpowiednie jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego 
i instytucje zewnętrzne dokonywać będą bieżącej (raz w roku) i okresowej (w 2012 i 2015 r.) kontroli realizacji Programu Rewitalizacji. Efektem kontroli może być konieczność zmodyfikowania Programu.

Źródłami pozyskiwania danych do oceny realizacji Programu mogą być:

1. Źródła pierwotne:

- badania ankietowe za pomocą kwestionariusza – np. z wykorzystaniem Internetu, w formie drukowanej – skrzynka na opinie w punktach obsługi Urzędu Miejskiego i itd.,

- otwarte dla wszystkich Forum Internetowe (na stronach Urzędu Miejskiego), pozwalające na swobodną wypowiedź,

- cykliczne, coroczne spotkania grup eksperckich oraz innych podmiotów działających 
w szeroko rozumianym obszarze działań rewitalizacyjnych,

- inne.

2. Źródła wtórne:

- raporty z badań rynku pracy, przestępczości, sytuacji społecznej i inne w  woj. Lubuskim

- statystyki, w tym Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek i instytucji, informacje medialne oraz raporty, biuletyny, sprawozdania z działalności, pochodzące od organizacji pozarządowych i  innych.

Wybór źródeł informacji do oceny realizacji Programu będzie każdorazowo weryfikowany, zgodnie 
z przyjętymi wskaźnikami.

Tabela 73 Wskaźniki monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytom Odrzański

| Nr kierunku działania | Nazwa priorytetu/celu operacyjnego | Wskaźniki |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | produktu | rezultatu |
|  |  | Rok bazowy 2009 lata oceny: 2012 i 2015 |  |
| 1. | Strefa społeczna, |  |  |
| 1.1. | Ożywienie społeczno – gospodarcze, |  |  |
| 1.1.1 | Przebudowa dróg w granicach obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w kierunkach obszarów gospodarczych i rekreacyjnych. | - Długość w (km) przebudowanych dróg w kierunkach obszarów gospodarczych i rekreacyjnych. | - Wskaźniki natężenia ruchu (SDR) mierzone przed i po realizacji inwestycji - liczba użytkowników funkcji gospodarczych i społecznych w obszarach rewitalizowanych przed i po realizacji inwestycji |
| 1.1.2. | Estetyzacja i podwyższenie jakości przestrzeni terenów aktywności gospodarczej i kulturalnej obszaru rewitalizowanego. | - Powierzchnia w (ha) zrewitalizowanych fragmentów miasta w kierunku podwyższenia aktywności gospodarczej i kulturalnej obszaru rewitalizowanego | - Liczba przedsięwzięć kulturalnych zorganizowanych w zrewitalizowanych fragmentach miasta - Liczba nowych przedsięwzięć gospodarczych powstałych w obszarach zrewitalizowanych |
| 1.2. | Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych, |  |  |
| 1.2.1. | Budowa podstaw i wdrażanie projektów opartych na partnerstwie publiczno – społecznym. | - Liczba projektów utworzonych w obszarze rewitalizowanym w oparciu o partnerstwo publiczno- społeczne - Powierzchnia w (ha) obszaru zrewitaliowanego objęta projektami opartymi o partnerstwo publiczno- społeczne | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego uczestniczących – będących beneficjentami projektów opartych o partnerstwo publiczno- społeczne realizowane w obszarze rewitalizowanym |
| 1.2.2. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach aoutsorcingu. | - Powierzchnia (ha) obszaru rewitalizowanego oraz kubatura (m3) obiektów w obszarze rewitalizowanym, w których wdrażane są projekty w oparciu o aoutsorcing na rzecz organizacji pozarządowych. | - Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w projektach realizowanych w obszarze rewiatlizowanym na zasadach opartych o aoutsorcingu |
| 1.3. | Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta, |  |  |
| 1.3.1. | Realizacja programów edukacyjnych i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców miasta. | - Kubatura (w m3) obiektów w obszarze rewitalizowanym, w których realizowane są programy dla dzieci i młodzieży. - Liczba projektów, które mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców miasta | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego korzystających z programów edukacyjnych realizowanych w obiektach na terenie obszaru rewitalizowanego. - Liczba osób uczestniczących w projektach proekologicznych |
| 1.3.2. | Organizacja imprez masowych skierowanych do szerokich grup społecznych zamieszkujących rewitalizowany obszar miasta Bytom Odrzański. | - Powierzchnia (ha) i kubatura (m3) obiektów znajdujących się na terenie obszaru rewitatalizowanego, w których organizowane są imprezy masowe skierowane do szerokich grup społecznych. | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego biorących udział w imprezach masowych w obiektach i miejscach znajdujących się na obszarze rewitalizowanym. |
| 1.4. | Ograniczenie patologii społecznych, |  |  |
| 1.4.1. | Tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania grup wsparcia. | - Powierzchnia(m2) kubatura w (m3) obiektów obszaru rewitalizowanego w których funkcjonują grupy wsparcia na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i integracji społecznej. | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego korzystających z projektów realizowanych przez grupy wsparcia w obiektach na terenie rewitalizowanym. |
| 1.4.2. | Realizacja programów profilaktycznych i współpraca z organizacjami pozarządowymi działających w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej. | - Powierzchnia (m2) oraz kubatura (m 3 ) obiektów na terenie rewitalizowanym w których realizowane są projekty profilaktyki we współpracy z organizacjami pozarządowymi | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego korzystających z projektów profilaktycznych organizowanych w obszarze rewitalizowanym. - Liczba organizacji pozarządowych włączonych do realizacji programów profilaktycznych na terenie obszaru rewitalizowanego |
| 1.5. | Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców, |  |  |
| 1.5.1. | Organizacja imprez integracyjnych w obszarze objętym programem rewitalizacji. | - Powierzchnia (ha) i kubatura (m3) miejsc i budynków znajdujących się w obszarze rewitalizowanym, w których organizowane są imprezy integracyjne. | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego biorących udział w imprezach integracyjnych na obszarze rewitalizowanym. |
| 1.5.2. | Budowa tożsamości lokalnej na podbudowie patriotyzmu lokalnego. | - Powierzchnia(ha) obszaru rewitalizowanego włączona do projektów których celem jest budowa tożsamości lokalnej opartej na patriotyzmie lokalnym. | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego objętych projektami budowy tożsamości w oparciu o patriotyzm lokalny wdrażanych w obszarze rewitalizowanym. |
| 2. | Strefa gospodarczo – ekonomiczna |  |  |
| 2.1. | Tworzenie nowych miejsc pracy, |  |  |
| 2.1.1. | Organizacja i współtworzenie instytucji wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości. | - Powierzchnia (m2 ) i kubatura (m 3 ) obiektów znajdujących się na terenie obszaru rewitalizowanego, w których powstały instytucje wsparcia dla małej i średniej przedsiębiorczości. | -Ilość małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z pomocy instytucji wsparcia znajdujących się na terenie obszarów rewitalizowanego. |
| 2.1.2. | Tworzenie warunków na rzecz restrukturyzacji lokalnej gospodarki oraz rozwoju i wzrostu drobnej przedsiębiorczości. | - Powierzchnia (m2 ) i kubatura (m 3 ) obiektów znajdujących się na terenie obszaru rewitalizowanego, w których dokonano restrukturyzacji. | -Liczba przedsiębiorstw zrestrukturyzowanych znajdujących się na terenie rewitalizowanym - Liczba nowopowstałych małych i średnich przedsiębiorstw powstałych w wyniku restrukturyzacji |
| 2.2. | Pobudzenie ruchu turystycznego, |  |  |
| 2.2.1. | Przebudowa dróg do nowych obszarów usług turystycznych. | - Długość (km) przebudowanych dróg na terenie obszaru rewitalizowanego prowadzących bezpośrednio do oferowanych usług turystycznych. | - Wskaźnik natężenia ruchu (SDR) mierzony przed i po realizacji inwestycji drogowych skierowanych w stronę usług turystycznych na obszarze rewitalizowanym. |
| 2.2.2. | Wspieranie różnych form komunikacji alternatywnej do komunikacji samochodowej. | - Długość (km) ciągów pieszych i rowerowych na terenie obszaru rewitalizowanego - Długość (km) sieci komunikacji wodnej | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego korzystających z ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w obszarze rewitalziowanym - Liczba uczestników komunikacji wodnej. |
| 2.2.3. | Tworzenie pakietów usług turystycznych. | - Powierzchnia(ha) obszaru zrewitalizowanego, który jest objęty zintegrowanym pakietem usług turystycznych. | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego, turystów polskich i zagranicznych korzystających z pakietu zintegrowanych usług turystycznych na terenie obszaru rewitalizowanego. |
| 2.3. | Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta, |  |  |
| 2.3.1. | Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów obszaru rewitalizowanego. | - Powierzchnia (ha) obszaru rewitalizowanego objęta zaktualizowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. | - Powierzchnia (ha) nowych funkcji powstałych w obszarze rewitalizowanym w wyniku aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. |
| 2.3.2. | Utworzenie i realizacja koncepcji tworzenia przestrzennie spójnej architektury zieleni obszaru rewitalizowanego. | - Powierzchnia (ha) obszaru rewitalizowanego objęta spójną koncepcją zagospodarowania architektury zielni. | - Liczba mieszkańców Bytomia Odrzańskiego oraz turystów przebywających w obszarach rewitalizowanych objętych projektami spójnej koncepcji zagospodarowania terenów zielonych. |
| 2.3.3. | Tworzenie iluminacji świetlnej zrewitalizowanych części miasta. | - Powierzchnia(ha) obszaru rewitalizowanego objęta projektami iluminacji świetlnej. | - Liczba mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających fragmenty rewitalizowanego obszaru miasta objęte projektami iluminacji świetlnej. |
| 2.4. | Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości, |  |  |
| 2.4.1. | Stworzenie programu (projektu) modelowego dla istniejących wspólnot mieszkaniowych dla renowacji frontonów (elewacji) i zewnętrznej architektury kamienic (dot. Również prywatnych właścicieli). | - Powierzchnia (m 2) zrewitalizowanych frontów obiektów zabytkowych i kamienic znajdujących się na obszarze rewitalizowanym. | - Liczba obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizowanym po renowacji frontów tych obiektów w ramach działań objętych programem rewitalizacji. |
| 2.4.2. | Podjęcie działań w kierunku rewitalizacji Starego Miasta. | - Powierzchnia (m 2) zrewitalizowanych obiektów i terenów przyległych do kamienic znajdujących się na obszarze rewitalizowanym. | - Liczba obiektów, ulic i obszarów zieleni zrewitalizowanych i wpływających na uporządkowanie i zharmonizowanie całej przestrzeni zabytkowej. |
| 2.4.3. | Podjęcie działań w celu usunięcia obiektów budowlanych stanowiących zagrożenie. | - Powierzchnia (m2) obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizowanym , które wyburzono. | - Liczba obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizowanym, które wyburzono celach bezpieczeństwa i uporządkowania przestrzeni. |
| 2.5. | Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych, |  |  |
| 2.5.1. | Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej. | - Długość w (m) położonych instalacji sanitarnych na terenie rewitalizowanym objętych działaniami inwestycji podwyższającymi standard tych zasobów. | - Liczba mieszkańców obszaru zrewitalizowanego mieszkająca w zasobach lokali mieszkalnych w których przeprowadzono remonty podwyższające standard tych obiektów. |
| 2.5.2. | Modernizacja osiedli mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu. | - Długość w (m) położonych sieci wodociągowych na terenie rewitalizowanym objętych działaniami inwestycji podwyższającymi standard tych zasobów | - Liczba mieszkańców obszaru zrewitalizowanego mieszkająca w dzielnicach objętych modernizacją i zagospodarowaniem terenu. |
| 2.6. | Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji, |  |  |
| 2.6.1. | Tworzenie prawnych i ekonomicznych mechanizmów sprzyjających rozwojowi usług turystycznych w obszarze objętym rewitalizacją. | - Powierzchnia (ha) obszaru rewitalizowanego objęta prawnymi mechanizmami wsparcia usług turystycznych. | - Liczba nowopowstałych usług turystycznych w obszarze rewitalizowanym. |
| 2.6.2. | Inicjowanie aktywności gospodarczej w obszarach zrewitalizowanych w kierunku wypełniania usług niszowych. | - Powierzchnia (ha) oraz kubatura(m 3 ) miejsc i obiektów obszaru rewitalizowanego objętych projektami wzrostu aktywności gospodarczej dla usług niszowych w tym obszarze. | - Liczba nowopowołanych podmiotów gospodarczych w obszarze rewitalizowanym wypełniających usługi niszowe. |
| 2.7. | Podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc, |  |  |
| 2.7.1. | Tworzenie i promocja korzystnych ofert inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych dla poszczególnych fragmentów miasta. | - Powierzchnia (ha) obszaru rewitalizowanego, która została objęta ofertą korzystnych inwestycji skierowanych do inwestorów strategicznych dla realizacji zamierzeń o znaczeniu strategicznym dla tego obszaru. | - Liczba powstałych przedsięwzięć strategicznych na obszarze zrewitalizowanym. |
| 2.7.2. | Promocja kierunkowa zrewitalizowanych fragmentów miasta w stronę wybranej grupy inwestorów. | - Powierzchnia (ha) rewitalizowanego obszaru miasta objęta promocją kierunkową skierowaną do wybranej grypy inwestorów. | - Liczba przedsięwzięć inwestycyjnych utworzonych na obszarze zrewitalizowanym w wyniku działań promocyjnych skierowanych do określonej grupy inwestorów. |

Źródło: Opracowanie własne.

# 12.0. System wdrażania

## 12.1. Struktura organizacyjna

Istniejący system zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Bytom Odrzański oparty jest na różnych szczeblach administracji publicznej, ale coraz częściej w niektórych obszarach działań ster przejmuje sektor prywatny.

Dla realizacji Programy Rewitalizacji należałoby wzmocnić struktury urzędu tworząc dla sektora publicznego, społecznego i prywatnego płaszczyznę wspólnego działania np. powołując pełnomocnika burmistrza ds. wdrażania programu rewitalizacji. Pozwoliłoby to na sprawną organizację relacji społecznych i gospodarczych między trzema sektorami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu.    W obecnej chwili sektor publiczny, prywatny i pozarządowy nie mają płaszczyzny do wspólnego działania na szeroko rozumianym polu działań rewitalizacyjnych.

Do wspólnych działań tych trzech sektorów winny się włączyć jednostki organizacyjne miasta, 
odpowiedzialne za większość substancji mieszkaniowej obszaru rewitalizowanego, spółdzielnia mieszkaniowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący projekty społeczne w tym obszarze.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz jej nowelizacja 
z roku 2008 otwiera zupełnie nowe możliwości finansowania przedsięwzięć o charakterze publicznym. Wspólne przedsięwzięcia sektora publicznego i prywatnego dotyczyć mogą inwestycji infrastrukturalnych, ale również działań o charakterze społecznym i kulturalnym. Daje to duże możliwości skutecznego wdrażania Programu.

Czynnik prywatny w PPP daje gwarancję podwyższenia stopnia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Natomiast czynnik publiczny poza ewentualnym udziałem finansowym tworzy swoistego rodzaju parasol ochronny nad wspólnie realizowaną inwestycją. Zarówno partner publiczny, jak i prywatny musi dokonać analizy ryzyka i korzyści wynikających z partnerstwa.

Zarówno jednej, jak i drugiej stronie musi się to opłacać. Brak równowagi w opłacalności realizowanego projektu po którejkolwiek ze stron może doprowadzić do niezrealizowania umowy PPP.

Unia Europejska bardzo mocno wspiera projekty realizowane w ramach umów partnerstwa publiczno – prywatnego. Dowodem na to są wytyczne programowe Funduszy Strukturalnych 
i Funduszu Spójności na lata 2007 – 2013.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu jest pracownik na stanowisku d.s. obrotu mieniem komunalnym do momentu powołania pełnomocnika burmistrza ds. wdrażania programu rewitalizacji.

Osoba do kontaktu bezpośredniego Pani Monika Pelc, tel. 68 388 40 22

Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań inwestycyjnych oparte są o Urząd Miejski 
w Bytomiu Odrzańskim.

- Podsumowanie

Pełne podsumowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bytom Odrzański 
w zakresie jego spójności z Lubuskim Regionalnym  Programem Operacyjnym  na lata 2007 –2013 zawiera rozdział 5.1.

Załącznik 1/a

Lokalny Program Rewitalizacji dla wydzielonej części

Miasta Bytom Odrzański

na lata 2009-2013

Ankieta do badań społecznych lokalnych liderów opinii publicznej

I.

Proszę wskazać, Pana(i) zdaniem, pięć najważniejszych problemów do rozwiązania na

terenie wyznaczonym do rewitalizacji.

1…………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………….

5…………………………………………………………………………………………

II.

Proszę podać jeden problem [teren, zadanie w ujęciu przestrzennym], który Pana(i) zdaniem

powinien być rozwiązany/zrealizowany w pierwszej kolejności.

……………………………………………………………………………………………….

III.

Proszę podać Pana(i) związek z tym terenem (można wskazać kilka odpowiedzi).

miejsce zamieszkania,

miejsce pracy,

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

klient,

miejsce rekreacji, wypoczynku,

inne (jakie)…………………………………………………………………………..

IV.

Proszę ocenić, w skali 0 - 3, natężenie podanych problemów w poszczególnych obszarach

problemowych.

0 – brak problemu, 1 – niskie natężenie, 2 – średnie natężenie, 3 – wysokie natężenie

| Lp | Wyszczególnienie | Obszar 1 Centrum miasta, Rynek wraz z przyległymi ulicami | Obszar 2 Osiedle Mieszkaniowe: 11 Listopada | Obszar 3 Osiedle Mieszkaniowe: Piastowskie | Obszar 4 Osiedle Mieszkaniowe: Hutnik | Obszar 5 Teren portu wraz z ulicami: Mostową, Wodną, Spacerową oraz Nowe Miasto i oś Rybackie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezrobocie |  |  |  |  |  |
| 2. | Bieda/Ubóstwo |  |  |  |  |  |
| 3. | Warunki mieszkaniowe |  |  |  |  |  |
| 4. | Poziom przestępczości |  |  |  |  |  |
| 5. | Poziom aktywności gospodarczej |  |  |  |  |  |
| 6. | Zanieczyszczenie środowiska |  |  |  |  |  |

V.

Proszę ocenić poziom samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między mieszkańcami, a władzami gminy.

| Niski | Średni | Wysoki |
| --- | --- | --- |

VI.

Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na obszarze objętym rewitalizacją.

| Lp. | Wyszczególnienie | Brak problemu | Niskie zagrożenie problemem | Średnie zagrożenie problemem | Wysokie zagrożenie problemem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |
| 2. | Przestępczość |  |  |  |  |
| 3. | Przestępczość młodocianych |  |  |  |  |
| 4. | Bezrobocie |  |  |  |  |
| 5. | Bieda |  |  |  |  |
| 6. | Alkoholizm |  |  |  |  |
| 7. | Przemoc w rodzinie |  |  |  |  |
| 8. | Narkomania |  |  |  |  |
| 9. | Utrudniony dostęp do dobrych szkół |  |  |  |  |
| 10. | Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) |  |  |  |  |
| 11. | Brak podstawowych mediów |  |  |  |  |
| 12. | Zanieczyszczenie środowiska |  |  |  |  |
| 13. | Emigracja ludzi młodych i wykształconych z obszaru rewitalizacji |  |  |  |  |
| 14. | Brak działalności organizacji pozarządowych w sferze społecznej i gospodarczej |  |  |  |  |
| 15. | Inne (jakie)………………. |  |  |  |  |

VII.

Proszę ocenić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów

występujących na obszarze objętym rewitalizacją.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie mam zdania | Niezadowalający | Dostateczny | Dobry | Bardzo dobry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |  |
| 2. | Przestępczość |  |  |  |  |  |
| 3. | Przestępczość młodocianych |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezrobocie |  |  |  |  |  |
| 5. | Bieda |  |  |  |  |  |
| 6. | Alkoholizm |  |  |  |  |  |
| 7. | Przemoc w rodzinie |  |  |  |  |  |
| 8. | Narkomania |  |  |  |  |  |
| 9. | Utrudniony dostęp do dobrych szkół |  |  |  |  |  |
| 10. | Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) |  |  |  |  |  |
| 11. | Brak podstawowych mediów |  |  |  |  |  |
| 12. | Zanieczyszczenie środowiska |  |  |  |  |  |
| 13. | Emigracja ludzi młodych i wykształconych z obszaru rewitalizacji |  |  |  |  |  |
| 14. | Brak działalności organizacji pozarządowych w sferze społecznej i gospodarczej |  |  |  |  |  |
| 15. | Inne (jakie)………………. |  |  |  |  |  |

VIII.

Proszę ocenić, jakość podanych elementów rozwoju społeczno- gospodarczych w obszarze rewitalizacji.

| Lp. | Wyszczególnienie | Bardzo dobra | Dobra | Średnia | Zła | Bardzo zła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta inwestycyjna |  |  |  |  |  |
| 2. | Oferta kulturalna |  |  |  |  |  |
| 3. | Baza gastronomiczna |  |  |  |  |  |
| 4. | Baza hotelowa |  |  |  |  |  |
| 5. | Turystyka i agroturystyka |  |  |  |  |  |
| 6. | Promocja gminy |  |  |  |  |  |
| 7. | Sport i kultura fizyczna |  |  |  |  |  |
| 8. | Handel |  |  |  |  |  |
| 9. | Usługi |  |  |  |  |  |
| 10. | Telekomunikacja |  |  |  |  |  |
| 11. | Stan dróg, chodników, parkingów |  |  |  |  |  |
| 12. | Połączenie komunikacyjne, ilość dróg |  |  |  |  |  |
| 13. | Stan zabytków |  |  |  |  |  |
| 14. | Inne (jakie) ………………………. |  |  |  |  |  |

Metryczka

Dane osoby udzielającej odpowiedzi, nazwa instytucji/organizacji, którą Pan(i) reprezentuje.

(proszę zaznaczyć odpowiednie kratki)

1.   Płeć

Kobieta                     Mężczyzna

2.   Wiek

-18-25 lat       -26-35 lat       -36-45 lat       -46-55 lat       -56-65 lat      - powyżej

3. Zatrudnienie

przedsiębiorstwo państwowe

przedsiębiorstwo prywatne

jednostka samorządu terytorialnego

własna działalność gospodarcza

organizacja pozarządowa

związek wyznaniowy

nie pracuj

inne (jakie)………………………………………………………………........

# Spis Tabel

Tabela 1 Gmina  w statystyce według stanu na koniec 2006, 2007 i 2008 roku	19

Tabela 2 Miasto w statystyce według stanu na koniec 2006, 2007 i 2008 roku	20

Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów [ha] w gminie Bytom Odrzański	20

Tabela 4 Obiekty zabytkowe na terenie Gminy Bytom Odrzański	22

Tabela 5 Wykaz dróg	24

Tabela 6 Wykaz dróg w km	25

Tabela 7 Wykaz dróg gminnych	25

Tabela 8 Wykaz dróg gminnych przebiegających przez teren miasta	26

Tabela 9 Wykaz dróg powiatowych przebiegających prze teren miasta	27

Tabela 10 Wykaz dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy	27

Tabela 11 Wykaz dróg wojewódzkich przebiegającym przez teren gminy	27

Tabela 12 Wykaz dróg wojewódzkich w granicach miasta Bytom Odrzański	28

Tabela 13 Energia elektryczna dane za 2007rok	28

Tabela 14 Sieć gazowa dane za 2007 rok	29

Tabela 15 Sieć wodna	29

Tabela 16 Sieć kanalizacyjna	29

Tabela 17 Gospodarka komunalna- wodociągi  w 2007 roku	30

Tabela 18 Komunalne oczyszczalnie ścieków stan na 2007 rok	30

Tabela 19 Odpady komunalne stan na 2007 rok	31

Tabela 20 Gospodarka mieszkaniowa w gminie w 2007 roku	31

Tabela 21 Gospodarka mieszkaniowa w mieście Bytom Odrzański w 2007 roku	31

Tabela 22 Zasoby mieszkaniowe gminy wg lokalizacji w 2007 roku	32

Tabela 23 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w 2007 roku	32

Tabela 24 Dodatki mieszkaniowe w 2007 roku	32

Tabela 25 Działalność gospodarcza na terenie miasta Bytom Odrzański	33

Tabela 26 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów własnościowych w 2007 roku	33

Tabela 27 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg wybranych sekcji w 2007 roku	34

Tabela 28 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2007 roku	34

Tabela 29  Struktura ludności według wieku i płci stan na 2007 rok	36

Tabela 30 Bezrobocie w Gminie Bytom Odrzański	37

Tabela 31 Ilość zorganizowanych przedsięwzięć i ich uczestników	39

Tabela 32 Udzielone świadczenia– zadania zlecone Gminie (za 2007 rok)	40

Tabela 33 Udzielone świadczenia– zadania zlecone Gminie (za 2008 rok)	41

Tabela 34 Udzielone świadczenia– zadania własne Gminy (za 2007 rok)	41

Tabela 35 Udzielone świadczenia– zadania własne Gminy (za 2008 rok)	42

Tabela 36 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą (za 2007 rok)	42

Tabela 37 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą (za 2008 rok)	43

Tabela 38 Powody przyznania pomocy (za 2007 i 2008 rok)	43

Tabela 39 Bezpieczeństwo publiczne w Mieście Bytom Odrzańskim	44

Tabela 40 Liczba wykroczeń zarejestrowanych przez urządzenie samorejestrujące „Fotoradar” zlokalizowane przy ulicy Kożuchowskiej.	45

Tabela 41 Obiekty zabytkowe na terenie obszaru rewitalizacji	48

Tabela 42 Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków  (w %)	49

Tabela 43 Wykaz własności gruntów na obszarze rewitalizowanym	50

Tabela 44 Działalność gospodarcza na terenie rewitalizowanym miasta Bytom Odrzański	64

Tabela 45 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki na 100 osób	64

Tabela 46 Obszar rewitalizacji w statystyce według stanu na koniec 2006, 2007 i 2008 roku (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy)	65

Tabela 47 Liczba mieszkańców według wykazu ulic	65

Tabela 48 Liczba osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z zasiłków pomocy społecznej w 2006 roku na obszarze objętym rewitalizacją	67

Tabela 49 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tysiąc ludności	68

Tabela 50 Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym	68

Tabela 51 Liczba przestępstw na 1 tysiąc ludności	68

Tabela 52 Kryteria kwalifikujące obszar do objęcia programem rewitalizacji	76

Tabela 52A Kryteria kwalifikujące obszar do objęcia programem rewitalizacji 
w 2007 r.	77

Tabela 52B Kryteria kwalifikujące obszar do objęcia programem rewitalizacji 
w 2008 r.	78

Tabela 53 Analiza SWOT sfery gospodarczo- ekonomicznej	81

Tabela 54 Analiza SWOT sfery społecznej	82

Tabela 55 Społeczność – cele i kierunki działania	85

Tabela 56 Gospodarczo - Ekonomiczna – cele i kierunki działania	87

Tabela 57 Programy operacyjne i ich oznaczenia	91

Tabela 58 Wzór karty programu operacyjnego	94

Tabela 59 Działania przestrzenne w zakresie techniczno – materialnym	95

Tabela 60 Działania gospodarcze	96

Tabela 61 Działania społeczne	97

Tabela 62 Wieloletni Plan Inwestycyjny	99

Tabela 63 Kształtowanie się wyników finansowych jednostki w latach 2006 – 2009 (w PLN)	106

Tabela 64 Struktura wykonania dochodów (w PLN)	107

Tabela 65 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów (w PLN)	108

Tabela 66 Struktura wykonania wydatków (w PLN)	109

Tabela 67 Struktura wydatków (w PLN)	110

Tabela 68 Projekcja nadwyżki operacyjnej (w PLN)	112

Tabela 69 Projekcja wolnych środków na inwestycje (w PLN)	113

Tabela 70 Inwestycje zaplanowane (w PLN)	113

Tabela 71 Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN)	113

Tabela 72 Projekcja potencjału inwestycyjnego (w PLN)	115

Tabela 73 Wskaźniki monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bytom Odrzański	118

# Spis wykresów

Wykres 1 Struktura respondentów według płci	69

Wykres 2 Struktura respondentów według wieku	69

Wykres 3 Struktura respondentów według zatrudnienia	69

Wykres 4 Związek respondentów z terenem rewitalizacji	70

Wykres 5 Natężenie problemów w Obszarze nr 1 – Centrum miasta, Rynek wraz z przyległymi ulicami	70

Wykres 6 Natężenie problemów w Obszarze nr 2- Osiedle mieszkaniowe 11 Listopada	71

Wykres 7 Natężenie problemów w Obszarze nr 3- Osiedle mieszkaniowe Piastowskie	71

Wykres 8 Natężenie problemów w Obszarze nr 4- Osiedle mieszkaniowe Hutnik	72

Wykres 9 Natężenie problemów w Obszarze nr 5- Teren portu wraz z ulicami: Mostową, Wodną, Spacerową oraz Nowe Miasto i oś Rybackie	72

Wykres 10 Ocena poziomu samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między mieszkańcami a władzami gminy	73

Wykres 11 Problemy występujące na obszarze objętym rewitalizacją	73

Wykres 12 Poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na obszarze objętym rewitalizacją	74

Wykres 13 Ocena jakości elementów rozwoju społeczno – gospodarczego w obszarze rewitalizacji	75

Wykres 14 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów ogółem (w %)	108

Wykres 15 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów w poszczególnych latach (w %)	108

Wykres 16  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)	110

Wykres 17  Projekcja nadwyżki operacyjnej ( w PLN)	112

Wykres 18 Obciążenie planowanych dochodów obsługą zadłużenia (art. 169 ustawy o finansach publicznych)	114

Wykres 19 Relacja łącznej kwoty długu do planowanych dochodów (art. 170 ustawy o finansach publicznych)	114

Wykres 20  Potencjał inwestycyjny Miasta Bytom Odrzański (w PLN)	116

# Spis rysunków

Rysunek 1 Województwo Lubuskie – Powiat Nowosolski	18

Rysunek 2 Plan widokowy Bytomia Odrzańskiego. Rysunek F.B.Wernera, XVIII w.	21

Rysunek 3 Bytom Odrzański	46

Rysunek 4 Bytom Odrzański - obszar rewitalizacji	47

Źródło: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja - odnowa Miast, pod red. Z. Ziobrowskiego, IGPiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000; Podręcznik rewitalizacji - zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.

Kryteria pochodzą z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. Decyzją Komisji Europejskiej katalog kryteriów i wskaźników został zawężony i opisany w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa.

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na wskutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyżej 6 pkt) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do zarządzenia). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Lokalny Program Rewitalizacji w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie planowane inwestycje, również te, dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Program rewitalizacji miasta Bytom Odrzański na lata 2004-2006

T. Andrzejewski "Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny", Nowa Sól 2004

Program Ochrony Środowiska dla gminy Bytom Odrzański na lata 2004- 2014.

www.natura2000.mos.gov.pl,  Opracowanie ekofizjologiczne dla miasta Nowa Sól, czerwiec 2006.

Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta I Gminy Bytom Odrzański na lata 2004-2014

Raport o stanie gminy Bytom Odrzański 2002-2006

Raport o stanie gminy Bytom Odrzański 2002-2006.

Raport o stanie gminy Bytom Odrzański 2002-2006.

tamże

Program Rewitalizacji miasta Bytom Odrzański 2004-14

Publikator: Monitor Polski z 2008 r. Nr 40, poz.355.

Pojęcie „nadwyżka operacyjna”, w kontekście jednostek samorządu terytorialnego, zostało po raz pierwszy użyte przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn. „Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego”. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 18 października 2005 r. Aktualnie jest to najważniejszy miernik sytuacji finansowej jst.